Titre de la consultation : TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR AMELIORER LE RESEAU SERVEUR LINUX DE L’INS AMELIORATION DU RESEAU SERVEUR LINUX DE L’INS

INS Niger

PASTAGEP

| Réf : Action Subvention : 297 |  |  |  | Date Démarrage prévue : ????? Attention dans le tableau récapitulatif des TDR le consultant est un CI… |  |  |  | Nombre de jours prévus : CIS; CIJ; CLS; CLJ. 0; 0; 15j; 0. Période totale prévue : 1 mois Du ????? au ????? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bénéficiaire : INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE : Division Informatique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - I- Contexte et Justifications : Dans le souci de mener à bien ses missions de production, de traitement, d’analyse et de diffusion de l’information statistique, l’INS s’est fixé comme objectif de procéder périodiquement à la mise à niveau des cadres devant assurer la maintenance de son réseau local tant au niveau central que dans ses antennes sectorielles ( ministères de la santé et de l’éducation) et régionales. Ce réseau facilitera: - la circulation de l’information : en mettant rapidement à la disposition du personnel les documents techniques. Ceci favorisera la communication au sein de l’INS, - la recherche de l’information et de la documentation à travers le réseau Internet, - la gestion des fichiers et des données au niveau des différentes directions et collaborateurs de l’INS, - le partage des données à travers l’intranet - le partage des applications de traitement, exploitation et analyse des données, - le partage des ressources et équipements informatiques, - l’interaction entre utilisateurs connectés (agenda de groupe, forums de discussions, courrier électronique, internet….). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Objectifs : La présente formation a pour objectif de renforcer les capacités des cadres de l’INS en NTICs en vue d’améliorer l’administration et la gestion du réseau. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Résultats attendus : - Un support de cours détaillé des différents modules mis à la disposition de chaque participant ; - Un serveur de messagerie pour les sectoriels est opérationnel ; - Un serveur proxy est installé et opérationnel ; - Deux cadres formés aux outils d’administration réseaux; - un rapport de formation produit; - un rapport d’évaluation fourni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV- Activités et méthodologie : Le Formateur travaillera en étroite collaboration avec l’INS qui lui apportera tout l’appui nécessaire indispensable à l’accomplissement correct de sa mission. La méthodologie à adapter par le formateur/consultant se présente comme suit : -Préparer un support de cours détaillé des différents modules ; -Assurer la formation de 2 cadres de l’INS dans le domaine de l’administration réseaux sous Linux - Configurer les serveurs Proxy - Configurer les serveurs de messagerie - Assurer la mise en ligne du serveur de messagerie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V- Expertise demandée : Expertise national : la durée de la consultation : 15 jours |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| International Cat 1 |  | International Cat 2 |  |  |  | Local Cat 2 |  |  | Local Cat 2 |  |
| Profil | Durée (h/j) | Profil | Durée (h/j) |  |  | Profil | Durée (h/j) |  | Profil | Durée (h/j) |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Informaticien | 15 J |  | 0 | 0 |
| VI- Profil de l’expertise : écrire de manière claire et succincte le profil de l’expert international et national |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPERTISE LOCALE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Formation |  | Niveau ingénieur ou équivalent en Informatique ou domaine connexe |  |
| expérience générale |  | Le Formateur doit justifier d’une compétence dans le domaine des nouvelles technologies de l’information, de la communication et de la formation. Il doit en outre avoir une longue expérience dans le domaine du réseau et en particulier des logiciels libres |  |
| expérience spécifique |  | disposer : - au moins 3 expériences pertinentes au cours des 5 dernières années dans la configuration d’un serveur Proxy et d’un serveur de messagerie - d’une expérience en matière de développement de bases de données et d'applications informatiques pour le compte des administrations publiques - posséder une bonne connaissance des évolutions du secteur informatique au Niger notamment dans les administrations publiques, - jouir d'une expérience avérée dans la supervision d'installation de matériel informatique et de mise en place de réseaux |  |
| langues |  | Bonnes capacités rédactionnelles et orales en français |  |
| informatique |  | haut niveau en informatique |  |
| Autres informations |  |  |  |
| VII - Chronogramme indicatif |  |  |  |
|  | durée indicative (h/j) | lieu | Activités |
| Durée Totale | 15 jrs | Niamey | Jour 1,2,3 : Administration de base :(Gestion des utilisateurs et des groupes - Gestion des permissions) Jour 4,5,6 : Administration serveur et réseau : (Partage de réseau, Commandes de base, Domaine Name Service (DNS), FTP et LAMP) Jour 7,8,10 Configuration d’un serveur Proxy : (Installation, Configuration des postes clients, Configuration du serveur, Administration, mise en ligne) Jour 11,12 : Configuration d’un serveur de messagerie pour les sectoriels Jour 13,14 : Mise en ligne du serveur de messagerie pour les sectoriels Jour 15 : Briefing et Evaluation de la formation |
| VIII - Rapport |  |  |  |
| Le formateur doit déposer un support de cours détaillé des différents modules ; |  |  |  |
| IX - Autres informations |  |  |  |
| - l'INS fournira toute l'assistance requise au bon déroulement de la mission, - l'INS mettra également à la disposition du formateur une salle pour la formation, - le formateur proposera un budget pour la prise en charge de sa consultation. ???????????? |  |  |  |
| X- Imputation budgétaire : Contrat d’assistance technique internationale : CEPED/UE/INS Deux pause-café et déjeuner est prévue ……. Sur quel budget ? |  |  |  |