Национальный диалог по отраслевой политике финансирования городского и сельского водоснабжения и водоотведения в Кыргызской Республике

Финальный отчет

Черновик - 17 апреля 2009 ПРЕДИСЛОВИЕ В 1993 году была создана Специальная рабочая группа по реализации Программы действий по охране окружающей среды в Центральной и Восточной Европе (СРГ ПДООС) для интеграции экологических вопросов в широкий процесс экономических и политических реформ в странах с переходной экономикой. Секретариат СРГ ПДООС был учрежден в Директорате по окружающей среде Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). С расширением границ Европейского Союза и после конференции в Аархус, деятельность СРГ ПДООС была направлена на страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). Под эгидой СРГ ПДООС и в сотрудничестве с Правительством Дании ОЭСР разработала методологию организации диалога по отраслевой политике стратегического планирования и финансирования водоснабжения и водоотведения. В странах ВЕКЦА необходимы значительные инвестиции для улучшения качества услуг и организации деятельности отрасли в соответствии с экологическими требованиями. В тоже время необходимо обеспечить достаточный объем финансирования для надлежащей эксплуатации и технического обслуживания существующей инфраструктуры водоснабжения и водоотведения (ВСиВО); нужно расставить приоритеты и наметить ясные цели для осуществления национальных программ действий и налаживания многостороннего партнерства с заинтересованными сторонами. Методология помогает определить конкретные, измеримые, реалистичные цели отраслевой политики с конкретными сроками их достижения, подсчитывает сопутствующие финансовые затраты (инвестиции и эксплуатация и техническое обслуживание), оценивает объем имеющихся финансовых ресурсов для покрытия этих затрат и разрабатывает сценарии для сокращения потенциального дефицита денежного потока (путем приспособления целей и/или сроков их достижения или увеличивая дополнительные доходы). В данной публикации представлены ключевые выводы и рекомендации проекта по разработке Финансовой стратегии (ФС) конкретно для Кыргызской Республики, реализуемого ОЭСР/СРГ ПДООС в рамках компонента ВЕКЦА Водной Инициативы Европейского союза (ВИЕС ВЕКЦА) и финансируемого Европейской Комиссией (ЕК). Общей целью данного Национального диалога по отраслевой политике (НДОП) финансирования городского и сельского водоснабжения и водоотведения (ВСиВО) в Кыргызской Республике было усиление потенциала Правительства Кыргызской Республики в области планирования и осуществления приоритетных капиталовложений в инфраструктуру водоснабжения и водоотведения (ВСиВО), привлечения и эффективного распределения финансовых ресурсов для достижения Целей развития тысячелетия по водоснабжению и водоотведению. Наряду с этим необходимо обеспечить финансовую приемлемость целей развития инфраструктуры ВСиВО для населения и государственного бюджета. Проект финансировался ЕК (DG ENV). Руководил проектом Александр Мартусевич (ОЭСР). Для реализации проекта ЕК назначила консультантов - Аткинс Интернэшнл Лимитед и PKF (UK) LLP. Руководителем группы консультантов был доктор Дэвид Сазерлэнд (Аткинс). Консультанты - Джим Винпенни, Том Вуд и Антонио Миланезе. Петер Борке (ОЭСР) предоставил ценные комментарии по финальному отчету. Неоценимую поддержку в процессе моделирования сценариев в FEASIBLE оказал Йорген Йордал-Йоргенсен (COWI). В ходе реализации проекта консультанты тесно сотрудничали с Министерством экономического развития и торговли и Департаментом сельского водоснабжения. Авторы выражают глубокую признательность и благодарность Заместителю министра МЭРТ Санжару Турдокожоевичу Муканбетову и Генеральному директору Департамента сельского водоснабжения (ДСВ) Нурмамату Молдобаевичу Муллакельдиеву за плодотворное сотрудничество и поддержку данного проекта, а также всем членам Координационного совета, комментарии и руководящие указания которых явились неоценимым вкладом в реализацию проекта. Особую благодарность авторы хотели бы выразить Анаре Муканбетовне Чойтонбаевой и сплоченной команде Кыргызского Альянса по воде и санитарии за проведение расширенного обследования сел по всему Кыргызстану. Авторы глубоко признательны и благодарны Эмилю Абдыкалыкову (Урбан Институт), Аскару Сатыбекову и Нурбеку Имакееву (АРИС) за их существенный вклад в сборе данных. Авторы также хотели бы выразить благодарность Азизе Джиенбековой за ее эффективную работу по координации деятельности проекта и перевод документов. Мнения, представленные в данном отчете, являются мнением авторов, и не обязательно отражают мнение ОЭСР, его членов, ЕК или Правительства Кыргызской Республики.

Содержание

Разделы	стр.

Список сокращений	8

Резюме отчета	i

1.	Введение	1

1.1	Информация о проекте	1

1.2	Основные мероприятия и отчетность	2

2.	Текущая ситуация	4

2.1	Демография	4

2.2	Водные ресурсы	6

2.3	Текущее состояние услуг водоснабжения и водоотведения	7

2.4	Отраслевая политика Правительства и вовлеченные организации	16

2.5	Макроэкономический контекст	24

2.6	Местное, республиканское и внешнее финансирование отрасли ВСиВО	30

3.	Обобщение основных вызовов, стоящих перед ВСиВО и возможные меры отраслевой политики по улучшению ситуации	43

4.	Базовый сценарий	46

4.1	Инвестиционные концепции	46

4.2	Пояснения к Базовому сценарию	47

4.3	Предположения для технического моделирования	47

4.4	Предположения об объемах финансирования	53

4.5	Результаты имитационного моделирования Базового сценария	55

5.	Варианты отраслевой политики, показатели и цели для сценариев развития	60

5.1	Политический и социальный контекст: мнения членов Координационного совета	60

5.2	Варианты отраслевой политики, показатели, цели и действия	63

6.	Социальное измерение финансовой стратегии	79

6.1	Введение	79

6.2	Текущие расходы домохозяйств на услуги ВСиВО	79

6.3	Отношение к будущему повышению тарифов	80

6.4	Смягчение влияния повышения тарифов для бедных домохозяйств	84

6.5	Мониторинг социального воздействия	87

7.	Альтернативные сценарии развития	89

7.1	Элементарные улучшения	89

7.2	Цели развития тысячелетия	95

7.3	Максимальный охват	99

8.	Предпочтительный сценарий развития – Цели развития тысячелетия	105

8.1	Расходы на водоснабжение и водоотведение	105

8.2	Имеющийся объем финансирования	106

8.3	Сокращение дефицита финансирования	107

8.4	Предположения относительно отраслевой политики	108

9.	Выводы и рекомендации	110

Приложения

А1. Работа Консультационного совета (Положение о взаимопонимании, Краткие отчеты, протоколы заседаний КС)

А2. Сбор первичных данных

А3. Данные о расходах из государственного и местного бюджета

А4. Источники вторичных данных и ссылки

Список таблиц

Таблица 2.1 – Демографические данные по Кыргызской Республике	5

Таблица 2.2 – Уровни бедности и крайней бедности	5

Таблица 2.3 – Процентное соотношение городского и сельского населения КР	6

Таблица 2.4 – Доступ к водоснабжению по типам систем по месторасположению и статусу бедности (%), 2007	7

Таблица 2.5 – Централизованные системы водоснабжения (водопроводы) в Кыргызской Республике	9

Таблица 2.6 – Водные источники для крупных городов Кыргызской Республики	10

Таблица 2.7 – Качество воды в распределительной сети централизованных систем водоснабжения	11

Таблица 2.8 – Заболеваемость населения некоторыми инфекционными и паразитарными заболеваниями	12

Таблица 2.9 – Средняя длина трубопроводов в схемах водоснабжения проектов Всемирного Банка (в метрах)	14

Таблица 2.10 – Ключевые организации на республиканском уровне и их функции	18

Таблица 2.11 – Юридический статус водоканалов	20

Таблица 2.12 – Ключевые организации и их функции на местном уровне	22

Таблица 2.13 – Кыргызская Республика: выборочные экономические показатели, 2005-09	26

Таблица 2.14 – Реальный рост ВВП в Кыргызской Республике по отраслям (%)	27

Таблица 2.15 – Средняя величина платы за водоснабжение и водоотведение, 2007 (Сом/чел/месяц)	32

Таблица 2.16 – Располагаемый доход домохозяйств и расходы на ВСиВО, 2007	33

Таблица 2.17 – Средние тарифы за централизованное водоснабжение в проектных селах ВБ, 2007 (Сом/чел/месяц)	35

Таблица 2.18 - Новые активы ВСиВО, принятые на баланс водоканала г. Бишкек	38

Таблица 2.19 – Расходы государственных учреждений за водоснабжение и канализацию (2006)	41

Таблица 2.20 –Бюджетные расходы на ВСиВО в Кыргызстане, в тыс. Сом	42

Таблица 3.1 – Основные вызовы и меры отраслевой политики по улучшению ситуации	43

Таблица 4.1 – Доступ к централизованному водоснабжению и улучшенному водоотведению для Базового сценария	52

Таблица 5.1 – Определение размера, состава и времени выполнения программы инвестиций	66

Таблица 5.2 – Расстановка приоритетов: функциональные программы, географическое расположение, баланс между расширением и оптимизацией систем ВСиВО	68

Таблица 5.3 – Повышение доходов из всех источников	70

Таблица 5.4 – Реформа управления в отрасли ВСиВО	76

Таблица 6.1 – Расходы домохозяйств на мобильные телефоны и оплату электроэнергии  (средний размер счета)	81

Таблица 6.2 – Относительная важность разных показателей водоснабжения и разных коммунальных услуг	82

Таблица 6.3 – Готовность населения платить (ГНП) за улучшенное водоснабжение и водоотведение (Сом)	83

Таблица 6.4. Распределение групп получающих социальные льготы на водоснабжение	86

Таблица 7.1 – Доступ к централизованному водоснабжению и улучшенному водоотведению по Сценарию развития 1	91

Таблица 7.2 – Доступ к централизованному водоснабжению и улучшенному водоотведению по Сценарию развития 2	96

Таблица 7.3 – Доступ к централизованному водоснабжению и улучшенному водоотведению по Сценарию развития 3	101

Таблица 8.1 – Дефицит капитальных инвестиций в Сценариях развития 1, 2 и 3	105

Список рисунков

Рисунок 2.1 – Распределение сел Кыргызской Республики по численности населения	6

Рисунок 2.2 – Распределение сельских схем водоснабжения АБР и Всемирного Банка по областям	14

Рисунок 2.3 – Средний ежемесячный располагаемый доход в Кыргызской Республике по децильным группам, 2007	29

Рисунок 2.4 – Структура потребительских расходов по децильным группам (2007)	34

Рисунок 2.5 – Агрегированная оценка уровня собираемости тарифов за водоснабжение в проектных селах Всемирного Банка и АБР	36

Рисунок 4.1 – Инвестиционные концепции для услуг водоснабжения и водоотведения	47

Рисунок 4.2 – Базовый сценарий: общие расходы по типу затрат и объему финансирования	56

Рисунок 4.3 – Базовый сценарий: расходы на городское и сельское ВСиВО и объем финансирования	56

Рисунок 4.4 – Базовый сценарий: общие расходы по типу затрат и меры отраслевой политики для покрытия дефицита финансирования	58

Рисунок 7.1 – Расходы на городское/сельское ВСиВО по Сценарию развития 1	92

Рисунок 7.2 – Расходы по типу затрат по Сценарию развития 1	92

Рисунок 7.3 – Расходы и объем финансирования, если будет реализован рекомендованный пакет мер отраслевой политики финансирования по Сценарию развития 1	95

Рисунок 7.4 – Расходы на городское/сельское ВСиВО по Сценарию развития 2	97

Рисунок 7.5 – Расходы по типу затрат по Сценарию развития 2	97

Рисунок 7.6 – Расходы и объем финансирования, если будет реализован рекомендованный пакет мер отраслевой политики финансирования по Сценарию развития 2	98

Рисунок 7.7 – Расходы на городское/сельское ВСиВО по Сценарию развития 3	102

Рисунок 7.8 – Расходы по типу затрат по Сценарию развития 3	102

Рисунок 7.9 – Расходы и объем финансирования, если будет реализован рекомендованный пакет мер отраслевой политики финансирования по Сценарию развития 3	103

Рисунок 8.1 – Расходы и объем финансирования, если будет реализован рекомендованный пакет мер отраслевой политики финансирования по выбранному Сценарию развития	106

Рисунок 8.2 – Расходы и объем финансирования для выбранного Сценария развития, включая кредитное финансирование для покрытия дефицита капитальных инвестиций	108

Сокращения для валют

| KGS | Кыргызский сом |
| --- | --- |
| USD | Доллар США |
| EUR | Евро |

Обменный курс, использованный при моделировании Финансовой стратегии

| Один Евро = | 50 Сом |
| --- | --- |
| Один доллар США = | 40 Сом |

# Список сокращений

| АБР |  | Азиатский Банк Развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АО |  | Айыл Окмоту (орган местного самоуправления на селе) |  |  |
| АРИС |  | Агентство развития и инвестирования сообществ |  |  |
| ВБ |  | Всемирный Банк |  |  |
| ВВП |  | Валовой внутренний продукт |  |  |
| ВИЕС |  | Водная инициатива Европейского Союза |  |  |
| ВиК |  | Водоснабжение и канализация |  |  |
| ВОЗ |  | Всемирная организация здравоохранения |  |  |
| ВОС |  | Водоочистные сооружения |  |  |
| ВСиВО |  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |
| ГАООСиЛХ |  | Государственное агентство по охране окружающей среды и лесного хозяйства |  |  |
| ГЧП |  | Государственно-частное партнерство |  |  |
| ДГСЭН |  | Департамент государственного санитарного и эпидемиологического надзора |  |  |
| ДД |  | Доход домохозяйств |  |  |
| ДСВ |  | Департамент сельского водоснабжения |  |  |
| DFID |  | Министерство международного развития Великобритании |  |  |
| ДХ |  | Домохозяйство |  |  |
| ЕБРР |  | Европейский Банк Реконструкции и Развития |  |  |
| EC |  | Европейский Союз |  |  |
| ESF |  | Программа по смягчению внешних шоков МВФ |  |  |
| JICA |  | Японское агентство международного сотрудничества |  |  |
| КАВС |  | Кыргызский Альянс по воде и санитарии |  |  |
| КАС |  | Кыргыз Айыл Суу |  |  |
| КВ |  | Качество воды |  |  |
| КИОДХ |  | Кыргызское интегрированное обследование бюджетов домохозяйств и рабочей силы |  |  |
| км |  | километр |  |  |
| КОС |  | Канализационные очистные сооружения |  |  |
| КПР |  | Комплексная программа развития |  |  |
| КР |  | Кыргызская Республика |  |  |
| КС |  | Координационный совет |  |  |
| лчс |  | Литров на человека в сутки |  |  |
| МАР |  | Международное агентство развития (группа ВБ) |  |  |
| МВФ |  | Международный валютный фонд |  |  |
| МСВХиПП |  | Министерство сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности |  |  |
| МСУ |  | Местное самоуправление |  |  |
| МФО |  | Международные финансовые организации |  |  |
| МЭРТ |  | Министерство экономического развития и торговли |  |  |
| НБКР |  | Национальный банк Кыргызской Республики |  |  |
| НДОП |  | Национальный диалог по отраслевой политике |  |  |
| ОПР |  | Официальная поддержка развития |  |  |
| ОЕЛ |  | Объединенная ежемесячная льгота |  |  |
| ООН |  | Организация Объединенных Наций |  |  |
| ОУП |  | Отдел управления проектом |  |  |
| ОЭСР |  | Организация экономического сотрудничества и развития |  |  |
| ПКР |  | Правительство Кыргызской Республики |  |  |
| ПРООН |  | Программа развития Организации Объединенных Наций |  |  |
| СанПиН |  | Санитарные правила и нормы |  |  |
| СБП |  | Среднесрочная бюджетная программа |  |  |
| СДР |  | Специальные права заимствования МВФ |  |  |
| SDC/SECO |  | Швейцарское бюро по развитию |  |  |
| СООППВ |  | Сельское общественное объединение потребителей питьевой воды |  |  |
| СПР |  | Среднесрочная программа расходов |  |  |
| СРГ ПДООС |  | Специальная рабочая группа по реализации Программы действий по охране окружающей среды |  |  |
| СРС |  | Стратегия развития страны |  |  |
| ССПС |  | Совместная стратегия помощи стране |  |  |
| СЭС |  | Санитарно-эпидемиологическая служба |  |  |
| УВТ |  | Улучшенный вентилируемый туалет с покрытой выгребной ямой |  |  |
| УИ |  | Урбан Институт (Институт города/городского хозяйства) |  |  |
| УФ |  | Ультрафиолет |  |  |
| ПНРВ |  | Потери и неучтенные расходы воды |  |  |
| ФС |  | Финансовая стратегия |  |  |
| ЦВС |  | Централизованное водоснабжение |  |  |
| ЦРТ |  | Цели развития тысячелетия |  |  |
| ЦУП |  | Центр управления проектом |  |  |
| ЭиТО |  | Эксплуатация и техническое обслуживание |  |  |
| UNICEF |  | Детский фонд ООН |  |  |
| ЕЭК ООН |  | Европейская экономическая комиссия ООН |  |  |
| АМР США |  | Агентство международного развития США |  |  |
| ГНП |  | Готовность населения платить |  |  |
|  | Специальные местные термины |  |  |  |
|  | Водоканал |  | Предприятие водного хозяйства |  |
|  | Колонка |  | Уличная водоразборная колонка |  |
|  | Область |  | Регион |  |
|  | Район |  | Административно-территориальная единица в составе Области |  |
|  | Жогорку Кенеш |  | Парламент Кыргызской Республики |  |
|  | Айыл Кенеш |  | Местный парламент – орган представительной власти на селе |  |
|  | Айыл Окмоту |  | Орган местного самоуправления – обычно объединяет 1-3 села, но может быть включать и большее число сел |  |

# Резюме отчета

Основной целью данного проекта является укрепление потенциала Правительства Кыргызской Республики (ПКР) в области планирования и осуществления приоритетных капиталовложений в инфраструктуру водоснабжения и водоотведения (ВСиВО), привлечения и эффективного распределения финансовых ресурсов для достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ) по водоснабжению и водоотведению. Наряду с этим необходимо обеспечить финансовую приемлемость целей развития инфраструктуры ВСиВО для населения и государственного бюджета.  Для достижения этой цели, в процессе Национального диалога по отраслевой политике (НДОП), была разработана Финансовая стратегия (ФС) для городского и сельского водоснабжения и водоотведения Кыргызской Республики.

Национальный диалог по отраслевой политике финансирования городского и сельского ВСиВО в Кыргызской Республике

В ходе реализации данного проекта ОЭСР/СРГ ПДООС и выбранная ею консалтинговая компания тесно сотрудничали с Координационным советом (КС), учрежденным Правительством Кыргызской Республики. Для информирования и содействия НДОП группа консультантов, отобранная ОЭСР/СРГ ПДООС, подготовила ряд рабочих документов на основании собранных данных и анализа полученной информации и провела имитационное моделирование базового сценария. Для этого консультанты собрали информацию о текущем положении в отрасли водоснабжения и водоотведения (ВСиВО) в городах и селах (из опубликованных статистических данных и данных государственного бюджета, интервью с представителями министерств и органов местного самоуправления (мэрии и Айыл Окмоту), с персоналом водоканалов и представителями общин), которая была загружена в компьютерную финансовую модель для ВСиВО, именуемую FEASIBLE.

Основные результаты (итоги и следствия) Национального диалога по отраслевой политике были следующими:

- Достигнуто согласие в определении основных вызовов, стоящих перед отраслью ВСиВО Кыргызской Республики, и повышена осведомленность о природе этих вызовов: технических, социально-экономических, экологических, географических, финансовых и институциональных. Единогласно признана реалистичность ключевых предположений Базового сценария («обычный ход деятельности» или «в отсутствие  новой отраслевой политики»);

- Согласованы основные меры отраслевой политики базового сценария для сокращения имеющегося дефицита финансирования в размере 1,5 миллиарда Сом. Эти меры состоят в следующем:

- Постепенное повышение тарифов для населения от текущего уровня, при которых плата за ВСиВО составляет менее 0,5% дохода домохозяйств (ДХ), до максимального уровня доступности по цене (2,5% дохода ДХ) через 20 лет.

- Повышение уровня собираемости платы за ВСиВО от текущих уровней (<25% в сельской местности и <50% в городах) до 60% в сельской местности и 85% в городах через 5 лет.

- Повышение доли государственных бюджетных расходов на ВСиВО от текущего уровня около 0,3% до 2% от расходной части государственного бюджета (уровень, который ниже, чем во многих странах) через 20 лет.

- После обсуждения трех альтернативных сценариев развития, КС единогласно решил, что сценарий, который предполагает достижение Целей развития тысячелетия по ВСиВО (в дальнейшем – «предпочтительный сценарий»), обеспечивает наилучший баланс между необходимыми улучшениями услуг ВСиВО в Кыргызской Республике и реализмом запросов на общий объем  финансирование отрасли и дополнительную внешнюю финансовую помощь (последняя должна составить 1 миллиард Сом или 22 миллиона Евро).

- Осуществимая финансовая стратегия, сопутствующая «предпочтительному сценарию».

- Достигнуто согласие по мерам отраслевой политики, необходимым для реализации «предпочтительного сценария» и сопутствующей финансовой стратегии, с включением финансовой стратегии в бюджетный процесс (Среднесрочная бюджетная программа (СБП) и годовые бюджеты); согласовано, что для улучшения управления и финансирования, а также проведения обоснованной государственной отраслевой политики для ВСиВО, необходим единый орган управления для координации и регулирования городского и сельского ВСиВО в масштабе всей страны.

Основные вызовы в отрасли ВСиВО

Численность населения страны составляет около 5,2 миллиона, из них около одной трети составляют городское население, и две трети – сельское население. Основные вызовы, стоящие перед отраслью ВСиВО Кыргызской Республики, - это технические, социально-экономические, экологические, географические, финансовые и институциональные.

Существующая инфраструктура ВСиВО находится в плохом состоянии, и многие из 1 074 централизованных систем водоснабжения страны (водопроводов) функционируют неэффективно. Около 90% систем водоснабжения используют воду из подземных источников (включая родники) и около 10% - из поверхностных источников. Многие жители вообще не имеют доступа к централизованному водоснабжению (нет ни крана в доме, ни уличной водоразборной колонки поблизости).

Для тех, кто не имеет доступа к централизованному водоснабжению, уровень услуг в отношении надежности, предсказуемости и качества воды часто очень низкий. По отчетам Санитарно-эпидемиологической службы (СЭС), в среднем около 2% химических и 10% микробиологических анализов качества воды не отвечают республиканским санитарным нормам. Количество случаев заболеваемости острыми кишечными инфекциями, связанными с водой, растет и достигло 485 случаев на 100 000 населения в 2007 году.

Недостаток измерения объема потребления воды  для оценки производства и потребления в большинстве водоканалов (муниципальные водопроводные хозяйства) означает, что невозможно подсчитать уровни потерь и неучтенных расходов воды (ПНРВ), а также невозможно обоснованно начислять счета за фактическое потребление воды.

В целом по стране уровень доходов домохозяйств (ДХ) низкий. Почти 42% людей живут ниже общей черты бедности, и небольшая часть населения живет в крайней бедности. Также наблюдается значительное региональное различие в уровне доходов, означающее большие колебания в доступности услуг ВСиВО по цене (способности населения платить за ВСиВО), и это, наряду с большими различиями в плотности населения по всей стране, означает, что имеются определенные местности - «неудачливые» поселения, где способность населения платить - низкая, а себестоимость услуг водоснабжения - высокая.

Суровый климат и высокая сейсмическая активность также представляют риски для устойчивости инфраструктуры, а распространенный каменистый грунт, топографические особенности местности и отдаленное  месторасположение многих населенных пунктов ведут к высоким затратам на строительство. Это оказывает значительное влияние на распределение государственных финансовых средств на ВСиВО по всей стране.

Низкий уровень доступности по цене и низкий уровень услуг означают, что имеется выраженная неудовлетворенность населения уровнем услуг и, следовательно, нежелание платить за ВСиВО, пока не будет явных улучшений услуг. Уровень возмещения издержек производства низкий из-за низких тарифов (около 4 Сом/чел./месяц – менее 0,5% от располагаемого дохода ДХ) и низкого уровня собираемости (в среднем, <25% в сельской местности и <50% в городах). Также наблюдается значительное перекрестное субсидирование бытовых потребителей промышленными и коммерческими предприятиями.

Доля расходов на водоснабжение и водоотведение в государственном бюджете очень низкая (<0,3% от бюджетных расходов), и это в основном средства на оплату услуг ВСиВО, предоставленных бюджетным организациям, а не на капитальные расходы. Хотя в среднесрочной перспективе имеется ясность относительно объема Официальной помощи на цели развития (ОПР) и внешних кредитов, направляемых на развитие ВСиВО в республике, в долгосрочной перспективе этот объем непредсказуем, и существует некоторое опасение относительно того, насколько результативным было использование некоторых из внешних кредитов в прошлом. Все это, а также хрупкая и неустойчивая макроэкономическая перспектива КР означают, что финансовый контекст является одним из самых ключевых - одним из тех, решение которого влечет за собой значительный потенциал для улучшения ситуации в секторе.

Институциональный и политический контексты также являются ключевыми. В настоящее время в республике нет органа государственного управления, координирующего или регулирующего отрасль ВСиВО в целом (хотя, кажется, процесс реформирования начался), как нет и единой государственной отраслевой политики для городского и сельского водоснабжения и водоотведения. Также наблюдается недостаток координации между отраслевой политикой для ВСиВО и политикой в других отраслях, таких как жилищное строительство. Органы местного самоуправления несут ответственность за услуги ВСиВО, но имеют мало управленческих и финансовых ресурсов для выполнения этой функции, а чрезмерная фрагментация и децентрализация отрасли водоснабжения и водоотведения означает, что почти нет экономии от роста масштабов производства и слишком велики различия в удельных затратах. Отсутствие единой базы данных и Информационной системы управления (ИСУ) для принятия обоснованных управленческих решений и чрезмерное полагание на нормы водопотребления советского периода сдерживает постановку целей развития ВСиВО.

Базовый сценарий

Введение и Предположения

Базовый сценарий рассматривает имеющийся объем финансирования и расходы, необходимые для эксплуатации и технического обслуживания (ЭиТО) существующих систем ВСиВО в Кыргызской Республике и поддержания существующего уровня услуг ВСиВО, с целью обеспечить достаточное финансирование для эксплуатации и технического обслуживания, а также для реинвестиций в существующие основные фонды для предотвращения дальнейшего ухудшения услуг ВСиВО в течение планируемого периода (2008-2027).

В процессе финансового моделирования были выделены три основных категории населенных пунктов. Это (1) крупные и малые города (с мэриями и обслуживаемые водоканалами), а также села с населением более 10 000 человек; (2) села с населением менее 10 000 человек, но не менее 750 человек, и, наконец (3) села с населением менее 750 человек. Данные по каждой категории были собраны, агрегированы и загружены в финансовую модель FEASIBLE для имитационного моделирования сценариев.

На основании данных национальной статистики и результатов обследования сел, предположение об уровне доступа к централизованному водоснабжению и элементарному водоотведению в рамках базового сценария было сделано на уровне базового года (2007):

|  | Водоснабжение |  |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нецентрализованное ВС | Централизо-ванное ВС с краном в доме/во дворе | Централизо-ванное ВС из уличных водоразбор-ных колонок | Простые туалеты с покрытыми выгребными ямами | Улучшенное |
| Городские муниципалитеты (с Водоканалами) | 35% | 48% | 18% | 51% | 49% |
| Села с населением >10 000 человек (сельское) | 50% | 0% | 50% | 100% | 0% |
| Села с населением <10 000 человек (сельское) | 41% | 0% | 59% | 100% | 0% |

Источники финансирования: в модели FEASIBLE предполагается, что финансирование поступает их следующих трех источников:

Тарифы (выручка от реализации услуг ВСиВО потребителям: домохозяйствам, бюджетным и коммерческим организациям), налоги (выделение средств из государственного бюджета) и трансферты (внешние гранты и кредиты, т.е. ОПР/ODA, и возможные благотворительные взносы). (прим.ред.: в английском оригинале текста эти три источника называются 3Т: Tariffs, Taxes and Transfers, 3Ts).

Для тарифов, в городах и крупных селах, обслуживаемых водоканалами, уровень собираемости предполагался равным 50% для домохозяйств и 100% для бюджетных и коммерческих организаций, а данные об охвате централизованным водоснабжением, нормах водопотребления и уровнях тарифа (за м3) были предоставлены водоканалами.

Данные о фиксированных тарифах за водоснабжение, оплачиваемых сельскими домохозяйствами (сом за человека в месяц), были предоставлены Кыргызским Альянсом по воде и санитарии, Всемирным Банком и Азиатским Банком Развития.

Налоги: данные о выделении средств из государственного бюджета были предоставлены Министерством финансов КР. Предполагалось, что нет значительного дохода от сбора тарифов от бюджетных и коммерческих организаций в селах с населением ниже 10 000. Единственный значительный вклад в финансирование ВСиВО из государственного бюджета - это оплата счетов за водоснабжение и канализацию (ВиК) бюджетными организациями (включая школы, больницы, государственные учреждения), что составляет приблизительно 0,2% от расходной части государственного бюджета.

Трансферты (ОПР/ODA):  Базовый сценарий включает государственные расходы на погашение кредитов и выплату процентов по первому раунду кредитов Всемирного Банка и Азиатского Банка Развития для проектов сельского водоснабжения, которые уже завершены. Эти погашения начались в 2008 году. Несмотря на то, что условия погашения льготные и ставка процента низкая, это составляет значительный дополнительный расход, который предстоит центральному Правительству в предстоящие годы.

Основные макроэкономические предположения были следующими:

- Все имитационные моделирования были сделаны в ценах базового года (таким образом, нет прогноза на инфляцию).

- Не будет ревальвации или обесценивания Кыргызского Сома по отношению к Евро или другим основным валютам.

- В модели были использованы цены на электроэнергию на июль 2008 года – то есть по высокой цене – и предполагается, что они не повысятся в реальном выражении.

- Предполагается, что реальный доход домохозяйств и реальный ВВП будет прирастать на 5% ежегодно.

Результаты

Общие затраты на ЭиТО и реинвестиции в течение планируемого периода составили 2,07 миллиарда Сом в 2007 году, и вырастут до 2,10 миллиарда Сом в 2027 году в ценах базового года. На ЭиТО уйдет около 47% общих расходов на ВСиВО (исключая погашение долга), а на реинвестиции пойдет около 53%. Расходы на погашение долга составят в среднем 4% от общих расходов. Исключая погашение долга, 83% расходов на ВСиВО приходится на города и лишь 17% приходится на села. По сравнению с требуемыми расходами только на поддержание услуг ВСиВО на текущем уровне, которые составляют приблизительно 2 миллиарда Сом, текущие доходы составляют менее 0,5 миллиарда Сом (в том числе в городах около 80%, и на селе около 20%).

Основной вывод состоит в том, что текущих доходов недостаточно даже для поддержания инфраструктуры ВСиВО на нынешнем уровне. И если не вырастут доходы, то состояние инфраструктуры ВСиВО будет продолжать ухудшаться.

Меры отраслевой политики для сокращения дефицита финансирования

Предложены три меры отраслевой политики, чтобы привлечь достаточные финансовые средства для покрытия расходов на поддержание текущей ситуации. Они перечислены ниже и их воздействие на дефицит финансирования показан на Рисунке 1:

- Мера отраслевой политики 1:  постепенное повышение тарифов до максимального уровня доступности по цене (до 2,5% от дохода домохозяйств через 20 лет – как рекомендовано КС). Это обеспечило бы достаточные финансовые средства для покрытия расходов на ЭиТО к 2016 году, но к концу планируемого периода (2027) эта мера позволила бы покрыть лишь  76% всех требуемых расходов (включая погашение долга).

- Мера отраслевой политики 2:  повышение тарифов и уровня собираемости. Предусматривает такое же повышение тарифов как для Меры 1, но также повышение уровня собираемости тарифов до 85% в городах и до 60% в селах, в течение пятилетнего периода. Это помогло бы полностью покрыть расходы на ЭиТО уже к 2015 году, но к 2027 году эта мера позволила бы покрыть лишь  81% от всех требуемых  расходов (включая погашение долга).

- Мера отраслевой политики 3:  увеличение ассигнований на ВСиВО из государственного бюджета. Без изменения отраслевой политики, на ВСиВО ежегодно будет тратиться лишь около 0,3% расходной части государственного бюджета (в т.ч. одна треть пойдет на погашение кредитов АБР/Всемирного Банка и две трети - на оплату тарифов по ВСиВО бюджетными организациями). Ассигнования на ВСиВО могут быть увеличены до 2% от государственного бюджета к 2027 году. Такой уровень достигнут во многих странах (например, Армения тратит на водный сектор, включая ВСиВО, около 4% государственного бюджета). Такая мера позволила бы полностью покрыть расходы на ЭиТО уже через три года  (к 2010 году) и все расходы на ВСиВО к 2018 году (включая погашение долга). После 2018 года появился бы даже некоторый «излишек» финансовых средств, который составил бы 1,37 миллиарда Сом ежегодно к концу планируемого периода (2027). Излишек финансовых средств при этом варианте отраслевой политики означает, что появятся ресурсы для капитальных инвестиций в расширение услуг ВСиВО.

Рисунок 1 – Базовый сценарий: общие затраты на ВСиВО с разбивкой по типу затрат и с мерами отраслевой политики по сокращению дефицита финансирования

Доходы

1

2

3

Расходы

Социальное измерение Финансовой стратегии и доступность Базового тарифного сценария

Воздействие предложенной Финансовой стратегии (ФС) на домохозяйства (ДХ) будет осуществляться различными путями. Текущий уровень расходов домохозяйств на ВСиВО (в среднем около 3 Сом (0,06 Евро) на человека в месяц, но с большим разбросом: от 0,2 Сом до 6 Сом на человека в месяц) в КР намного ниже, чем в большинстве стран мира, означая, что имеется значительный потенциал для повышения тарифов (в ответ на улучшение уровня услуг ВСиВО) как в городах, так и в селах.

Это подтверждается результатами исследования Готовности населения платить (ГНП), проведенного Кыргызским Альянсом по воде и санитарии для данного проекта, которые предполагают, что от 75% до 100% опрошенных домохозяйств (в зависимости от области) готовы платить от 10 до 35 Сом за человека в месяц (по сравнению с  0,2 - 6 Сом за человека в месяц в базовом 2007 году) в ответ на улучшение услуг водоснабжения и водоотведения.

Хотя распределение доходов населения  в Кыргызстане более равномерное, чем во многих странах ВЕКЦА (и в среднем ДХ будут платить только 2,5% от их дохода), население, которое относится к децилям (10-процентным группам) с наименьшими доходами, возможно, будут платить до 4-5% от своего дохода и более. Поэтому им будет необходима социальная поддержка.

Необходимо будет провести оценку доли расходов на ВСиВО в бюджетах ДХ в 2-3-х децилях с наименьшими доходами (те, кто будут платит слишком много) и определить сумму, которые они переплачивают свыше 2,5% от их дохода – в идеале эта «переплата» должна быть компенсирована через эффективные механизмы солидарности.

Варианты мер, направленных на смягчение ограничений в доступности услуг ВСиВО по цене, могли бы включать различные тарифные меры и нетарифные меры (например, дотации и субсидии из государственного бюджета бедным ДХ через эффективную систему адресной социальной поддержки малоимущих – необходимо будет оценить приемлемость расходов на такие субсидии для государственного бюджета).

Существующая система адресной социальной поддержки малоимущего населения в Кыргызстане очень слабая. Поэтому ПКР предпочитает субсидировать бедные слои населения через льготы по оплате коммунальных услуг или общие схемы поддержки дохода. Необходимо будет усилить систему социальной поддержки населения в республике.

Обеспечение минимального объема (50 лчс) воды для населения по льготному тарифу или бесплатно - это один из вариантов смягчения воздействия повышения тарифов на бедных. Альтернативой является применение целевых социальных выплат бедным домохозяйствам для облегчения им бремени оплаты счетов за ВСиВО. Этот вариант помогает избежать расхождений в потреблении воды, возникающих в результате структурирования тарифов, и позволяет осуществлять более адресную поддержку бенефициариям. Тем не менее, реализуемость этой меры зависит от наличия налаженной национальной системы социальных выплат. В этом контексте Стратегия сельского водоснабжения и водоотведения, проводимая Департаментом сельского водоснабжения, предполагает, что предоставление социальных субсидий бедным или другим группам населения не должно быть обязанностью предприятий и служб водоснабжения, поскольку  ответственность за это лежит на органах местного самоуправления.

Мероприятия по улучшению эксплуатационных показателей отрасли могли бы поддержать принятие ФС и лежащего в ее основе сценария развития ВСиВО, с целью продемонстрировать достигнутый прогресс, обеспечить подотчетность и прозрачность, и предоставить критерии и инструменты для оценки деятельности отрасли и руководства водоканалов и местных служб ВСиВО. Можно было бы определить показатели для оценки качества услуг ВСиВО для ДХ, отражающие качество воды, надежность поставки услуг, влияние на здоровье населения, соблюдение санитарных и гигиенических нормативов и отношения с потребителями.

Альтернативные сценарии развития отрасли ВСиВО

Было рассмотрено три сценария развития, которые предусматривают различный уровень улучшений инфраструктуры и услуг ВСиВО  - от элементарных до существенных.

- Элементарные улучшения, которые заключаются в повышении к 2012 году уровня  сельского водоснабжения, чтобы 100% сел имели доступ к централизованной системе водоснабжения (водопроводам) через уличные водоразборные колонки и все школы  были бы обеспечены содержащимися в чистоте туалетами, подсоединенными к регулярно опорожняемым резервуарам-септикам.

- Цели развития тысячелетия (ЦРТ) по ВСиВО (снижение вполовину доли людей, не имеющих устойчивого доступа к безопасной питьевой воде и элементарному водоотведению). Предыдущий Сценарий элементарных улучшений уже достигает ЦРТ по водоснабжению, обеспечиваю снижение вполовину доли людей, не имеющих устойчивого доступа к безопасной питьевой воде, поэтому данный сценарий предполагает такие же инвестиции в водоснабжение, но требует дополнительных инвестиций для достижения ЦРТ по водоотведению. Последнее означает либо подсоединение к централизованной сети канализации, либо доступ к улучшенным гигиеническим туалетам. По этому сценарию все жители сел с населением менее 10 000 человек (т.е. 53% всего населения страны) будут иметь улучшенные гигиенические туалеты к 2012 году. (прим. ред.: под «улучшенным гигиеническим туалетом» понимается имеющийся у каждого домохозяйства содержащийся в чистоте вентилируемый туалет в покрытой выгребной ямой и с крышкой, закрывающей «очко». Он может иметь также рукомойник и раковину, и быть подсоединенным к резервуару-септику).

- Максимальный охват, который означает всеобщий доступ к централизованному водоснабжению в городах (100% через водопроводный кран в доме) и в селах (50% домохозяйств будут иметь кран в доме, а остальные 50% будут получать воду через уличные водоразборные колонки). 100% населения  городов были бы подключены к централизованным системам канализации с очистными сооружениями, обеспечивающими хотя бы эффективную механическую очистку, а в селах 100% домохозяйств будут иметь улучшенные гигиенические туалеты.

Координационный совет решил, что Сценарий элементарных улучшений (хотя и доступный по величине затрат) недостаточен для Кыргызской Республики, в то время как для Сценария максимального охвата дефицит капитальных инвестиций в 18,5 миллиардов Сом (370 миллионов Евро) невозможно будет покрыть. Члены КС единогласно пришли к мнению, что Сценарий ЦРТ представляет наилучший баланс и сочетание достижения необходимых улучшений услуг ВСиВО в Кыргызской Республике, с реалистичными требованиями по общему объему финансирования и величине требуемой дополнительной внешней финансовой помощи (1 миллиард Сом или 22 миллиона Евро).

Дефицит капитальных инвестиций при трех моделированных сценариях развития

| Сценарий развития | Капитальные инвестиции в расширение услуг ВСиВО | Ожидаемое грантовое финансирование ВБ/АБР/DFID | Дефицит капитальных инвестиций в течение 2008-2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сом | Сом | Сом | Евро |
| Элементарные улучшения | 2 056 млн. | 1 750 млн. | 306 млн. | 6 млн. |
| ЦРТ | 2 845 млн. | 1 750 млн. | 1 095 млн. | 22 млн. |
| Максимальный охват | 20 273 млн. | 1 750 млн. | 18 523 млн. | 370 млн. |

Предпочтительный сценарий развития – Цели развития тысячелетия по ВСиВО

В рамках предпочтительного сценария (ЦРТ по ВСиВО) доступ населения к централизованному  водоснабжению (водопроводам) повысится от 60% до 82% населения и к улучшенному водоотведению с 19% до 80% населения. Сценарий основан на предположении, что главными проблемами в городах являются текущее плохое качество услуг в рамках существующей централизованной системы водоснабжения, в то время как в селах главная проблема - это высокая доля людей, не имеющих устойчивого доступа к улучшенному (централизованному) водоснабжению. Поэтому при осуществлении этого сценария доля жителей в городских муниципалитетах, подсоединенных к централизованной сети водоснабжения, увеличивается незначительно (т.е. нет расширения сети – многие люди имеют свои собственные источники воды, которые уже являются улучшенными), но он рассчитан на значительное повышения качества услуг в рамках существующей централизованной системы водоснабжения.

Доступ к централизованному водоснабжению и улучшенному водоотведению по Сценарию ЦРТ

|  | Водоснабжение |  |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нецентрализованное водоснабжение | ЦВС через водопроводный кран в доме/во дворе | ЦВС через уличные водоразборные колонки | Простые туалеты с покрытыми выгребными ямами | Улучшенное |
| Базовый год (2007) |  |  |  |  |  |
| Городские муниципалитеты (с Водоканалами) | 35% | 48% | 18% | 51% | 49% |
| Села с населением >10 000 человек (сельское) | 50% | 0% | 50% | 100% | 0% |
| Села с населением <10 000 человек (сельское) | 41% | 0% | 59% | 100% | 0% |
| Целевой год (2012) |  |  |  |  |  |
| Городские муниципалитеты (с Водоканалами) | 35% | 48% | 18% | 51% | 49% |
| Села с населением >10 000 человек (сельское) | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Села с населением <10 000 человек (сельское) | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% |

Общие затраты и объем имеющегося финансирования для водоснабжения и водоотведения

Общие затраты включают расходы на текущую эксплуатацию и техническое обслуживание (ЭиТО) и капитальные затраты на реинвестиции для существующих и предполагаемых новых систем ВСиВО, но также включают затраты на расширение услуг (капитальные инвестиции) и расходы на выплату и погашение долга (кредиты ВБ/АБР на проекты сельского водоснабжения).

Рисунок 2 показывает общие ежегодные затраты и ожидаемые объемы имеющегося  финансирования сектора ВСиВО для выбранного сценария развития. На этом рисунке ожидаемое финансирование ВБ/АБР/DFID (которое конкретно направлено на расширение услуг сельского водоснабжения) удалено из прогноза имеющегося объема финансирования, чтобы можно было увидеть точку, когда покрываются затраты на ЭиТО (в 2011 году). Вместо этого расходы, необходимые для расширения услуг между 2008 и 2012 годами, разделены на две части. Первая часть показана как покрываемая ожидаемым финансированием из ВБ/ADB/DFID. Вторая (верхняя) часть требующихся расходов показана как покрываемая дополнительными кредитами (итого 1 миллиард Сом или 22 миллиона Евро). Погашение долга, который возникнет после привлечения этих дополнительных кредитов, показан на основе условий погашения, предложенных для предыдущих кредитов Всемирного Банка (10 лет льготного периода, 40 лет период погашения, 0,75% ставка процента с капитализацией в течение льготного периода). Погашение кредита, таким образом, начнется в 2020 году и будет продолжаться в таком же темпе до 2060 года.

Объем финансирования, показанный на Рисунке 2 пунктирной линией, включает все три меры отраслевой политики, т.е. повышение тарифов, повышение уровня собираемости и увеличение ассигнований из государственного бюджета.

Рисунок 2 –Затраты и объем имеющегося финансирования для Сценария развития ЦРТ

Рекомендации

Основные рекомендации, выработанные в результате данного проекта, касаются координации, права собственности, публичности, финансов и инвестиций:

- Определить обязанности, выделяемые ресурсы и место в системе государственной власти единого органа управления отраслью, для координации и регулирования отрасли, выработки и реализации отраслевой политики. Рассмотреть роль Национального агентства по делам местного самоуправления в этом отношении и разработать Национальную отраслевую политику по водоснабжению и водоотведению для уточнения ролей и обязанностей различных органов власти.

- Продвигать альтернативные модели для управления, мониторинга, эксплуатации и технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения, особенно в свете быстро развивающегося разностороннего частного сектора, располагающего растущими управленческими, финансовыми и техническими ресурсами.

- Пересмотреть процесс децентрализации поставки услуг ВСиВО, рассмотреть возможность агломерации для функций технической поддержки.

- Разработать положение для определения нормативов в отношении надежности и  предсказуемости водоснабжения и качества поставляемой воды.

- Определить лучшие методы организации работ по эксплуатации для достижения максимальных производственных показателей. Рассмотреть передовой опыт в определении лучших методов. Разработать лучшие методы для эксплуатации, технического обслуживания (и отсрочки технического обслуживания) и реинвестиций/реабилитации. Рассмотреть возможности для стимулирования персонала и организаций коммунального хозяйства за улучшение производственных показателей.

- Дальнейшая разработка и интеграция  баз данных по ВСиВО в городах и селах, которые имеются у разных организаций (в т.ч. у ДГСЭН, ОУП/ЦУП, АРИС, УИ).

- Приоритизировать месторасположение и компоненты инфраструктуры для первоочередных улучшений. Определить причины неудовлетворенности потребителей услугами ВСиВО и разработать конкретные планы улучшений ситуации.

- Присвоить более высокий приоритет ВСиВО в национальной экономической политике и бюджетном процессе (СБП). Улучшить качество и мониторинг бюджетных запросов, поступающих в Министерство финансов от Айыл Окмоту по ВСиВО.

- ПКР рекомендуется рассмотреть возможность увеличения ассигнований на ВСиВО из государственного бюджета,  через субсидии и прямые инвестиции. В этом есть большой экономический смысл, также как и в рассмотрении альтернативных механизмов мобилизации ресурсов (например, через создание Национального водного фонда солидарности, микрокредитование и т.д.).

- Поддерживать диалог с международными донорами, чтобы обеспечить финансовую помощь отрасли ВСиВО в течение 20-летнего планируемого периода для достижения и превышения Целей Развития Тысячелетия по ВСиВО.

- Улучшить уровень возмещения издержек производства в отрасли путем повышения уровня собираемости тарифов с потребителей воды и повышения общего уровня тарифов. Последнее надо подкрепить внедрением избирательного измерения объема фактического потребления воды в домохозяйствах, начиная с установки водомеров в многоэтажных жилых домах.

- Следует предпринять ряд улучшений в тарифной политике, включая следующее:

    - Рассмотреть методы включения в тарифы расходов, превышающих затраты на ЭиТО, и определить способы субсидирования бедных домохозяйств (некоторые из этих мер могут требовать пересмотра и (или) усиления существующей системы социальной поддержки населения);

    - Повышение тарифов для бытовых потребителей до максимального уровня доступности по цене для снижения существующего перекрестного субсидирования и выделение целевых субсидий «неблагополучным» поселениям  (включая наименее удачливые поселения с наивысшей себестоимостью воды и низким доходом ДХ) и бедным домохозяйствам; и

    - Проведение кампании по информированию общественности для разъяснения необходимости повышения тарифов.

# Введение

## Информация о проекте

Основной целью Национального диалога по отраслевой политике финансирования городского и сельского водоснабжения и водоотведения (ВСиВО) в Кыргызской Республике является укрепление потенциала Правительства Кыргызской Республики (ПКР) в области планирования и осуществления приоритетных капиталовложений в инфраструктуру водоснабжения и водоотведения, привлечения и эффективного распределения финансовых ресурсов для достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ) по водоснабжению и водоотведению. Наряду с этим необходимо обеспечить финансовую приемлемость целей развития инфраструктуры ВСиВО для населения и государственного бюджета.  Для этого была разработана финансовая стратегия (ФС) для ВСиВО Кыргызской Республики.

В ходе реализации данного проекта ОЭСР/СРГ ПДООС и назначенная ею консалтинговая компания тесно сотрудничали с Координационным советом (КС), учрежденным распоряжение Премьер-министра Кыргызской Республики. Руководство Координационным советом осуществляют председатель КС - Заместитель министра экономического развития и торговли, а также два его заместителя – заместитель директора Национального агентства по делам местного самоуправления и директор Департамента сельского водоснабжения при Министерстве сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности. Членами КС являются:

- Статс-секретарь Министерства финансов Кыргызской Республики

- Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики

- Заместитель директора Государственного агентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

- Заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики

- Заместитель директора Национального статистического комитета (по согласованию)

- Директор Ассоциации муниципалитетов Кыргызской Республики

- Заместитель председателя Кыргызжилкоммунсоюза

- Председатель Кыргызского Альянса по воде и санитарии (по согласованию)

Регулярные расширенные заседания Координационного совета обеспечили основную площадку для Национального диалога по отраслевой политике (НДОП), который продолжался в процессе консультаций с членами КС и представителями организаций и ведомств.

В расширенных заседаниях КС в рамках НДОП также принимали участие другие местные и международные заинтересованные лица, включая:

- Правительство и Администрация Президента Кыргызской Республики (КР);

- ЕС, ОЭСР/СРГ ПДООС, ПРООН, ВБ, АБР, ЕБРР, DFID, JICA, АМР США, SDC/SECO, УИ, АРИС.

Для информирования и содействия НДОП группа консультантов, отобранная ОЭСР/СРГ ПДООС, подготовила ряд рабочих документов на основании собранных данных и результатов анализа информации и провела имитационное моделирование базового сценария. Для этого консультанты собрали информацию и данные о текущем положении в отрасли водоснабжения и водоотведения в городах и селах (из опубликованных статистических данных и данных государственного бюджета, интервью с представителями министерств, органов местного самоуправления (мэрии и Айыл Окмоту), и персоналом водоканалов и представителями общин), которая была загружена в компьютерную финансовую модель для ВСиВО, именуемую FEASIBLE.

Модель используется для определения финансовой ситуации (расходы, доходы и сопутствующий дефицит финансирования) в отрасли ВСиВО  в отношении так называемого «базового сценария» («обычный ход деятельности» или «в отсутствие  новой отраслевой политики») и возможных будущих сценариев развития. На всех этапах разработки базового сценария и сценариев развития проводились консультации с Координационным советом по поводу предположений, использованных при моделировании, и по поводу результатов, полученных в ходе имитационного моделирования. Также здесь представлены и подробно обсуждаются возможные варианты и меры отраслевой политики, способствующие устойчивой эксплуатации и техническому обслуживанию в отрасли ВСиВО.

Для подведения итогов Установочной фазы 8 апреля 2008 года в Бишкеке состоялось первое заседание КС, на котором  проект и его рабочий план, методология Финансовой стратегии и инструмент FEASIBLE, а также отдельные эксперты из группы консультантов были представлены местным и международным заинтересованным лицам. Также были согласованы состав и председательство Координационного совета.

Завершены следующие три этапа проекта:

- Этап I - сбор данных по инфраструктуре городского и сельского ВСиВО, по организационной структуре отрасли и соответствующему законодательству, а также информации об отраслевой политике и стратегии  правительства в отрасли ВСиВО. На основании полученных данных было определено и согласовано с Координационным советом текущее состояние ВСиВО в городах и селах. Данный этап также включал разработку Базового сценария («обычный ход деятельности» или «в отсутствие новой отраслевой политики»), чтобы оценить имеющийся дефицит финансирования и предложить пакет реалистичных мер отраслевой политики по покрытию этого дефицита.

- Этап 2 - изучение социальных аспектов Финансовой стратегии и определение альтернативных вариантов целевых показателей развития. Социальное измерение включает такие аспекты как текущие расходы домохозяйств на ВСиВО, отношение к повышению тарифов, смягчение воздействия повышения тарифов на бедные слои населения и мониторинг этих социальных воздействий.

- Этап 3 - разработка реалистичной финансовой стратегии для ВСиВО с приоритетными капиталовложениями и реалистичными мерами для постепенной ликвидации дефицита финансирования.

## Основные мероприятия и отчетность

Основная деятельность по поддержке и содействию Национального диалога по отраслевой политике (НДОП) была направлена на сбор и оценку данных, построение базового сценария и сценариев развития с использованием модели FEASIBLE, а также подготовку кратких отчетов (по отраслевой политике) для содействия НДОП и отчетов для обзора и одобрения членами Координационного совета. Основные мероприятия включали:

- Определение осуществимого подхода для имитационного моделирования сценариев развития для городского и сельского ВСиВО и для сбора необходимых входных данных.

- Сбор и оценка информации и данных по сельскому и городскому ВСиВО и населенным пунктам в Кыргызской Республике с целью классификации населенных пунктов в соответствии с типом и наличием водных источников; существующее административно-территориальное  деление и организация ВСиВО; доступ к централизованному (водопроводному) водоснабжению и текущее состояние инфраструктуры ВСиВО; главные источники финансирования сельского ВСиВО. Эта работа проводилась в процессе посещений почти всех водоканалов (водные компании, в основном обслуживающие города) и интервью с их руководителями, а также в процессе анализа информации, имеющейся у Консультантов Управления Проектом и Отдела управления проектом Всемирного Банка и АБР, финансирующих Проекты сельского водоснабжения и интервью с представителями всех органов местного самоуправления на селе (Айыл Окмоту, АО). Последнее мероприятие было проведено Кыргызским Альянсом по воде и санитарии.

- Оценка состояния инфраструктуры городского и сельского ВСиВО в муниципалитетах Кыргызской Республики и определение ключевых проблем и вызовов, стоящих перед отраслью ВСиВО в Кыргызстане. Основные результаты этой оценки были представлены в кратком отчете о текущем состоянии инфраструктуры ВСиВО и обсуждены на втором заседании КС в сентябре 2008 года. В результате обсуждения были согласованы приоритетные направления развития отрасли ВСиВО.етах Кыргызской Республики посредством интервью и посещений мест по

- Сбор вторичных социальных и экономических данных по стране из Национального комитета по статистике и Министерства финансов. Сбор первичных данных о готовности населения платить за услуги ВСиВО в 14 селах по всему Кыргызстану (по два села в каждой из семи областей). Этот сбор данных в основном проводился для определения расходов домохозяйств и их отношения к тарифным компонентам для учета «социального измерения» финансовой стратегии.

Как только данные были собраны и оценены, фокус переместился на построение и использование модели FEASIBLE, чтобы отразить текущую базовую ситуацию и провести имитационное моделирование возможных сценариев развития. Также были определены и оценены возможные меры отраслевой политики для таких улучшений ВСиВО, которые не потребуют крупных инвестиций, для последующего обсуждения в ходе НДОП. Основные мероприятия в рамках этой деятельности были следующими:

- Описание ситуации в городском и сельском ВСиВО и калибровка Модулей городского и сельского ВСиВО модели FEASIBLE, включая факторы поправки на местные цены, и загрузка собранных данных в модель.

- Имитационное моделирование Базового сценария (“обычный ход деятельности” или “в отсутствие новой отраслевой политики”), с оценкой ожидаемого дефицита финансирования и выработкой пакета мер отраслевой политики для сокращения этого дефицита.

- Разработка мер  отраслевой политики с сопутствующими показателями и целями, для определения и достижения целей развития для отрасли ВСиВО.

- Имитационное моделирование альтернативных сценариев развития для отрасли наряду с разработкой соответствующих мер  отраслевой политик, включая  институциональные преобразования.

В рамках НДОП было проведено три расширенных заседания Координационного совета, где членам КС и приглашенным ключевым местным и международным заинтересованным лицам  были заданы вопросы об их мнении и предпочтениях по различным аспектам двух кратких отчетов, касающихся базового сценария и сценариев развития и связанных с ними социальных, финансовых, экономических и политических предположений. Основные обсуждаемые вопросы и результаты каждого заседания Координационного совета были следующими:

- На первом заседании Координационного совета (8 апреля 2008) участники заседания были ознакомлены с целями, методами и рабочей программой проекта, а также им были представлены отдельные эксперты из группы консультантов. Участники одобрили Заявление о взаимопонимании, подготовленное в начале апреля 2008 года, а также предложения по составу и задачам Координационного совета. Состав и руководство Координационного совета, а также Положение о его работе были утверждены Премьер-министром Кыргызской Республики (Постановление № 337-р от 22.07.2008г.).

- На втором заседании Координационного совета (21 октября 2008) члены совета высказали свое мнение по поводу первого краткого отчета и презентаций, подготовленных группой консультантов. Они прокомментировали и дополнили список основных проблем и вызовов, стоящих перед отраслью ВСиВО, и возможных мер отраслевой политики по улучшению деятельности отрасли. Они дали рекомендации по макроэкономическим и техническим предположениям, использованным при моделировании Базового сценария, и по целям развития инфраструктуры ВСиВО и повышению уровня услуг ВСиВО, приемлемых для Кыргызстана. Они предложили ряд улучшений к Базовому сценарию, а также предложили разработать три альтернативных набора целей для имитационного моделирования, чтобы оценить их финансовую осуществимость.

- На третьем заседании Координационного совета (9 декабря 2008) члены совета одобрили пересмотренный Базовый сценарий как обоснованное отражение текущей ситуации о расходах и доходах в отрасли ВСиВО. Они согласились с большинством макроэкономических и технических предположений, использованных при финансовом моделировании трех альтернативных сценариев развития и, где было необходимо, дали свои рекомендации. Они также одобрили почти все варианты отраслевой политики, показатели и цели развития, представленные в кратком отчете. Члены совета выбрали один из трех представленных сценариев развития (достижение ЦРТ по ВСиВО), как наиболее предпочтительный сценарий для Кыргызстана, и сочли сопутствующие варианты финансирования для сценариев развития реалистичными и доступными по затратам.

Данный отчет представляет ключевые результаты Национального диалога по отраслевой политике, в ходе которого были разработаны осуществимая Финансовая стратегия и сопутствующий пакет мер отраслевой политики для городского и сельского водоснабжения и водоотведения в Кыргызской Республике.

# Текущая ситуация

## Демография

Кыргызская Республика - страна с низким уровнем дохода (ВВП на душу населения в 2006 году составил всего 546 долларов США, и 713 долларов США в 2007 году, по предварительной оценке), расположенная в Центральной Азии. Население страны составляет немногим более пяти миллионов человек, проживающих в семи, значительно различающихся между собой по характеру, областях. Ниже в Таблица 2.1 – показан значительный разброс плотности населения: от шести человек на 1км² в отдаленных горных местностях Нарына до 45 человек на 1км² в Ошской области.

Бедность, определяемая как доход, недостаточный для того, чтобы приобрести потребительскую корзину необходимых основных продуктов питания и товаров первой необходимости, широко распространена в Республике, хотя уровень бедности (и способность платить за услуги водоснабжения и водоотведения (ВСиВО) значительно варьирует по регионам.

Номинальный доход в сомах, соответствующий уровню бедности и крайней бедности,  возрастает с каждым годом  (Таблица 2.2). Процентное соотношение людей, живущих в бедности, в 2007 году варьировало от 53% в Джалал-Абаде до 15% в Чуйской области (и 5% в Бишкеке - Таблица 2.1).  Эти различия в характеристике каждой области означают, что при обсуждении поставки услуг водоснабжения и водоотведения в республиканском масштабе правильнее будет рассматривать каждую область в отдельности.

Таблица 2.1 – Демографические данные по Кыргызской Республике

| Область | Площадь (км2) | Численность населения 2001 | Численность населения 2007 | Плотность населения (чел/км2) | Население, живущее в бедности (%) 2005 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баткен | 17 000 | 415 400 | 425 946 | 24.4 | 59.1 44.0 |
| Джалал-Абад | 33 700 | 960 100 | 980 458 | 28.5 | 55.9 53.0 |
| Иссык-Куль | 43 500 | 430 500 | 432 556 | 9.9 | 51.5 38.6 |
| Нарын | 45 200 | 266 200 | 269 828 | 5.9 | 51.2 45.2 |
| Ош Город Ош | 29 200 - | 1 299 400 - | 1 073 657 250 057 | 44.5 | 55.9 46.6 |
| Талас | 11 400 | 213 600 | 217 581 | 18.7 | 44.4 35.0 |
| Чуй | 20 200 | 753 400 | 759 948 | 37.3 | 22.0 15.0 |
| Бишкек | 100 | 823 700 | 814 229 | - | 10.8 5.0 |
| Итого | 200 300 | 5 162 300 | 5 224 260 | 25.8 | 43.1 35.0 |

Источник: данные переписи населения 2001 года, КИОДХ 2003-2005 и КИОДХ 2005-2007

Таблица 2.2 – Уровни бедности и крайней бедности

| Показатель благосостояния | Уровень бедности в ценах 2003 года, Сом/чел/год | Уровень бедности в ценах 2007 года, Сом/чел/год | Население, живущее ниже уровня бедности % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2003 | 2006 | 2007 |
| Уровень общей бедности | 8 732 | 11 558 | 49.9% | 39.9% | 35.0% |
| Уровень крайней бедности | 5 490 | 7 681 | 17.2% | 9.1% | 6.6% |

Источник: КИОДХ 2005-2007

### Сельское население

Сельское население составляет около двух третей всего населения Кыргызской Республики (Таблица 2.3).  Численность населения в одной трети из приблизительно 1 800 сел Кыргызской Республики составляет менее 750 человек, а в 98% сел численность населения - менее 10 000 человек (Рисунок 2.1). Эти пороги от 750 и 10 000 являются важными, потому что удельные расходы на водоснабжение значительно изменяются выше и ниже этих уровней.

В финансовой модели FEASIBLE все населенные пункты с численностью населения более 10 000 трактуются как «городские». Это разумно, так как для такой численности  населения и выше система водоснабжения требует значительных инвестиций и расходов на управление, и было бы неверным рассматривать ее как управляемую общиной. Это означает, что 2% населенных пунктов (с населением свыше 10 000 человек), которые классифицируются как сельские по административно-территориальному делению Кыргызской Республики, в модели FEASIBLE будут интерпретироваться  как городские поселения.

Таблица 2.3 – Процентное соотношение городского и сельского населения КР

| Население (‘000) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 5 037.3 | 5 092.8 | 5 138.7 | 5 189.8 | 5 224.3 |
| Городское | 1 757.4 | 1 790.6 | 1 799.4 | 1 807.8 | 1 814.2 |
| Сельское | 3 279.9 | 3 302.2 | 3 339.3 | 3 382.0 | 3 410.1 |

Источник: КИОДХ, 2005-2007

Рисунок 2.1 – Распределение сел Кыргызской Республики по численности населения

Источник: данные Национального статистического  комитета за 2007 год

### Городское население

Согласно административно-территориальному делению Кыргызской Республики, в стране имеется 25 городских населенных пунктов. Крупнейшими городами Кыргызской Республики являются Бишкек (814 229 жителей), Ош (250 057), Джалалабат (70 400), Каракол (64 300), Токмок (59 500), Карабалта (47 100), Узген (41 500), Балыкчи (41 300) и Нарын (40 000).   В этих населенных пунктах управление системами водоснабжения и водоотведения осуществляется водоканалами (коммунальные услуги по водоснабжению) – более полная информация представлена в разделе 2.4.2.

## Водные ресурсы

Кыргызстан располагает огромными водными ресурсами, объем которых равен  2 458км³, из которых 50км³ составляют поверхностные воды рек , 13км³ - подземные водные ресурсы, 1 745км³ воды находится в озерах и еще 650км³ - в ледниках. Всего в Кыргызстане насчитывается 8 208 ледников разной величины с общей площадью льда 8 169,4км².

Глобальное потепление климата ведет к продолжающемуся процессу снижения объема ледников в Кыргызстане. По прогнозам к 2025 году объем ледников уменьшится на 30-40%, результатом чего явится сокращение среднегодового объема стока речных вод на 25-35%.

В Кыргызстане имеется 1 923 озера с общей площадью водной поверхности 6 836км². Самыми крупными озерами в Кыргызстане являются озеро Иссык-Куль с площадью водной поверхности 6 236км², озеро Сон-Куль (275км²) и озеро Чатыр-Куль (175км²). Более 3 500 рек Республики поставляют воду в соседние страны - Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Самыми протяженными являются река Нарын длиной 535км, река Чаткал - 205км и река Чуй - 221км. Страна использует только 12-17% из всех имеющихся водных ресурсов, из которых 90% используется для орошения.

## Текущее состояние услуг водоснабжения и водоотведения

### Доступ к водоснабжению и водоотведению

Комплексная Программа Развития (КПР) до 2010 года констатирует, что недостаточный доступ к питьевой воде является значительной проблемой в Кыргызстане, особенно для бедных слоев населения и сельских жителей. Предварительный отчет, опубликованный Национальным комитетом по статистике Кыргызской Республики в 2006 году, предполагает, что доступ к «улучшенным источникам питьевого водоснабжения» в сельской местности в 2006 году составил 81,9% (по сравнению с 98,6% в городах). Эти цифры подтверждаются результатами Кыргызского интегрированного обследования бюджетов домохозяйств и рабочей силы за 2007 год (Таблица 2.4), если считать, что «улучшенное» водоснабжение означает снабжение водой либо через водопроводные краны в доме, либо через уличные водоразборные колонки. Тем не менее, даже для услуг «улучшенного» водоснабжения, качество воды не всегда отвечает требуемым нормативам, и многие домохозяйства получают воду в ограниченном количестве или с перерывами.

Таблица 2.4 – Доступ к водоснабжению по типам систем по месторасположению и статусу бедности (%), 2007

| Статус бедности | Централизованное водоснабжение с краном в доме | Уличная водоразборная колонка | Скважина | Родник, река, арык, водохранилище, пруд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 25.9 | 60.2 | 5.2 | 8.7 |
| Небедные | 34.4 | 53.3 | 5.9 | 6.4 |
| Бедные, из них | 10.0 | 73.2 | 3.9 | 12.9 |
| - крайне бедные | 5.4 | 84.6 | 1.6 | 8.4 |
| Город | 55.5 | 42.3 | 1.5 | 0.7 |
| Село | 9.0 | 70.5 | 7.3 | 13.2 |

Источник: КИОДХ, 2005-2007

Доступ к системам водоотведения (канализации, или туалетам с покрытыми выгребными ямами или присоединенным к резервуарам септикам) также довольно низкий - до 75% в городах  и 51% в селах. Эти показатели практически не изменились за период с 1990 по 2004 год.  (ВОЗ и UNICEF, 200). Согласно национальной статистике обеспечение населения центральной системой канализации по стране составляет 21%. Для города Бишкек этот показатель составляет 78%, а в регионах он составляет в среднем  10%. В некоторых городах  имеются действующие системы канализации, но из-за возраста и недостатка новых инвестиций они часто находятся в плачевном состоянии, требующем капитального ремонта.

В сельской местности нет систем канализации.  В школах и некоторых больницах имеются общественные туалеты (с септиками). Многие школьные общественные туалеты с покрытыми выгребными ямами были отремонтированы или заново построены в рамках проектов Всемирного Банка и АБР. Новые санитарные сооружения также были построены при поддержке Программы Сельских Инвестиций и программы двусторонних донорских инициатив (например,  JICA и АМР США).  «Улучшенное водоотведение» на уровне домохозяйств в сельской местности неизменно означает содержащиеся в чистоте простые туалеты с покрытыми выгребными ямами.

Альтернативные определения нормативов водоотведения

Во многих странах обсуждается вопрос, какое определение соответствует «улучшенному» водоотведению в контексте отчетов о прогрессе в достижении ЦРТ. Между национальным определением приемлемых нормативов и международным определением может быть несоответствие, так как последнее стремится установить мировые стандарты, чтобы обеспечить единую отчетность по нормативам по всему миру. Приведенные выше цифры были взяты из отчета конкретно по прогрессу в достижении ЦРТ за 2004 год. Однако в последних публикациях ВОЗ говорится о последнем Кластерном исследовании множественных индикаторов (UNICEF, 2006), которое проводится каждые пять лет и является важным источником информации для  мониторинга ЦРТ. Эти результаты предполагают, что 94% городского и 93% сельского населения пользуется «Улучшенными санитарными сооружениями» и определяют их как:

- Смывной туалет или туалет с ручным смывом в канализационную систему, резервуар-септик или выгребную яму

- Улучшенный вентилируемый туалет (УВТ) с покрытой выгребной ямой

- Простой туалет с покрытой выгребной ямой

- Устройство для компостирования нечистот

Цифры (94% городского и 93% сельского населения) в значительной степени основаны на наличии у домохозяйств элементарных санитарных сооружений (простых туалетов с покрытой выгребной ямой, где покрытие, в основном, это простая деревянная, а не бетонная,  плита). Местные заинтересованные лица предложили, что можно было бы еще более улучшить нормативы. Поэтому моделирование для сценариев развития предполагает, что 100% домохозяйств будет иметь доступ к (действительно) улучшенным системам и водоотведения, что означает:

- В сельской местности: для всех домохозяйств, в основном, улучшенные вентилируемые гигиенические выгребные туалеты,  а для общественных зданий (прежде всего для школ)  -  туалеты, подсоединенные к регулярно опорожняемым  резервуарам-септикам;

- В городах: у 50% домохозяйств - улучшенные гигиенические вентилируемые туалеты с покрытыми выгребными ямами, и у еще 50% домохозяйств – смывные туалеты, подсоединенные к системе канализации, а в общественных зданиях – смывные туалеты, подсоединенные либо к системе канализации, либо к регулярно опорожняемому резервуару-септику.

Учитывая  разнообразие определений, в данном отчете используются следующие определения: зданий (ческие выгребные туалеты и туалеты подсоединенны:

- Неулучшенные санитарные сооружения – туалеты с открытыми/непокрытыми выгребными ямами, общие туалеты с покрытыми выгребными ямами, используемыми сразу несколькими домохозяйствами и общественные туалеты – практически отсутствуют в Кыргызстане;

- Элементарные санитарные сооружения – простой туалет с покрытой выгребной ямой, используемый только одним домохозяйством;

- Улучшенные санитарные сооружения:

- Подсоединение к центральной системы канализации

- Подсоединение к резервуару-септику (локальная обработка стоков)

- Туалет с ручным смывом

- Улучшенный вентилируемый туалет с покрытой выгребной ямой (прим.  ред.:  содержащийся в чистоте и  с крышкой для «очка») - в данном отчете называется также «улучшенный гигиенический туалет».  й стране ского водоснабжения и водоотведения в Кыргызской Республике. енить

### Источники питьевого водоснабжения

Исторически сложилось так, что в КР около 85% построенных систем водоснабжения используют подземные водные источники (Таблица 2.5).  Однако, из-за больших расходов на оплату электроэнергии для работы насосов, связанных с использованием подземных вод, растет количество систем водоснабжения, берущих воду из менее безопасных открытых источников. Многие крупные города также берут воду из скважин (артезианских или с подачей воды насосами) (Таблица 2.6). Растущей проблемой является загрязнение водных источников, особенно в сельских местностях, из-за незащищенности рек и колодцев.

Таблица 2.5 – Централизованные системы водоснабжения (водопроводы) в Кыргызской Республике

| Регион | Количество систем водоснабжения | Водные источники |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подземные воды | Поверхностные воды |
| Бишкек | 15 | 15 | 0 |
| Чуйская область | 284 | 270 | 14 |
| Таласская область | 67 | 56 | 11 |
| Нарынская область | 110 | 72 | 38 |
| Ошская область | 115 | 102 | 13 |
| Город Ош | 7 | 5 | 2 |
| Джалалабатская область | 173 | 151 | 22 |
| Иссык-Кульская область | 249 | 242 | 7 |
| Баткенская область | 54 | 43 | 11 |
| РЕСПУБЛИКА | 1 074 | 956 | 118 |

Источник: данные ДГСЭН, опрос экспертов, 2008

### Качество питьевой воды и здоровье населения

В среднем по стране в 2007 году около 11% проб питьевой воды не отвечали санитарно-гигиеническим нормам по микробиологическим параметрам. В городе Ош доля таких проб достигала 31%. Система водоснабжения города Ош использует воду из реки Ак-Бура, потому что подземные воды в этой части страны имеют высокий уровень минерализации.

Что касается химических параметров, то доля проб, не отвечающих  санитарным нормам, составляет более 2%. В южных регионах Оша и Джалалабата (в Ферганской долине) основной проблемой, связанной с химическим составом воды, является обмеление  некоторых источников подземных вод и их высокая минерализация. Минерализация некоторых подземных источников превышает нормы Кыргызских стандартов более чем в три раза. В северных регионах страны (Чуйская долина) основная проблема с химическим составом воды вызвана загрязнением подземных водных источников бытовыми и промышленными стоками, что ведет к высокому содержанию сульфатов, нитратов, молибдена, и особенно марганца. Широкое применение удобрений и пестицидов в сельском хозяйстве, особенно в южном Кыргызстане, привело к загрязнению водных источников остаточными пестицидами.

Таблица 2.6 – Водные источники для крупных городов Кыргызской Республики

| Город | Водный источник | Система подачи воды |
| --- | --- | --- |
| Балыкчи | Скважины | Подача воды насосами |
| Баткен | Скважины | Гравитационная (самотечная) |
| Бишкек | Скважины, река | Комбинация гравитационной (самотечной) и подачи насосами |
| Исфана | Скважины, родник | Гравитационная (самотечная) |
| Джалалабат | Скважины | Подача воды насосами |
| Кант | Скважины | Подача воды насосами |
| Кара-Балта | Скважины | Подача воды насосами |
| Кара-Куль | Скважины | Подача воды насосами |
| Кара-Суу | Скважины | Комбинация гравитационной (самотечной) и подачи насосами |
| Кербен | Скважины | Подача воды насосами |
| Кочкор-Ата | Скважины | Подача воды насосами |
| Кок-Янгак | Родники | Гравитационная (самотечная) |
| Кызыл-Кия | Скважины, река | Гравитационная (самотечная) |
| Майлуу-Суу | Река | Комбинация гравитационной (самотечной) и подачи насосами |
| Ноокат | Река | Гравитационная (самотечная) |
| Ош | Река | Гравитационная (самотечная) |
| Шопоков | Скважины | Подача воды насосами |
| Сулюкта | Родники, река, скважины | Гравитационная (самотечная) |
| Токмок | Скважины | Комбинация гравитационной (самотечной) и подачи насосами |

Источник: Урбан Институт, 2006

В 2003 были изменены нормы радиоактивности воды в соответствии с рекомендациями ВОЗ от 1.0 до 0.1 Bq/л.  До 2006 тесты не проводились из-за недостатка соответствующего оборудования. Было проведено исследование около 190 проб воды в 2006 и 78 проб воды в 2007, и альфа-радиоактивность не отвечала требованиям в 35% и 45% случаев, соответственно. Однако, в лабораториях Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ДГСЭН) нет оборудования для определения радионуклидов. В среднем альфа-радиоактивность превышает нормы в 2-7 раз. Главной причиной этого являются распространенные по всей стране месторождения урана.

Недостаток финансирования мероприятий по охране окружающей среды в Республике является причиной серьезных проблем для действующих очистных сооружений и систем канализации. Многие действующие сооружения устарели и находятся в негодном состоянии. Более половины малых городов не имеют централизованной системы канализации и сооружений для очистки сточных вод.

На сегодняшний день 206 систем водоснабжения (19,1%) не отвечают санитарным нормам, 77 из них не имеют зон санитарной охраны, 24 не имеют сооружений по очистке воды, а в 59 нет систем обеззараживания воды (Таблица 2.7 - ДГСЭН, 2008).

Инфекционные заболевания в Кыргызстане, передаваемые через воду

Недостаток адекватных санитарных условий, а также низкое качество питьевой воды  (Таблица 2.7) являются основными факторами высокой заболеваемости населения кишечными инфекциями, брюшным тифом, дизентерией, вирусным гепатитом и паразитарными заболеваниями, особенно в южной части страны.

Таблица 2.7 – Качество воды в распределительной сети централизованных систем водоснабжения

| Регион | Химические показатели |  |  |  | Микробиологические показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 |  | 2007 |  | 2006 |  | 2007 |  |
|  | Кол-во проб воды | % проб, не отвечающих санитарным нормам | Кол-во проб воды | % проб, не отвечающих санитарным нормам | Кол-во проб воды | % проб, не отвечающих санитарным нормам | Кол-во проб воды | % проб, не отвечающих санитарным нормам |
| Бишкек | 1 298 | 0.1 | 1 587 | 0.1 | 1 235 | 3.8 | 1 586 | 3.3 |
| Талас | 530 | 0 | 1 608 | 3.9 | 703 | 10.5 | 848 | 6.7 |
| Иссык-Куль | 1 765 | 2.1 | 1 608 | 3.9 | 1 473 | 22.6 | 1 929 | 17.0 |
| Чуй | 2 468 | 1.3 | 2 017 | 2.3 | 3 010 | 19.5 | 2 586 | 17.0 |
| Нарын | 820 | 3.2 | 912 | 1.5 | 633 | 3.5 | 987 | 9.1 |
| Джалалабат | 1 698 | 1.0 | 2 182 | 0.6 | 2 690 | 15.0 | 2 405 | 15.2 |
| Ош | 3 585 | 1.3 | 3 390 | 1.2 | 3 375 | 3.4 | 2 405 | 15.2 |
| Баткен | 647 | 14.5 | 1 132 | 9.5 | 625 | 10.8 | 870 | 8.6 |
| ИТОГО | 13 353 | 1.9 | 14 182 | 2.1 | 14 398 | 12.4 | 15 504 | 10.6 |

Источник: данные ДГСЭН, опрос экспертов, 2008

За последние три года был зарегистрирован рост острых кишечных инфекций (Таблица 2.8).  Например, в 2007 году уровень заболеваемости кишечными инфекциями возрос на 20%, до 485 случаев на 100 000 населения, по сравнению с 391 в 2006 году. Высокий уровень инфекций был зарегистрирован в Таласской (735 случаев на 100 000 населения) и  Баткенской областях (693 на 100 000) и Бишкеке (745 на 100 000).

Более 80% из числа инфицированных были дети до 14 лет. Детская смертность в результате острых кишечных инфекций остается высокой.

Таблица 2.8 – Заболеваемость населения некоторыми инфекционными и паразитарными заболеваниями

| Заболевание (кол-во случаев) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брюшной тиф и паратифы | 270 | 425 | 151 | 180 | 276 |
| Острые кишечные инфекции | 7 603 | 7 624 | 10 397 | 12 294 | 17 197 |
| Бактериальная дизентерия | 1 571 | 1 352 | 2 208 | 2 671 | 2 490 |
| Паротит эпидемический | 2 599 | 2 864 | 4 752 | 1 126 | 1 193 |
| Вирусный гепатит (включая сывороточный) | 7 418 | 14 812 | 9 201 | 8 127 | 12 970 |
| Гастроэнтериты, колиты, вызванные установленными возбудителями | 3 342 | 3 808 | 4 336 | 5 106 | 5 252 |

Источник: КИОДХ, 2005-2007

Уровень заболеваемости брюшным тифом до сих пор является серьезной проблемой. Среди вспышек заболеваний, связанных с водой, наиболее часто регистрируется брюшной тиф. В 2007 году уровень заболеваемости брюшным тифом и паратифом увеличился на 40%, когда было зарегистрировано 186 случаев  брюшного тифа и 90 случаев паратифа. Последние  три года (2005-2007) Джалалабатская область оставалась самой «горячей точкой» Республики по брюшному тифу, с 70% от всех случаев. В 2007 было зарегистрировано 159 случаев в форме локальных вспышек, в основном в населенных зонах, расположенных вдоль реки Майлуу-Суу. Главной причиной роста уровня заболеваемости была недостаточная доступность населению  питьевой воды  хорошего качества.

Гельминтозы занимают доминирующее место в инфекционной патологии населения Республики. Около 40-45% инфекционных заболеваний являются случаями гельминтозов. Высокая инфицированность гельминтами среди населения вызвана несоблюдением правил личной гигиены, а также плохим качеством воды. Ежегодно в стране официально регистрируется от 35 000 до 45 000 людей, инфицированных гельминтами. Однако реальная картина превышает официальную статистику в несколько раз. Наиболее распространенные гельминтозы - это энтеробиоз (63%), аскаридоз (22,4%), гименолепидоз (5,8%) и эхинококкоз (2,3%). Что касается простейших, инфицирование лямблиями достигает 14,4%.

В рамках программы Министерства Международного Развития Великобритании (DFID), финансировавшего Проект по гигиене и санитарии в сельской местности, в 2003-2005гг было проведено обследование детей на паразитарные заболевания. Было обнаружено, что от 61% до 79% детей в отобранных селах были инфицированы возбудителями четырех основных паразитарных инфекций: энтеробиоза, аскаридоза, лямблиоза и гименолепидоза. Также было проведено медицинское обследование 6 500 детей на лямблиоз, и уровень инфицированности превысил 38%.

### Инфраструктура и технология

В городских населенных пунктах большая часть систем водоснабжения и водоотведения была построена в 1960-х или раньше. Большинство из них полностью изношены, и только добросовестное техническое обслуживание и текущий ремонт (в особенности насосов) со стороны персонала водоканалов позволяет поддерживать системы в рабочем состоянии. Однако, эффективность насосов низкая, что  влечет за собой крайне высокие расходы по перекачке воды. Согласно отчетам водоканалов, счета за электрическую энергию  составляют более 80% всех эксплуатационных расходов. Для поставщиков поверхностных вод основной проблемой является очистка воды. Многие водоочистные сооружения (ВОС) находятся в плохом состоянии и не функционируют. Во многих случаях вода из источника сразу попадает в распределительную сеть. Стоимость коагулянтов и дезинфектантов также высока, во многих случаях - из-за больших транспортных расходов.

Что касается канализационных систем, большая часть сооружений по очистке сточных вод (канализационных очистных сооружений, КОС) была изначально запроектирована по высоким стандартам, обеспечивающим механическую, биологическую (активный ил) и химическую очистку. Однако, стоимость электроэнергии, требуемой  для очистки с помощью активного ила, оказалась непомерно высокой, и большинство воздуходувок/компрессоров было отключено. Большинство действующих очистных сооружений обеспечивает лишь некоторые элементы очистки сточных вод (работают иловые площадки и обеззараживание (хлорирование) сбрасываемых  сточных вод), но во многих случаях очистные сооружения просто «борются за выживание» и крайне нуждаются в реабилитации (восстановлении, реконструкции).

В сельской местности водоснабжение осуществляется или самотеком, или с использованием электрических насосов, которые обходятся дорого. Многие сельские системы водоснабжения, построенные в Советское время, сейчас находятся в плохом состоянии и нуждаются в реабилитации. Проекты ВБ и АБР охватили почти 500 сел, предоставив услуги водоснабжения почти 30% сельского населения (охват колеблется от 70% в Нарыне до 15% в Чуе). Ниже на рисцнке показано распределение сел в каждой из областей, обеспеченных водой в рамках проектов ВБ и АБР (Рисунок 2.2 –.

В рамках Проекта Сельского водоснабжения и санитарии Всемирного Банка было реабилитировано и построено около 180 схем водоснабжения, все основанные на подъеме подземных вод, из которых в 5% случаев источником воды были артезианские колодцы, в 40% - глубокие скважины, в 20% - инфильтрационные системы из рек и в 35% - забор родниковых вод. Для этих систем в 85% случаев обеззараживание воды (дезинфекция) осуществляется с использованием хлора и в 15% - с использованием систем УФ.  Эти цифры отражают растущее желание некоторой части общин иметь системы водоснабжения, подающие воду гравитационно (самотеком), чем те, где воду требуется подавать насосами.

Рисунок 2.2 – Распределение сельских схем водоснабжения АБР и Всемирного Банка по областям

Источник: данные ОУП ВБ и АБР, 2007

Таблица ниже показывает (Таблица 2.9), что строительство систем водоснабжения, в которых вода из поверхностных водных источников подается гравитационно (поступает самотеком), обойдется дороже, так как трубопроводы при этом  будут значительно длиннее. Эти более протяженные сети часто проходят среди гор и рискуют быть поврежденными в результате землетрясений, снежных обвалов и/или камнепадов. Трудоемкое (и дорогостоящее) техническое обслуживание, такое как ремонт трубопроводов, поврежденных в результате природных катаклизмов, является одной из основных угроз устойчивости этих систем. Другой ключевой вопрос касается повреждения насосов в результате колебаний напряжения в сети электропитания.

Таблица 2.9 – Средняя длина трубопроводов в схемах водоснабжения проектов Всемирного Банка (в метрах)

| Источник | Иссык-Куль | Нарын | Талас |
| --- | --- | --- | --- |
| Артезианские скважины | 8 424 | 9 787 | 8 279 |
| Глубокие скважины | 9 355 | 7 376 | 9 917 |
| Инфильтрационная система | 17 258 | 10 565 | 19 419 |
| Забор родниковых вод | 8 952 | 10 226 | 8 058 |
| В среднем | 10 932 | 9 308 | 10 586 |

Источник: по данным ЦУП Всемирного Банка

В  сельской местности в качестве системы водоотведения доминирующее положение занимают туалеты с покрытыми выгребными ямами - как в домохозяйствах, так и  в общественных учреждениях (школы, общественные здания).  В сельской местности практически нет действующих систем канализации. Во время посещений в селах не было обнаружено ни одной действующей системы канализации. Только в некоторых крупных селах есть системы канализации, которые можно было бы эксплуатировать.

### Нормативы (количество и качество воды)

Нормативы, регулирующие качество воды в Кыргызстане и правила его мониторинга, установлены и регулируются государственными санитарными положениями, нормами и правилами гигиены, подраздел 2.1.4 «Питьевая вода и водоснабжение». Этот документ, известный как СанПиН, дает четкие инструкции как поставщикам воды (используя термин «Промышленный или технический контроль»), так и СЭС (используя термин «Государственный контроль»), по проведению мониторинга качества воды. Главными компонентами СанПиНа. являются:

- Гигиенические требования и нормы качества питьевой воды;

- Мониторинг качества питьевой воды поставщиками воды;

- Положения по определению показателей питьевой воды, поддающихся проверке, и разработка рабочей программы для промышленного мониторинга качества питьевой воды.

Положение Правительства определяет техническое задание для СЭС (государственный контроль) по мониторингу качества воды по всему Кыргызстану. Это положение ежегодно обновляется и может быть изменено решением Министерства здравоохранения.

Что касается требования  к расстоянию до источника водоснабжения, то, согласно Кыргызским стандартам (основанным на нормативах советского периода – ГОСТ-84), для любого домохозяйства оно не должно превышать 100 метров от точки разбора воды. Это значит, что максимальное расстояние между точками разбора воды должно быть не более 200 метров. Стандарты качества воды и нормы расстояния применяются как к городам, так и селам.

### Удовлетворение нужд потребителей

Результаты исследования услуг водоснабжения в городах, проведенного Урбан Институтом в 2006 году для «Разработки плана действий по улучшению деятельности по оказанию услуг в области инфраструктуры» показали:

- Большинство людей, в целом, удовлетворены услугами водоснабжения (51% удовлетворены, 44% не удовлетворены);

- Большая часть городов, где более 60% опрошенных горожан утверждали, что они не удовлетворены услугами водоснабжения, расположены на юге Кыргызстана;

- Наивысший уровень удовлетворения услугами водоснабжения выявлен в четырех крупных городах (Бишкек, Ош, Джалалабат и Токмок);

- В городе Кара-Куль на юге страны имеется крупная гидроэлектрическая компания, взявшая на себя ответственность за водоснабжение. Крупные субсидии в систему водоснабжения города, поступающие от этой компании, способствуют обеспечению услуг водоснабжения хорошего качества.

- То, чем горожане наименее удовлетворены, это нерегулярная подача воды в системе водоснабжения. Только в 20% муниципалитетов отмечается бесперебойное водоснабжение 24 часа в сутки. Подача воды может осуществляться только по 2 часа в день (Кок-Янгак), но чаще от 5 до 10 часов в день.

- Наблюдается корреляция между неоплатой и неудовлетворенностью услугами водоснабжения.

## Отраслевая политика Правительства и вовлеченные организации

### Отраслевая политика правительства и обязанности организаций

Правительство Кыргызской Республики, реализуя  Комплексную программу развития (КПР, 2001) и Стратегию развития страны 1 и 2 (СРС, 2006 и 2008), взяло на себя обязательство улучшить общее благосостояние населения и общее экономическое положение Кыргызстана.

В рамках КПР  Правительство уже определило ряд ключевых национальных задач, требующих инвестиций в отрасль сельского водоснабжения:

- Постепенная реабилитация централизованного (трубопроводного)  водоснабжения и канализационных систем в городах и селах, и

- Улучшить доступ для жителей отдаленных и местных общин к средствам связи, дорогам и транспортным услугам, безопасной питьевой воде, отремонтированным или вновь построенным медицинским и образовательным учреждениям.

Наибольшие трудности в отношении улучшения услуг водоснабжения и водоотведения связаны со слабым институциональным потенциалом по управлению и регулированию процессом, а также высокий уровень бедности в сельской местности. Поскольку КАС (Кыргыз Айыл Суу – государственное агентство по ремонту и развитию сел) был распущен, улучшения в секторе сельского водоснабжения были достигнуты через Отделы управления проектом при поддержке Консультантов управления проектом, реализующих проекты Всемирного Банка и АБР. Небольшой объем работы был осуществлен Правительством, как на республиканском, так и на местном уровне. Регулирующая функция в достаточной степени осуществлялась Министерством здравоохранения через СЭС, но помимо этого имел место ограниченный внутригосударственный институциональный процесс по улучшению водоснабжения.

В рамках раздела «Гарантированный  доступ к социальной инфраструктуре» в проекте Стратегии развития страны–1 на 2007-2010 годы (СРС, 2006), Правительство республики обязуется продолжать процесс улучшения доступа населения к водоснабжению и водоотведению в сельской местности. Правительство также заявляет, что «В обеспечение большей части этих услуг в Кыргызстане государство, его местные администрации и органы местного самоуправления играют центральную роль, чтобы предоставить гражданам страны гарантированный доступ к критическим элементам социальной инфраструктуры и обеспечить адекватное качество этих услуг».

Правительство также продемонстрировало свое обязательство увеличить долю населения, имеющего  доступ к безопасному водоснабжению, до 90% к 2015 году в рамках Совместной стратегии поддержки сектора, Цель 3.4 (обеспечение гарантированного наличия и доступа к основным коммунальным услугам). Цель 3.4 также содержит обязательство увеличить доступ населения республики к улучшенному водоотведению до 40% к 2015 году.

Проект Стратегии развития страны-2 на 2009-2011 годы (СРС, 2008) подчеркивает, что прогрессирование урбанизации сопровождается снижением доступа вновь построенных населенных пунктов к централизованным системам питьевого водоснабжения и адекватным системам водоотведения.

Несмотря на факт, что, в общем по стране доля населения, имеющего доступ к чистой питьевой воде, возросла, более полумиллиона людей до сих пор не имеют устойчивого доступа к безопасным источникам питьевой воды.

В рамках плана действий в СРС-2 (2008) в разделе 6.1. «Улучшенное качество экономического роста» делается акцент на:

- Разработать и представить на рассмотрение Правительства Кыргызстана программу снабжения сельского населения чистой питьевой водой;

- Реализовать проект АБР «Предоставление инфраструктурных услуг на уровне населенных пунктов»;

- Реализовать проект Всемирного Банка «Сельское водоснабжение и санитария».

Ниже в таблице представлены основные обязательства организаций на республиканском уровне (Таблица 2.10).

Городское водоснабжение управляется водоканалами, которые объединены в национальную ассоциацию, а деятельность поставщиков сельского водоснабжения координируется Департаментом сельского водоснабжения (ДСВ).

ДСВ был учрежден в рамках Министерства сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности. По последним данным, по решению Правительства КР, ДСВ остается исполнительным агентством, но будет функционировать в рамках Национального агентства по делам местного самоуправления. Планируется, что весной 2009 года ПКР будет инициировать реструктуризацию некоторых министерств для организации Национального комитета по водным ресурсам при ПКР, который будет объединять различные функции и будет нести ответственность за все вопросы, касающиеся воды (водоснабжение, ирригация, подземные воды и т.д.).

Таблица 2.10 – Ключевые организации на республиканском уровне и их функции

| Министерство | Сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности | Здравоохранения |  |  |  | Чрезвычайных ситуаций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агентство | Департамент сельского водоснабжения | ДГСЭН и СЭС | Национальный институт стандартизации и метрологии (Кыргызстандарт) | Государственное агентство по охране окружающей среды и лесного хозяйства | Государственное агентство геологии и минеральных ресурсов (Госгеологоагентство) |  |
| Функции | - Выработка политики и исполнение - Обеспечение соответствия с нормативами - Разработка и реализация программы - Выработка финансовых механизмов - Координация деятельности подчиненных организаций - Обучение специалистов - Реализация закона «О питьевой воде» - Предложение нового улучшенного законодательства для регулирования отрасли - Координация донорских и других инвестиций и реализация проектов - Связующее звено между центром и регионами и помощь местным сообществам | - Выработка политики - Разработка законодательства - Разработка программ - Разработка/утверждение санитарных правил и норм, положений и гигиенических стандартов - Надзор за проектированием, строительством и техническим обслуживанием систем ВСиВО - Принятие мер для предупреждения или прекращения загрязнения водных источников - Государственный надзор и сертификация качества питьевой воды - Координация исследовательской и технической работы по улучшению качества питьевой воды - Обучение специалистов - Экспертный надзор проектных и строительных нормативов - Разрешение для использования реагентов, средств и методик очистки и дезинфекции питьевой воды | - Введение стандартов, устанавливающих критерии безопасности питьевой воды - Улучшение контроля качества питьевой воды в соответствии с нормативными требованиями - Сертификация питьевой воды | - Установление правового режима зон санитарной охраны для водных источников для систем питьевого водоснабжения - Организация государственного контроля исполнения законодательства о защите воды, зон санитарной охраны, мер по предупреждению и /или прекращению загрязнения и эффективного использования водных ресурсов - Участие в разработке и помощь в реализации политики и любых программ, обеспечивающих улучшение качества безопасной питьевой воды - Участие в разработке проектов законодательства для питьевого водоснабжения | - Учет ресурсов подземных вод питьевого качества - Контроль и защита подземных вод - Мониторинг запасов подземных вод питьевого качества - Ведение государственного водного кадастра и государственного регистра водозаборных сооружений (относящихся к подземным водам) - Обеспечение экспертизы проектов, касающихся использования и защиты подземных вод и для других связанных с этим вопросов - Выдача лицензий на эксплуатацию ресурсов подземных вод питьевого качества | - Подготовка плана готовности министерств, государственных комитетов, административных учреждений, органов местного самоуправления действовать в чрезвычайных ситуациях - Совместно с местными государственными администрациями снабжать пострадавших людей предметами первой необходимости (в т.ч. питьевой водой) - Координировать работу по приостановлению последствий серьезных инцидентов и обеспечить людские ресурсы для такой работы - Подготовить и реализовать меры против оползней и других опасностей для водоохранных зон, строительство селезащитных плотин |
| Уровень деятельности | Республика, область, район | Республика, область, район | Республика | Республика, область, район | Республика, область, район | Республика, область, район |
| Основание | Статья 4 Закона «О питьевой воде “ | Статья 4 Закона «О питьевой воде “ | Статья 4 Закона «О питьевой воде “ | Статья 4 Закона «О питьевой воде “ | Статья 4 Закона «О питьевой воде “ |  |

- Источник:  Долгосрочная стратегия развития сельского водоснабжения и санитарии в Кыргызской Республике, DFID, 2007

### Правовая основа отрасли ВСиВО

Юридический статус городских предприятий ВСиВО

Таблица 2.11 представляет юридический статус городских водоканалов на 2005 год, когда проводилось исследование Урбан Института.

Таблица 2.11 – Юридический статус водоканалов

(на основании свидетельства о регистрации)

| Гос. предприятие | Гос. учреждение | Муниципальное (коммунальное) предприятие | Муниципальное учреждение | Акционерные компании | Общество с ограниченной ответственностью | Неизвестно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Токмок | Талас | Бишкек | Джалалабат | Кочкор-Ата2 | Кант | Баткен3 |
| Узген4 | Майлуу-Суу | Узген3 |  | Кара-Куль5 | Таш-Кумыр8 |  |
| Кызыл-Кия6 | Кок-Янгак | Кызыл-Кия |  |  | Ош7 | Ош |
| Чолпон-Ата | Таш-Кумыр8 | Каракол |  |  |  |  |
| Нарын |  | Шопоков |  |  |  |  |
| Кара-Суу |  |  |  |  |  |  |
| Ноокат |  |  |  |  |  |  |
| Сулюкта |  |  |  |  |  |  |
| Исфана |  |  |  |  |  |  |
| Кара-Балта |  |  |  |  |  |  |
| Балыкчи |  |  |  |  |  |  |

Источник: Урбан Институт, 2006

* В Кербене услуги водоснабжения осуществляются Ассоциацией водопользователей

2  В Кочкор-Ата вода поставляется подразделением АО Кыргызнефтегаз.

3 УИ не располагает достоверной информацией о юридическом статусе водоканала в г. Баткен, но думает, что возможно это Государственное предприятие.

4 В Узгене имеется два водоканала – один как госпредприятие, и второе является вновь организованным предприятием. Свидетельство о регистрации этого нового предприятия ошибочно утверждает, что это госпредприятие с муниципальной собственностью.

5 Вода в Кара-Куле поставляется Теплокоммунэнерго, которое является отделом Каскад Токтогул ГЭС филиалом АО Электростанция

6 В Кызыл-Кие имеется два водоканала – один является госпредприятием, и второй вновь образован. В Урбан Институте нет копии свидетельства о регистрации вновь образованной организации, но согласно городской администрации Кызыл-Кия, оно было зарегистрировано как муниципальное предприятие.

7 В городе Ош имеется две юридические организации, которые отвечают за обеспечение услуг водоснабжения и канализации – ОсОО «Ош Таза Суу» и Ош Горводоканал, статус которого неизвестен УИ (это может быть либо государственное или муниципальное организация/предприятие).

8 В Таш-Кумыре имеется два поставщика водоснабжения – Кыргызско-Российское ОсОО Водхоз и Суу-Чарба, которое зарегистрировано как организация, но неясно это государственная или муниципальная организация.

Юридический статус предприятий, предоставляющих услуги сельского ВСиВО

В сельской местности на местном уровне юридическую ответственность за услуги водоснабжения и водоотведения несут органы местного самоуправления (Айыл Окмоту). Однако, в тех селах, где системы водоснабжения были реабилитированы или вновь построены при финансировании Всемирного Банка/АБР, собственность и ответственность за эксплуатацию и техобслуживание были возложены на Сельские общественные объединения потребителей питьевой воды (СООППВ – выборная общинная организация с несколькими должностями, оплачиваемыми из тарифов на воду). Обязательства СООППВ и местного самоуправления почти идентичны (Таблица 2.12). Типовой устав для СООППВ четко основан на Статье 5 закона «О питьевой воде», который формулирует обязательства для местного самоуправления в отношении водоснабжения (Таблица 2.12). Пока функции СООППВ еще законодательно не закреплены, но по их положению на текущий момент можно предположить, что роли МСУ и СООППВ равнозначны.

Таблица 2.12 – Ключевые организации и их функции на местном уровне

| Агентство | Органы местного самоуправления и местная государственная администрация | СООППВ |
| --- | --- | --- |
| Функции | - Обеспечить население питьевой водой надлежащего качества в достаточном количестве; - Разработка и утверждение программ для систем питьевого водоснабжения; - Учет и оценка данных: - Наличие и состояние водных источников; - Пути удовлетворения потребности населения в питьевой воде (количество и качество); - Надежность систем питьевого водоснабжения; - Управление организацией зон санитарной охраны и эффективное использование водных источников; - Планирование, финансирование и поддержка обеспечения питьевой водой; - Контроль качества питьевой воды; - Учет использования питьевой воды; - На основе выводов СЭС временно прекратить подачу питьевой воды при загрязнении, и принять меры по восстановлению нормального водоснабжения населения; - С согласия СЭС принять решение по эксплуатации систем снабжения питьевой водой в чрезвычайных ситуациях; - Обеспечить население информацией о качестве воды, нормах потребления и методах сбережения воды; - Утверждение (установление) тарифов для обеспечения населения питьевой водой - по согласованию с территориальными антимонопольными структурами; | Основными функциями СОППВ являются: - Поставка населению, проживающему в определенной местности, воды, соответствующей гигиеническим стандартам, на основе принципа полного возмещения расходов; - Учет и оценка данных: - Наличие и состояние водных источников; - Пути удовлетворения потребности населения в питьевой воде (количество и качество); - Надежность систем снабжения питьевой водой; - Управление организацией зон санитарной охраны и эффективное использование водных источников; - Планирование, финансирование и поддержка обеспечения питьевой водой; - Нести ответственность за расход питьевой воды; - Утверждение положений для хозяйственного и питьевого водоснабжения на основании существующих правил использования систем водоснабжения и водоотведения; - На основе выводов СЭС временно прекратить подачу питьевой воды при ее загрязнении и принять меры по восстановлению нормального водоснабжения населения; - С согласия СЭС принимать решения по эксплуатации систем снабжения питьевой воды в чрезвычайных ситуациях; - Решать другие вопросы, касающиеся снабжения населения питьевой водой; |
| Основание | Статья 5 Закона «О питьевой воде “ | Статья 9 закона «О питьевой воде» - одним из владельцев систем хозяйственного и питьевого водоснабжения могут быть Сельские общественные объединения потребителей питьевой воды (СООППВ). Деятельность СООППВ регулируется: - Гражданским Кодексом Кыргызской Республики; - Законом «О некоммерческих организациях» от 15 октября 1999 №111; - Типовым уставом СООППВ, разработанным Департаментом Сельского Водоснабжения при МСВХиПП и зарегистрированным в Министерстве юстиции. |

Источник: Долгосрочная стратегия по сельскому водоснабжению и санитарии в Кыргызской Республике, DFID, 2007

## Макроэкономический контекст

### Макроэкономическая ситуация и перспективы

До середины 2007 года, на фоне благоприятных внешних условий и благодаря своей экономической политике, Кыргызская Республика переживала быстрый экономический рост, который достиг более 8% в 2007 году, а исключая производство золота, достиг почти 9%. Уровень инфляции оставался низким до конца 2007 года. В результате фискальной реформы и восстановления экономики резко возросли доходы от сбора налогов. Более устойчивое финансовое положение, постепенное повышение валютного курса сома и поддержка Парижского Клуба позволили КР достигнуть значительного улучшения ее долговых показателей. Явные улучшения наметились в показателях жизненного уровня населения – уровень бедности снизился от 54% в 2002 году до 35% в 2007, в то время как уровень крайней бедности снизился от 23% до 7%.

Однако с конца 2007 года Кыргызская экономика была подвержена ударам внешних, в основном временных, шоков. Международные товарные цены продолжали повышаться большую часть 2008 года, что повлекло за собой скачок инфляции и увеличение дефицита текущего счета. Недостаточная выработка электроэнергии из-за низкого уровня воды в водохранилищах ГЭС явилась причиной дефицита электроэнергии, что привело к необходимости импортировать большие объемы горючего и электроэнергии, еще более увеличивая дефицит торгового и платежного баланса.

Поддержка Кыргызстана  МВФ в рамках Программы по смягчению внешних шоков

Исполнительный Совет Международного Валютного Фонда (МВФ) одобрил 18-месячное финансирование в размере 66,6 миллионов СДР (около 100 миллионов долларов США) в рамках Программы по смягчению внешних шоков (ESF) для Кыргызской Республики, чтобы помочь ПКР справиться с несколькими экзогенными шоками, включая повышение товарных цен до середины 2008, нехватку электроэнергии, кризис банковского сектора в соседнем Казахстане и землетрясение в селе Нура.

Решение Исполнительного Совета позволит Кыргызской Республике уже сейчас получить из МВФ сумму, эквивалентную 16,5 миллионов СДР (около 25 миллионов долларов США).

В сентябре 2008 года Исполнительный Совет одобрил модификации к ESF, которые обеспечили более быстрый и лучший доступ, сделали программу более гибкой и легкой в использовании. Эти модификации вступили в силу в конце ноября, после всех необходимых юридических согласований.

Экономическая программа ПКР на 2008-09 годы направлена на устранение последствий экономических шоков и нацелена на смягчение влияний снижения регионального роста и внешних эффектов мирового финансового кризиса на экономику Кыргызстана. Цели программы - снизить инфляцию, поддержать экономический рост и защитить бедные слои населения.

Для достижения этих целей программа полагается, в основном, на макроэкономическую политику, продолжая балансировать  на  тонкой линии между дальнейшим снижением инфляции и поддержанием роста. Значительно ужесточилась денежная политика, что проявилось в резком повышении процентных ставок летом 2008 года. Она нацелена на снижение уровня инфляции до 10% к концу 2009 года. Но как только снизится уровень инфляции, монетарная политика может быть постепенно облегчена в помощь замедленному экономическому росту. Фискальная политика также будет нацелена на балансирование между необходимостью снизить уровень инфляции с необходимостью поддерживать рост и обеспечивать целевую защиту бедных слоев населения. Программа также включает ряд структурных мер для поддержки этих мероприятий, фокусируясь на усилении экономического управления. Экономическая программа ПКР будет направлена на поддержку реализации Стратегии развития страны (СРС). Источник: официальный вебсайт МВФ.

Мировой и региональный экономический рост продолжает падать в кильватере международного финансового кризиса, и ожидается ослабление экспорта Кыргызской Республики и притоков денежных переводов рабочих, работающих за рубежом. Это приведет к дальнейшему углублению дефицита текущего счета в 2009 году, несмотря на недавнее снижение цен некоторых импортируемых товаров. В результате кризиса банковского сектора  в Казахстане резко снизились объемы кредитования в Кыргызской Республике.

Несмотря на различные внешние шоки, ожидается, что экономический рост в Кыргызской Республике за первые одиннадцать месяцев 2008 года составил 7,5%, в значительной степени благодаря производству золота, торговле и телекоммуникациям.

Таблица 2.13 – Кыргызская Республика: выборочные экономические показатели, 2005-09

|  | 2005 | 2006 | 2007 Предв. | 2008 Прогноз | 2009 Прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реальный сектор |  |  |  |  |  |
| Номинальный ВВП (миллиардов Сом) | 100.9 | 113.8 | 139.7 | 175.8 | 202.4 |
| Номинальный ВВП (миллион долларов США) | 2 460 | 2 837 | 3 748 | 4 805 | 5 124 |
| Реальный ВВП (рост в %) | -0.2 | 3.1 | 8.2 | 7.5 | 3.7 |
| Реальный ВВП, исключая золото (рост в %) | 1.4 | 5.7 | 8.7 | 5.0 | 3.0 |
| ВВП на душу населения (в долларах США) | 478 | 546 | 713 | 906 | 956 |
| Розничные цены (% изменение за 12 месяцев, на конец года) | 4.9 | 5.1 | 20.1 | 19.8 | 11.0 |
| Розничные цены (% изменение за 12 месяцев, в среднем) | 4.3 | 5.6 | 10.2 | 24.5 | 11.9 |
| Сумма государственного бюджета (в % от ВВП)1/ |  |  |  |  |  |
| Совокупный доход и гранты | 24.7 | 26.4 | 30.8 | 31.7 | 28.5 |
| Общие расходы и чистое кредитование | 28.1 | 28.9 | 31.5 | 33.1 | 30.2 |
| Активный денежный баланс (под чертой) | -3.6 | -2.1 | -0.3 | -1.3 | -1.7 |
| Первичный баланс | -2.0 | -1.2 | 0.3 | -0.5 | -0.9 |
| Совокупный государственный долг | 85.9 | 72.5 | 57.7 | 52.2 | 47.2 |
| Банковский сектор 2/ |  |  |  |  |  |
| Резервные средства (%-ное изменение, на конец года) | 24.9 | 47.4 | 38.5 | 17.6 | 15.0 |
| Широкие деньги (%-ное изменение, на конец года) | 9.9 | 51.6 | 33.3 | 19.0 | 17.0 |
| Кредиты частному сектору (%-ное изменение, на конец года) | 20.5 | 48.6 | 79.7 | 25.6 | 21.1 |
| Процентная ставка 3/ | 4.3 | 4.2 | 5.6 | 21.0 | ... |
| Внешний сектор |  |  |  |  |  |
| Текущий платежный баланс (в % от ВВП) | 2.8 | -3.1 | -0.2 | -6.4 | -8.5 |
| Экспорт товаров и услуг (млн. долларов США) | 1 053 | 1 485 | 2 244 | 3 138 | 3 037 |
| Рост экспорта (%-ное изменение) | 2.9 | 40.9 | 51.1 | 39.9 | -3.2 |
| Импорт товаров и услуг (млн. долларов США) | 1 397 | 2 253 | 3 218 | 4 580 | 4 572 |
| Рост импорта (%-ное изменение) | 23.9 | 61.3 | 42.8 | 42.3 | -0.2 |
| Государственные резервы (млн. Долларов США) 4/ | 608 | 814 | 1,194 | 1,162 | 1,260 |
| Международные резервы (в месяцах импорта следующего года, на конец года) | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
| Внешний государственный долг (в % от ВВП) | 78.0 | 69.8 | 55.5 | 44.4 | 43.8 |
| Валютный курс |  |  |  |  |  |
| Обменный курс (Сом за 1USD, в среднем) | 41.0 | 40.1 | 37.3 | ... | ... |
| Реальный эффективный обменный курс (2000=100, в среднем) | 104.3 | 106.0 | 113.6 | ... | ... |

Источник: руководящие работники КР; и на основании расчетов и прогнозов сотрудников Социального фонда.

1/ Общие государственные средства включают правительственные средства и средства Социального фонда. Правительственные средства включают средства центрального правительства и средства органов местного самоуправления.

2/ По фактическому обменному курсу для 2005-07; прогнозы обменного курса (38,21 Сом за 1 US$) на 2008-09.

3/ Процентная ставка по 3-х месячным казначейским векселям. Последний обзор на конец ноября 2008 года.

4/ Общие резервы исключают международные резервы НБКР, которые заложены или блокированы.

Экономический контекст и структура

Экономический рост произошел на фоне неустойчивой политической ситуации. В результате «Тюльпановой революции» в марте 2005 года был смещен с поста много лет руководивший страной национальный лидер. Его преемнику было необходимо справляться с Парламентом, где доминирующее положение занимали депутаты, избранные при прежнем режиме, а при новом режиме сменилось четыре премьер-министра. Тем не менее, на Парламентских выборах в декабре 2007 года большинство мест получила вновь сформированная пропрезидентская партия, что явилось платформой для продвижения реформ.

В структуре наибольший вес (в % от ВВП) имеют услуги (41%), сельское хозяйство (29%) и промышленность (15%). Изменения в отраслевой структуре ВВПС за период 2004-2006 годов представлены ниже (Таблица 2.14).

Таблица 2.14 – Реальный рост ВВП в Кыргызской Республике по отраслям (%)

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2007 (9 мес.) | 2008 (9 мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВВП | -0.2 | 3.1 | 8.2 | 8.4 | 6.6 |
| ВВП (искл. золото) | 1.9 | 5.7 | 8.7 | 9.2 | 6.1 |
| Сельское хозяйство | -4.2 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 2.2 |
| Строительство | 17.6 | 19.1 | 20.2 | 19.2 | -3.9 |
| Промышленность | -13.4 | -10.9 | 7.3 | 7.3 | 9.0 |
| Промышленность искл. золото | -6.0 | 3.6 | 10.7 | 12.9 | 4.0 |
| Услуги | 8.4 | 9.0 | 12.4 | 13.2 | 10.2 |

Источник: Всемирный Банк, “Кыргызская Республика: последние изменения в экономике ”, 16 декабря 2008г.

Общий рост экономики наблюдался, главным образом, за счет расширения сферы услуг (торговля, туризм, связь) и роста промышленности (строительство, переработка, коммунальное хозяйство), исключая добычу золота.  Золоторудное предприятие Кумтор, которое вносило самый большой вклад в ВВП, полностью не восстановилось после аварии в 2006 и эксплуатационных проблем в 2007 году. Доходы от сельского хозяйства росли медленно, хотя прибыли все же увеличились за счет повышения цен производителей в 2007-8 годах.

Данные о реальном экономическом положении, возможно,  преуменьшают значение неформального сектора (что по оценкам эквивалентно 60% номинала ВВП). Значительное количество семей получают банковские переводы от граждан, работающих или живущих за рубежом. В 2006 году Азиатский Банк Развития подсчитал, что 16% семей получили денежные переводы эквивалентные в среднем 1 331 долларов США на каждую семью. Так как большая часть временной миграции осуществляется из беднейших регионов КР, денежные переводы являются важным подспорьем в повышении благосостояния населения и сокращении бедности. Согласно Оценке бедности Всемирного Банка в 2007 году, полученные средства в домохозяйствах шли в основном на повышение расходов на предметы личного потребления и строительство домов. По последним данным Всемирного Банка (16 декабря 2008г.) денежные переводы составляли (в млн. долларов США) по годам - 482 (2005), 731 (2006), 1065 (2007) и 1108 за первые три квартала 2008. Ожидается, что в 2009 эта цифра снизится из-за более слабой перспективы занятости в соседних с Кыргызстаном странах.

Оценка уровня безработицы - официально 8% в 2006 - серьезно вводит в заблуждение; официально, все люди, владеющие некоторым участком земли, зарегистрированы как "работающие",  и наоборот, широко распространена неформальная незарегистрированная занятость, которую трудно оценить количественно.

Инфляция явилась серьезной проблемой в 2008 году, но снижение цен на импортируемую продукцию к концу года привело к снижению уровня инфляции за год до 19%. Рост цен, главным образом, зависит от внешних факторов (рост цен на импортные энергетические ресурсы и продовольственные товары), но также важную роль играют внутренние факторы, особенно рост финансовых поступлений, значительный рост заработной платы и рост цен на сельскохозяйственные продукты.  Инфляция наносит вред тем 35% населения, которое имеет доходы ниже официальной черты бедности, так как расходы на хлеб (из-за растущей цены на пшеницу), составляют приблизительно  одну треть средних расходов на питание. Правительство намерено решить проблему инфляции продовольственных цен через реформу сельского хозяйства, создание зерновых запасов, и поддержку наиболее уязвимых групп населения через конкретные льготы и программы социальной поддержки. МВФ согласился поддержать эти меры через увеличение размера последнего транша в Программе роста и снижения уровня бедности.

Баланс госбюджета изменился от дефицита в 2005 и 2006 годах к профициту за последние два года. Это явилось следствием сочетания экономии в расходах, получения налоговых платежей выше ожидаемого и улучшения управления доходами. Правительство решило не принимать участие в Инициативе для бедных стран с высоким внешним долгом (HIPCI), и пересмотрело свою среднесрочную стратегию управления государственным долгом, включив требование, чтобы любой новый государственный заем содержал минимум 45% грантовых средств. Внешний государственный долг, который составлял 100% ВВП в 2003 году, сократился до 48% в 2008, и по оценке долговой устойчивости МВФ/Всемирного Банка риск невозврата долга уменьшился от высокого до умеренного.

Был проведен ряд отраслевых и структурных реформ. Правительство разработало стратегию, чтобы способствовать развитию частного предпринимательства и разнообразить экономику. Были заявлены различные меры, направленные на развитие бизнеса, и теперь разрешена выборочная приватизация в энергетическом и финансовом секторах. Тем не менее, остаются сложные проблемы в виде большого финансового дефицита в энергетическом секторе, задержек в утверждении нового налогового кодекса, а также усиления коррупции, как заявлено Transparency International.

Официальный сценарий на 2008-10 годы был изложен в 2007 году в Среднесрочной бюджетной программе. Некоторые предположения и пожелания в СБП были признаны недействительными в свете последних событий. Официальный прогноз для среднего дохода на душу населения на 2010 год был, к примеру, уже превышен в 2008, хотя этот показатель может опять снизиться в 2009 из-за ухудшения экономического прогноза и обесценивания Сома.

В КР небольшая открытая экономика, и направления развития экономики ее крупных региональных партнеров, особенно Казахстана и Российской Федерации, будут отражаться на КР через ослабление экспорта, уменьшение денежного притока, снижения возможной занятости населения и сокращения банковских переводов. Для того чтобы поддержать свою конкурентоспособную позицию среди соседних стран с более высоким доходом, КР необходимо следовать своей программе правительственных реформ, чтобы улучшить деловой климат страны, который, согласно данным последнего обследования Мирового Банка "Занимаясь Бизнесом", ухудшился.

Эти меры повлекут за собой улучшение корпоративного управления, регулирование растущего финансового сектора, повышение эффективности и снижение коррупции в государственных административных организациях, и улучшение инфраструктуры, особенно электричество, газ, муниципальные отходы, ВСиВО, отопление и городской транспорт.

### Распределение домохозяйств по уровню доходов

По данным последнего Кыргызского обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы (КИОДХ) в 2007 году 35% населения Кыргызстана жило в «бедности», по определению Правительства КР. «Крайняя бедность» (где дохода недостаточно даже для обеспечения потребности в пищевых продуктах) составила 7%. Около трех четвертей бедных людей проживает в сельской местности, и людей, живущих в крайней бедности, более чем в два раза больше в сельской местности, чем в городах.

В 2007 году средний месячный располагаемый доход населения (доход после вычета обязательных платежей, скорректированный к индексу потребительских цен) составил 1 352 Сом на душу населения, который был на 15,3% выше, чем в 2006 году (Рисунок 2.3). Этот средний доход является относительно высоким, так как он включает источники дохода помимо труда. Чтобы перспективно оценить эти данные, неравенство, измеренное коэффициентом Джини, составило 0,28, что делает КР более равным обществом, чем многие страны Европы и Центральной Азии. И это тем более важно, что даже небедным не гарантирован доступ к основным  услугам: по крайней мере, одна треть городских небедных не имеет доступа, как минимум, к одной основной услуге (центральное отопление, вода, горячая вода, ванна/душ, канализация, центральный газопровод и телефон), а в сельской местности ситуация еще хуже.

Рисунок 2.3 – Средний ежемесячный располагаемый доход в Кыргызской Республике по децильным группам, 2007

Источник: по данным Национального статистического комитета за 2007 год

В квинтиле с наименьшим доходом выручка от труда обеспечивает 50% дохода домохозяйств, дополненный пенсиями, социальными льготами, денежными переводами и другими источниками. Все группы населения в значительной степени повышают свой доход, продавая сельскохозяйственные продукты и зерновые. Для 10% группы населения с наивысшим заработком эта доля составляет 20%, но в некоторых областях, таких как Баткен, эта доля составляет до 40%.

В Кыргызской Республике наблюдаются значительные различия между городским и сельским рынками труда, формальным и неформальным рынками труда, а также наблюдаются половозрастные (гендерные) различия. Около двух третей от общего объема работ выполняется в сельской местности, из них около двух третей - в сельском хозяйстве. Несельскохозяйственная работа включает общественные услуги, такие как образование и здравоохранение, за ними следует коммерческая деятельность, такая как торговля. Меньшая часть населения работает в промышленности, в основном в горной.

Общий официальный уровень безработицы составлял 8,1% в 2005 году. Уровень безработицы составляет около 8% в сельской местности, хотя среди беднейших групп сельских сообществ он выше. Около 50% городского населения живет в Бишкеке, где безработица составляет 13%.

В первой половине текущей декады КР была свидетелем резкого снижения общей и крайней бедности, несмотря на умеренный рост экономики в целом. Денежные переводы сыграли важную роль в повышении благосостояния и снижении бедности, хотя эти фонды были направлены, в основном, на повышение личного потребления и строительство домов. Значительно повысилось личное потребление нерыночных товаров и услуг, что принесло выгоду бедным через повышение занятости и увеличение размеров зарплат. Будет ли так продолжаться и дальше, будет зависеть, в основном, от возможностей трудоустройства для мигрантов в соседних странах, что в свою очередь будет зависеть от текущего экономического кризиса.

Внешняя миграция становится главным источником роста дохода. По приблизительным расчетам, в 2005 году около 500 000 кыргызских рабочих работало за границей (23% общей рабочей силы). Из них около 300 000 в России и около 50 000 в Казахстане, хотя последняя цифра может быть вдвое выше в зависимости от сезона. Большую часть мигрантов составляют сельские жители юга страны, включая Ошскую, Джалалабатскую и Баткенскую области.

По отчетам, денежные переводы рабочих повысились десятикратно от 30 миллионов долларов США в 2002 году до 331 миллиона долларов США в 2005, а в 2007-8 г.г. объем денежных переводов превысил 1 миллиард долларов США (почти 20% ВВП). Этот рост отражает комбинацию большего числа мигрантов, улучшенного статистического охвата и внедрения новой и более легкой системы денежных переводов. Эти цифры подразумевают, что значительная часть домохозяйств, особенно в беднейших регионах, получает существенные дополнения к своему доходу в виде денежных переводов.

## Местное, республиканское и внешнее финансирование отрасли ВСиВО

### Расходы домохозяйств на водоснабжение и водоотведение

Имеется два источника этой информации, а именно:

- Национальные статистические данные по ежемесячным платежам населения за водоснабжение, водоотведение (канализацию), отопление и бытовые отходы.

- Информация непосредственно из местных водоканалов, которая показывает объем потребляемой воды, охват населения услугами ВСиВО, виды присоединения и выручку от реализации. Как и в других постсоветских республиках, выручка водоканалов нередко включает бартерные трансакции, которые не отражают ту сумму денежных средств, которая фактически была уплачена.

Первый источник содержит данные о расходах домохозяйств (ДХ) полученные с применением единой методики. Средний размер домохозяйства значительно варьируется между большими городами, малыми городами и селами. Большие домохозяйства, как правило, беднее, а количество сельских домохозяйств больше. Среднее число  членов ДХ варьируется от трех человек в Бишкеке до пяти  человек в сельской местности. В Таблице 2.15 показаны средние суммы, оплаченные потребителями за водоснабжение и канализацию  в семи областях за последние девять месяцев 2007 года. Согласно этим показателям, в 2008 году у водоканалов и служб водоснабжения не было значительного увеличения выручки о  реализации, особенно в более бедных сельских регионах.

В основном, люди в городах платят значительно более высокие суммы по сравнению с сельскими жителями, которые платят незначительные суммы за питьевую воду и во многих случаях ничего не платят за сбор сточных вод, поскольку за пределами городов этой услуги просто нет. В Таласе сельские жители ничего не платят как за питьевую воду, так и за сбор сточных вод (кроме сел, в которых выполнялся проект Всемирного Банка).

Таблица 2.16 демонстрирует значительные региональные различия в соотношении располагаемого дохода, потраченного на оплату услуг водоснабжения и водоотведения. Эти данные больше отражают размер оплаченных тарифов, а не различия в величине располагаемого дохода.

Доля располагаемого дохода, потраченного на услуги водоснабжения и сбора сточных вод, очень низкая. Хотя эта сумма, вероятно, будет выше для городских жителей, но даже если рассматривать Бишкек отдельно (который можно считать самым богатым городом в стране), домохозяйства платят за воду менее 1% от их общего располагаемого дохода. А по суммам, оплачиваемым сельскими жителями, которые значительно ниже городских, можно предположить, что эта группа населения тратит на воду менее 0,5% от располагаемого дохода, а в некоторых поселениях вообще ничего не платят.

В городах, обслуживаемы водоканалами, где был проведен анализ доступности услуг ВСиВО по цене, доля расходов на воду в %% от располагаемого дохода была завышена. Соотношение было рассчитано по начисленным счетам, тогда когда в реальности большая часть начисленных сумм не оплачена из-за неспособности и (или) нежелания местных потребителей платить. Эти расхождения различаются между регионами, но, например, в муниципалитете Баткена в 2005 году начисленная сумма за воду составляла до 7,7 миллионов сом (154 000 Евро), а полученная водоканалом выручка от реализации (при расчете кассовым методом) составила лишь 226 100 сом (4 522 Евро).

В свою очередь, в Кыргызском интегрированном обследовании бюджетов домохозяйств и рабочей силы, Национальный статистический комитет в декабре 2008 опубликовал данные о структуре потребительских расходов в 2007 году. Она разделена на десять групп (децилей)  по уровню потребительских расходов - от самых низких до самых высоких. Эти данные подтверждают вышеуказанный факт. Расходы на все жилищно-коммунальные услуги составляют только от 3 до 5% от общих расходов в среднем, с незначительно более высокими уровнями от 6 до 8% в Бишкеке (Рисунок 2.4c). Этот пункт включает расходы на жилплощадь, центральное отопление, природный газ, электроэнергию, горячую и холодную воду, техническое обслуживание, канализацию, вывоз мусора, радио и другие услуги. Это самая наименьшая доля расходов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) среди всех республик бывшего Советского Союза. Продукты питания являются наибольшей статьей расходов (в основном, между 40 и 60%) от общих расходов (Рисунок 2.4b).

Таблица 2.15 – Средняя величина платы за водоснабжение и водоотведение, 2007 (Сом/чел/месяц)

| Регион | Классификация зоны | Водоснабжение | Сбор сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |
| Республика | Итого | 4.0 | 0.3 |
|  | Города | 7.8 | 0.5 |
|  | Села | 1.8 | 0.2 |
| Баткенская область | Итого | 1.3 | 0.06 |
|  | Города | 3.7 | 0.2 |
|  | Села | 0.5 | 0.0 |
| Джалалабатская область | Итого | 2.4 | 0.04 |
|  | Города | 5.2 | 0.1 |
|  | Села | 1.2 | 0.0 |
| Иссык-Кульская область | Итого | 4.6 | 0.2 |
|  | Города | 7.3 | 0.2 |
|  | Села | 3.5 | 0.2 |
| Нарынская область | Итого | 0.2 | 0.01 |
|  | Города | 1.0 | 0.07 |
|  | Села | 0.01 | 0.0 |
| Ошская область | Итого | 1.8 | 0.02 |
|  | Города | 4.7 | 0.07 |
|  | Села | 0.8 | 0.0 |
| Таласская область | Итого | 0.01 | 0.0 |
|  | Города | 0.06 | 0.01 |
|  | Села | 0.0 | 0.0 |
| Чуйская область | Итого | 6.2 | 1.0 |
|  | Города | 10.1 | 1.8 |
|  | Села | 5.3 | 0.8 |
| Город Бишкек | Итого | 10.9 | 0.6 |

Источник: данные Национального статистического комитета за 2007 год

Таблица 2.16 – Располагаемый доход домохозяйств и расходы на ВСиВО, 2007

| Местность | Оплачено за водоснабжение и канализацию (сом/чел/месяц) | Средний ежемесячный располагаемый доход (Сом на душу населения) | Плата за ВиК в % от располагаемого дохода |
| --- | --- | --- | --- |
| Кыргызская Республика | 4.3 | 1 316 | 0.32% |
| Баткенская область | 1.3 | 1 284 | 0.1% |
| Джалалабатская область | 2.4 | 1 252 | 0.19% |
| Иссык-Кульская область | 4.7 | 1 367 | 0.35% |
| Нарынская область | 0.2 | 1 279 | 0.02% |
| Ошская область | 1.8 | 1 237 | 0.15% |
| Таласская область | 0.01 | 1 278 | 0% |
| Чуйская область | 7.2 | 1 394 | 0.52% |
| Бишкек | 11.5 | 1 322 | 0.87% |

Источник: данные Национального комитета по статистике за 2007 год

Рисунок 2.4 – Структура потребительских расходов по децильным группам (2007)

a.

b.

c.

Источник: КИОДХ, 2005-2007

### Готовность населения платить за ВСиВО

Общая оценка готовности потребителей платить за ВСиВО не проводилась, но имеется достаточно много информации о текущей картине платежей, и информации, объясняющей, почему она такова. В рамках Национального диалога по отраслевой политике было проведено ограниченное исследование желания населения платить за ВСиВО, и результаты этого исследования представлены ниже в разделе «Социальное измерение Финансовой стратегии».

Обзор услуг водоснабжения Урбан Института за 2006 год в рамках «Разработки плана действий по улучшению деятельности по оказанию услуг в области инфраструктуры» в городах определил несколько потенциальных возможностей  для повышения тарифов на водоснабжение и сбор твердых отходов  - при условии  повышения качества этих услуг.  Результаты предполагают, что большинство респондентов готовы платить больше за лучшие услуги. В некоторых городах наблюдался очень высокий уровень готовности повысить оплату (более чем  на 90%) для покрытия расходов на оказываемые услуги. И это несмотря на тот факт, что 88% респондентов заявили, что средний месячный доход их домохозяйства меньше 4 000 сом (приблизительно 100 долларов США), а из них 33% заявили, что у их домохозяйства этот доход составляет  меньше 1 000 сом.

Средний уровень тарифов в селах, где реализуется проект Всемирного Банка, колеблется от семи до восьми Сом/чел/месяц (Таблица 2.17).  Подробный анализ сбора тарифов в «проектных селах» Всемирного Банка и АБР предполагает, что хотя уровень тарифов находится ниже уровня, необходимого для устойчивого покрытия затрат, он показал некоторое улучшение за последнее время (Рисунок 2.5).

Таблица 2.17 – Средние тарифы за централизованное водоснабжение в проектных селах ВБ, 2007 (Сом/чел/месяц)

| Источник | Иссык-Куль | Нарын | Талас |
| --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина | 8.5 | 7.1 | 6.5 |
| Глубокая скважина | 8.3 | 7.3 | 7.4 |
| Инфильтрационная система | 7.4 | 7.0 | 5.7 |
| Сбор родниковых вод | 7.4 | 6.3 | 7.3 |
| СРЕДНЕЕ | 7.9 | 6.8 | 7.0 |

Источник: по данным ОУП Всемирного Банка

Рисунок 2.5 – Агрегированная оценка уровня собираемости тарифов за водоснабжение в проектных селах Всемирного Банка и АБР

Источник:   результаты исследования сбора тарифов – Всемирный Банк, АБР и агрегированный анализ, август 2006; Робин Микс, Анара Чойтонбаева, Назгуль Закиряева.

Две организации провели оценку наиболее важных причин различия между высокими и низкими уровнями сбора тарифов. По их оценке причины немного отличаются между суб-проектами Всемирного Банка и АБР. Причины были следующими:

| Всемирный Банк | АБР |
| --- | --- |
| Вовлечение Комитетов колонки Восприятие силы СОППВ Организация сбора тарифов Распространенность бедности | Качество поставляемой воды Мотивация села решать проблему водоснабжения Вовлечение Комитетов колонки Восприятие силы СОППВ |

Совместный анализ суб-проектов Всемирного Банка и АБР показал, что наиболее важными факторами, повышающими уровень сбора тарифов, были:

- Активное вовлечение Комитетов колонки;

- Организация сбора тарифов – вплоть до обеспечения более крупных СОППВ компьютерами  для учета выручки  и отслеживания  процесса сбора тарифов;

- Вынужденные последствия от неуплаты;

Стратегические последствия этого следующие:

- СООППВ могли бы рассматривать структуры тарифов, основываясь на фактических объемах потребления воды;

- Правительство должно рассмотреть способы включения расходов, покрывающих и превышающих расходы на ЭиТО, в структуры тарифов, для начала для небольшого расширения или замены системы;

- Правительство должно рассмотреть пути субсидирования более бедных домохозяйств. СООППВ могут в ограниченных пределах принимать оплату «натурой» в счет оплаты тарифов на водоснабжение.

- Правительство должно рассмотреть ступенчатые структуры тарифов для более обеспеченных сообществ (с водопроводным краном в доме или на приусадебном участке) и более высоким потреблением воды. Это можно было бы применить к населению с более высокими заработками в крупных городах, таких как Бишкек и Ош.

### Государственное финансирование

Министерство финансов Кыргызской Республики, как первый шаг в осуществлении годового бюджетного процесса, подготовило Среднесрочную бюджетную программу для Кыргызской Республики (СБП).

Среднесрочная бюджетная программа для Кыргызской Республики на 2008-2010 годы является аналитическим документом, который обеспечивает целостную картину доходов и расходов государственного бюджета и, в большей степени, основывается на фактическом бюджете 2006 года и расчетах за 2007 год. Также предполагается, что СБП должна ежегодно пересматриваться, но водный сектор находится в ведении Министерства сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности. Однако управление водой также включает ирригационную деятельность, которая играет жизненно важную роль в отрасли сельского хозяйства. Согласно данным Министерства финансов, характерными чертами и проблемами Сельского водоснабжения являются:

- Малая доля сельского населения имеет постоянный доступ к безопасной питьевой воде;

- Слабо развита инфраструктура водоснабжения;

- Водопроводы обслуживаются СООППВ, поэтому необходимо укрепить их потенциал и повысить их роль в решении вопросов по улучшению водопроводов и сотрудничеству с соответствующими водоканалами по финансированию инфраструктуры водоснабжения. К тому же, в селах имеет смысл передать инфраструктуру ВСиВО с баланса СООППВ на баланс Айыл Окмоту. Таким образом, это позволило бы провести оценку обязанностей обеих организаций, которые могут быть перераспределены между СООППВ и Айыл Окмоту, с инфраструктурой ВСиВО на балансе АО;

- Отсутствие вертикальной структуры управления услугами водоснабжения (на уровне района)

#### Среднесрочная бюджетная программа (СБП) по сельскому водоснабжению

Обязательство Правительства по сельскому водоснабжению будет реализовываться через раздел 4 СБП: «Сельское водоснабжение». Целью программы является обеспечение сельского населения в 1 000 селах питьевой водой высокого качества.

#### Общий обзор текущей ситуации

Программа выполняется Департаментом сельского водоснабжения (ДСВ) через его отделения на республиканском и областном уровне. В прошлом доноры выделили значительные средства для реабилитации существующих систем водоснабжения. Для реализации «Проекта по улучшению инфраструктурных услуг на уровне населенных пунктов» АБР выделил 36 миллионов долларов США для реабилитации систем водоснабжения в 360 селах Чуйской, Ошской, Джалалабатской и Баткенской областей. Параллельно, для реализации «Проекта сельского водоснабжения и санитарии» в 200 селах Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей Всемирный Банк выделил 17 миллионов долларов США. Однако оба проекта завершили свою работу в 2008 и 2007 соответственно. В дополнение к этому, Швейцарское Правительство финансировало Проект реабилитации систем питьевого водоснабжения в Караколе (7,2 миллиона долларов США), который продлился  до 2008 года. Таким образом, так как проекты завершили свою работу, сопутствующее финансирование для реабилитации существующих систем водоснабжения и строительства новых также было приостановлено. Возникает необходимость определить новые источники финансирования для инвестиций и реабилитации систем ВСиВО. Имеется подтвержденная информация, что АБР выделит грант в размере 30 миллионов долларов США, а также ожидается грант в 10 миллионов долларов США из DFID.

Основные мероприятия программы включают реабилитацию существующих и строительство новых водопроводов  и организацию СООППВ во всех селах. Эти Объединения отвечают за эксплуатацию водопроводов  и сбор 5% взносов с населения за системы водоснабжения с завершенным строительством и те, что еще строятся. На сегодняшний день 5%-й взнос составляет 215 758,7 тысяч Сом (или 79%) для завершенных объектов и 18 360,5 тысяч сом (или 68,7%) для строящихся объектов водоснабжения.

Существует потребность в обеспечении СООППВ, которые отвечают за техническое обслуживание водопроводов,  постоянной методологической и консультативной поддержкой по разработке и утверждению тарифов за потребление питьевой воды. Чтобы мотивировать СООППВ, им предоставлено право собирать с населения  5% вклад от объема капитальных затрат по истечении льготного периода (4 года с момента пуска объекта водоснабжения в эксплуатацию). Как указано выше, необходимы иностранные инвестиции для реабилитации и строительства новых сельских систем водоснабжения. Существует предварительное соглашение на выделение Всемирным Банком 10 миллионов долларов США для строительства и реабилитации существующих водопроводов. По этому вопросу будут вестись переговоры, для назначения льготной низкой процентной ставки и продолжительного льготного периода. Кредитное соглашение было, как сообщают, подписано 4 июля 2007 года. Вопрос дальнейшего финансирования теперь обсуждается с Азиатским Банком Развития. По последней информации из Азиатского Банка Развития, предложенное новое финансирование в 30 миллионов долларов США будет предоставлено полностью на грантовой основе. Если это решение будет подтверждено, это облегчит бремя выплаты долга. Успех программ будет измеряться в терминах следующих показателей:

- 1 028 сел будут иметь доступ к питьевой воде высокого качества к 2010 году;

- 7 800 км водопроводов  будут проложены к 2010 году;

- 5% сооплаты будет собираться от 80% потребителей, и использоваться на техническое обслуживание новых и реабилитированных централизованных (водопроводных) систем водоснабжения.

#### Финансирование капитальных затрат

Капитальные затраты производятся как частным, так и государственным сектором (независимо от деятельности водоканалов). В частности, строительство большей части новых жилых зданий на окраинах Бишкека проводилось частными застройщиками, которые сами обеспечивали подключение к системам водоснабжения и канализации.

По существующему законодательству все новые подключения к системе ВСиВО и сопутствующая инфраструктура передаются на баланс водоканала.

Таким же образом школы, больницы и другие общественные организации осуществляли некоторый вклад по обеспечению доступа к питьевой воде и санитарным сооружениям.

Была получена информация из водоканала г. Бишкек, подробно представляющая размеры таких инфраструктурных инвестиций, которая представлена ниже (Таблица 2.18).

Таблица 2.18 - Новые активы ВСиВО, принятые на баланс водоканала г. Бишкек

в 2005-2008 годах

|  | Водоснабжение |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Км | Тысяч Сом | км | Тысяч сом |  |
| 2005 |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | 0.35 | 49.50 | 0.23 | 50.00 |  |
| Застройщики | 1.11 | 1,412.30 | 6.15 | 109.82 | Включая 2 ПВН* |
| Водоканал г. Бишкек | 8.36 | 15,938.20 | 0.55 | 22,951.00 |  |
| Итого: | 9.81 | 17,400.00 | 6.93 | 23,110.82 |  |
| 2006 |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Застройщики | 2.51 | 2,793.17 | 2.93 | 52.32 | Включая 4 ПВН* |
| Водоканал г. Бишкек | 4.91 | 9,360.83 | 0.60 | 2,215.28 |  |
| Итого: | 7.42 | 12,154.00 | 3.53 | 2,267.60 |  |
| 2007 |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | 0.06 | 136.80 | 0.64 | 139.13 |  |
| Застройщики | 8.52 | 15,511.07 | 18.44 | 4,330.68 | Включая 10 ПВН* |
| Водоканал г. Бишкек | 7.44 | 14,184.23 | 0.51 | 1,882.99 |  |
| Итого: | 16.02 | 29,832.10 | 19.59 | 6,352.80 |  |
| 9 месяцев 2008 |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | 0.15 | 342.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Застройщики | 0.93 |  | 1.40 |  | Включая 10 ПВН* |
| Водоканал г. Бишкек | 2.86 |  | 0.45 |  |  |
| Итого: | 3.94 | 18,313.40 | 1.85 | 3,685.50 |  |
|  |  |  | Информации пока нет |  |  |

ПВН* -  повысительная насосная станция

Большая часть новых подключений к сети водоснабжения до сих пор строится за счет средств водоканала. В среднем, в год прибавляется около 10 км сети, хотя в 2007 году наблюдалось резкое повышение подключений к водоснабжению частными застройщиками. В Бишкеке за последние 8-15 лет было проложено около 261 км водопроводных труб, хотя на баланс водоканала было передано только 115 км.

Процесс передачи созданных новых основных средств (сетей и сооружений ВСиВО) на баланс водоканала регулируется Общественно-государственным управлением капитального строительства при мэрии города Бишкек (ОГУКС).

Подключения к сети канализации более активно проводились частными застройщикам, и в основном, для новых жилых зданий. Но экономическая стоимость созданных основных средств по канализации значительно ниже, чем по водоснабжению.

По сравнению с длиной существующей сети водоснабжения (около 1 700 км), длина этих  новых сетей не столь значительна (261 км или 15% от общей протяженности сетей). Тем не менее, главную роль в ее расширении играли именно застройщики.

Нет информации о подобных расчетах за пределами Бишкека, но в связи с тем, что большая часть строительства нового жилья проводится именно в Бишкеке, уровень новых расширений сети за его пределами вряд ли будет значительным.

Величина капитальных затрат государственного сектора в инфраструктуру ВСиВО:

Таблица 2.18 показывает, сколько километров сетей водоснабжения и водоотведения было передано на баланс Бишкек водоканала. Тем не менее, государственный сектор также вовлечен в обеспечение водоснабжения и водоотведения для школ, больниц и других общественных организаций, и можно предположить,  что эти элементы инфраструктуры находятся на балансе государственных (бюджетных) организаций.

В 2006 году общие затраты на капитальный ремонт в государственном секторе составили 857 584 тысяч Сом, а капитальные инвестиции составили 1 046 788 тысяч сом, и эти данные из консолидированного государственного бюджета включают суммы затрат как из республиканского, так и из местного бюджета. Возможно, что какая-то часть из этой суммы могла быть направлена на улучшение водоснабжения и водоотведения. Маловероятно, что эти расходы будут значительными, если учитывать приведенные выше данные по Бишкеку.

За три года, с 2005 по 2007, в среднем в Бишкеке затраты государственного сектора на водоснабжение составили 62 100 тысяч сом, а на водоотведение 63 040 тысяч сом. В 2006 году сумма, затраченная на капитальный ремонт систем ВСиВО в Бишкеке, составила 85 982 тысяч сом. Это составляет, в среднем, около 0,15% от общих расходов водоканала г. Бишкек, затраченных на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения.

Нет информации о том, сколько было инвестировано в  водоснабжение и водоотведение застройщиками при строительстве жилых зданий или при строительстве в государственном секторе, но маловероятно, чтобы это были крупные инвестиции, так как иначе это должно было бы отразиться на балансе водоканала. Таким образом, можно предположить, что соотношение в 0,15%, рассчитанное на основании сумм, затраченных на капитальный ремонт, является индикативным для всей страны.

Вклад государственного сектора в ЭиТО в отрасли ВСиВО:

В отчетах по исполнению государственного бюджета можно увидеть объем финансирования, выделенного на оплату за воду для каждого государственного ведомства. Существует пять государственных ведомств, которые, судя по выплатам, являются главными потребителями услуг водоснабжения, а именно: государственные услуги общего назначения, оборона, общественный порядок и безопасность, образование и здравоохранение. Вместе они составляют 94% от общего государственного бюджета и такое же высокое процентное соотношение в Республиканском и местных бюджетах.

Таблица 2.19 – Расходы государственных учреждений за водоснабжение и канализацию (2006)

в тысячах Сом

| Министерства и ведомства | Государственный бюджет, тыс.Сом | Включая Республиканский бюджет, тыс. Сом | Включая местный бюджет, тыс. Сом |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственные услуги общего назначения | 6 580 | 5 526 | 1 054 |
| Оборона | 10 515 | 10 355 | 160 |
| Общественный порядок и безопасность | 6 477 | 6 477 |  |
| Образование | 21 295 | 4 677 | 16 618 |
| Здравоохранение | 6 989 | 4 650 | 2 339 |
| Социальное страхование и социальное обеспечение | 669 | 476 | 193 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 577 | 7 | 570 |
| Организация отдыха и культурно-религиозная деятельность | 1 248 | 576 | 672 |
| Сельское, водное хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и охота | 372 | 370 | 2 |
| Горнодобывающая промышленность | 46 | 46 |  |
| Транспорт и связь | 78 | 78 |  |
| Прочие услуги, связанные с экономической деятельностью | 11 | 11 |  |
| Итого за воду: | 54 857 | 33 249 | 21 608 |

Расходы на ВСиВО повысились, и в 2007 году сумма, выплачиваемая из государственного бюджета, удвоилась по сравнению с предыдущим годом и достигла 109 917 тысяч сом. За первые девять месяцев 2008 года соответствующая сумма составила 60 046 тысяч сом.

Эти цифры также отражают высокую степень перекрестного субсидирования, которое осуществляется за счет государственного (публичного) сектора и связанных с ним бюджетных организаций. Например, в Бишкеке размер тарифа для бюджетных организаций более чем в два раза выше, чем для домохозяйств. Постепенное сглаживание тарифов приведет к тому, что бюджетные организации в течение следующих пяти лет будут платить меньше в реальном исчислении, если субсидии будут снижаться.

Итого текущие и запланированные расходные обязательства  государственного бюджета на отрасль ВСиВО показаны ниже ( Таблица 2.20), и подробно представлены в Приложении А.6.1, наряду с требующимися расходами, если расходы на ВСиВО вырастут до 2% от общего государственного бюджета.

Вклады Айыл Окмоту в ВСиВО во многих случаях очень малы. Тем не менее, есть случаи, где они вкладывают значительные средства. Приложение А.6.2 содержит финансовый отчет за 2008 год Айыл Окмоту из Чуйской области, где были сделаны вклады в ВСиВО. Эта форма приведена только для того, чтобы показать, как идет разбивка финансов на уровне АО.

Таблица 2.20 –Бюджетные расходы на ВСиВО в Кыргызстане, в тыс. Сом

| Пункт | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие расходы консолидированного бюджета КР В том числе: | 29 350 000 | 39 123 000 | 41 079 000 |
| Расходы на ВСиВО Из них: | 54 857 | 110 193 | 126 173 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ | 0 | 275.9 | 342.0 |
| Оплата услуг ВСиВО, предоставленных бюджетным организациям (текущие расходы) | 54 857 | 109 917 | 125 831 |

# Обобщение основных вызовов, стоящих перед ВСиВО и возможные меры отраслевой политики по улучшению ситуации

Из раздела 2 выше следует, что основные проблемы и вызовы, стоящие перед отраслью ВСиВО Кыргызской Республики можно разделить на следующие категории: технические, социально-экономические, экологические и географические, и институциональные (отраслевая политика), хотя многие вызовы относятся сразу к нескольким категориям. Некоторые вызовы не имеют отношения к отраслевой политике и являются фактом жизни, который должен быть учтен при планировании и управлении службами водоснабжения и водоотведения (ВСиВО).  Но  в отношении большинства вызовов ситуация могла бы быть значительно улучшена за счет соответствующих изменений в отраслевой политике. Возможные меры отраслевой политики представлены ниже (Таблица 3.21).

Таблица 3.21 – Основные вызовы и меры отраслевой политики по улучшению ситуации

| Вызовы | Меры отраслевой политики |
| --- | --- |
| Технические |  |
| Плохое состояние существующей инфраструктуры ВКХ | Расставить приоритеты по инфраструктурным компонентам, нуждающимся в улучшении, и их месторасположению. Разработать четкую отраслевую политику по улучшению эксплуатации и технического обслуживания (ЭиТО) систем, учитывая будущие расходы на техобслуживание, и в отношении реинвестиций/реабилитации систем. |
| Плохое качество услуг (например, ненадежность и непредсказуемость графика водоснабжения, и плохое качество питьевой воды) | Определить лучшие методы эксплуатации для максимизации технических характеристик. Рассмотреть опыт работы других стран при определении лучших методов. Рассмотреть возможности стимулирования персонала и предприятий за улучшение показателей работы. |
| Недостаток измерений для оценки объемов производства и потребления воды | Исследование по измерению производства, потерь и неучтенных расходов воды. Внедрение технологического измерения воды в системах и группового измерения расхода воды в населенных пунктах с численностью населения более 10 000. |
| Социально-экономические |  |
| Низкий уровень дохода домохозяйств с большими региональными различиями в уровне дохода, означающими потенциальные проблемы с доступностью услуг ВСиВО по цене | Рассмотреть возможность целевых субсидий для «наименее удачливых» поселений (которые страдают от сочетания таких факторов как доступность по цене/низкие доходы домохозяйств и высокие удельные издержки - на 1м³ воды или на душу обслуживаемого населения) |
| Значительный разброс плотности населения | - |
| Угроза для здоровья людей | Больший акцент на водоподготовку и очистку воды. В «горячих точках» вспышек заболеваний определить источники загрязнения и меры по предотвращению заболеваемости (технические меры, повышение осведомленности, очистка и обеззараживание воды) |
| Нежелание платить за воду из-за неудовлетворенности низким уровнем услуг ВСиВО | Определить причины неудовлетворенности и разработать конкретный план мер по улучшению ВСиВО и продвигать их через кампании по информированию общественности. Постановление по определению нормативов в отношении надежности и предсказуемости водоснабжения и качества питьевой воды. |
| Экологические и географические |  |
| Много водных ресурсов, но часто плохое качество поверхностных вод | Продвигать использование подземных вод и очистку воды |
| Суровый климат и сейсмическая активность создают риск для устойчивости инфраструктуры | Продвигать технологии, соответствующие местным условиям, или позволяющие экономить на производстве больших ремонтных работ (реинвестициях) |
| Каменистая почва, гористая местность, и удаленное месторасположение ведут к высоким затратам на строительство | Поощрять и поддерживать научные исследования и опытно-конструкторские разработки и внедрение технологий, соответствующих местным условиям |
| Финансовые |  |
| Плохое возмещение издержек производства из-за низких тарифов и низкого уровня собираемости | Следует достичь большего возмещения издержек производства через улучшение услуг ВСиВО и повышение информированности населения. |
| Слабое государственное финансирование отрасли ВСиВО | Присвоить ВСиВО более высокий приоритет в национальной экономической политике и бюджетном процессе (СБП). Улучшить качество и контролировать бюджетные запросы по ВСиВО от Айыл Окмоту в Министерство финансов |
| Крупное перекрестное субсидирование бытовых потребителей промышленными и коммерческими предприятиями | Анализ платежей по каждой категории потребителей с акцентом на водоканалах с наибольшим перекрестным субсидированием. При постепенном повышении уровня тарифов для населения в направлении максимума доступности по цене, сделать акцент на снижении существующего перекрестного субсидирования |
| Непрогнозируемые объемы официальной помощи на цели развития (ODA) и внешнего кредитования | Продолжать улучшать координацию доноров и ПКР по приоритетным направлениям (например, через Совместную стратегию по поддержке страны (JCSS)) |
| Результативность внешнего кредитования очень разная | Необходимо критически рассмотреть и опубликовать извлеченные уроки. Независимый мониторинг и оценка результатов проектов и инвестиций. |
| Слабая/неопределенная макроэкономическая перспектива Республики | - |

| Организации и отраслевая политика |  |
| --- | --- |
| Отсутствие единого координационного/регулятивного органа для ВСиВО в целом | Ответственность и место в системе государственной власти органа власти, ответственного за координацию, регулирование, разработку и реализацию отраслевой политики должны быть определены и поддержаны. Рассмотреть роль Национального агентства по делам местного самоуправления в этом отношении. Разработать Национальную отраслевую политику по водоснабжению и водоотведению с четким определением ролей и ответственности. Определить место такого координационного агентства в системе государственной власти – в аппарате Президента или Премьер-министра. Проанализировать процесс децентрализации ответственности за предоставление услуг ВСиВО – рассмотреть возможность интеграции (консолидации) функций технической поддержки. Рассмотреть возможность повышения эффективности посредством роста масштабов производства и четкого распределения функций в процессе оказания услуг. |
| Недостаток специалистов и финансового потенциала на местном уровне для предоставления услуг ВСиВО |  |
| Чрезмерная фрагментация и децентрализация водного сектора, что означает невозможность получения «экономии от масштаба» и большие различия в уровне удельных затрат по ВСиВО |  |
| Недостаточность базы данных и слабость управленческой информационной системы для принятия обоснованных решений | Дальнейшее развитие и увязка баз данных по городскому и сельскому ВСиВО, имеющихся у различных организаций (например, СЭС, ОУП/ЦУП, АРИС, Урбан Институт). |
| Чрезмерное полагание на нормы водопотребления советского периода сдерживает определение целей развития ВСиВО | Видоизменить цели по оказанию услуг ВСиВО, основываясь на реальном спросе потребителей на надежное и предсказуемое водоснабжение и качественную воду |
| Недостаток координации между отраслевой политикой в секторе водоснабжения и водоотведения и политикой в других отраслях (например, в жилищном строительстве) | Возможно, координацию может обеспечить аппарат Президента или Премьер-министра. |

# Базовый сценарий

## Инвестиционные концепции

Прежде чем обсуждать Базовый сценарий, будет полезно определиться с терминологией, которая была использована в Финансовой стратегии, когда дело касалось инвестиций в услуги водоснабжения и водоотведения (ВСиВО).

- Эксплуатация и техническое обслуживание (ЭиТО): Затраты, которые требуются для поддержания инфраструктуры в действующем состоянии в течение ее запланированного экономического срока её службы (в т.ч. расходы на электроэнергию, труд, химические реагенты, текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сетей водопровода и канализации).

- Реинвестиции: Инвестиции, которые необходимы для поддержания ценности инфраструктуры на текущем уровне (например, компенсировать ее физический износ (амортизацию) для предотвращения дальнейшего ухудшения состояния и эффективности основных фондов ВСиВО (например, обновление механического и электрического оборудования, текущий ремонт элементов инфраструктуры).

- Реконструкция: Инвестиции, которые повышают ценность инфраструктуры в сторону изначально запланированного уровня (например, капитальный ремонт и реконструкция зданий, замена оборудования по водоподготовке, замена сети водопроводов, замена насосов).

- Расширение услуг/новые инвестиции: Инвестиции, которые повышают уровень услуг, предоставляемый инфраструктурой, выше изначально запланированного уровня, или которые предоставляют услуги людям, которые не имеют доступа к услугам ВСиВО (например, расширение водопроводной сети для подключения новых потребителей, строительство сооружений по водоподготовке там, где их нет в настоящее время).

Эти инвестиционные концепции проиллюстрированы на рисунке ниже ( Рисунок 4.6).  Здесь продемонстрировано снижение ценности конкретной системы ВСиВО в течение запланированного экономического срока службы  в 25 лет, с расходами на ЭиТО, которые были постоянно необходимы в течение этого периода. Расходы на реинвестиции могут предотвратить дальнейшее ухудшение и продлить экономический срок службы системы. Расходы на реконструкцию позволяют повысить экономическую ценность  этой системы, возвращая ее к первоначальной ценности, когда объект был построен. Новые инвестиции (расширение услуг) могут повысить ценность существующих основных средств путем предоставления новых или улучшенных услуг потребителям.

Рисунок 4.6 – Инвестиционные концепции для услуг водоснабжения и водоотведения

Источник: COWI, модель FEASIBLE, 2 версия, Руководство для пользователя и документация, январь 2004

## Пояснения к Базовому сценарию

Базовый сценарий рассматривает затраты, необходимые для ЭиТО и поддержания  экономической ценности  существующих систем ВСиВО в Кыргызской Республике на уровне базового года, и имеющиеся финансовые ресурсы для данной Финансовой стратегии для городского и сельского ВСиВО.  гии для городского и сельского ВСиВО Базовый сценарий рассмаривает новых или улучшенных услуг потребит

Сценарий включает затраты, требующиеся для устойчивого управления существующими услугами; нацелен на обеспечение достаточных финансовых средств для эксплуатации и технического обслуживания (ЭиТО), а также реинвестиций в существующие системы для предотвращения дальнейшего ухудшения услуг ВСиВО.

Он не включает никаких дополнительных капитальных инвестиций на обновление или расширение услуг ВСиВО для оставшегося населения (кто не имеет доступа к услугам ВСиВО) – варианты для этих затрат рассматриваются в Сценариях развития в разделе 6 данного отчета.

## Предположения для технического моделирования

Чтобы оценить расходы на услуги водоснабжения и водоотведения в Кыргызской Республике, модель FEASIBLE требует внесения широкого диапазона подробных данных об инфраструктуре и об источниках финансирования по всей стране. Было практически неосуществимо и невозможно собрать полный набор данных для каждого отдельного муниципалитета и сельского населенного пункта в стране. Чтобы сделать уровень сбора данных управляемым, были отобраны репрезентативные группы муниципалитетов по всей Республике, и затем, на основании полученных данных, были сделаны предположения для остальных муниципалитетов. Вдобавок, часто было необходимо делать различные технические предположения, чтобы заполнить пробелы в имевшихся данных, даже для тех муниципалитетов, где данные были собраны, но не были достаточны.

Основные технические предположения для расчетов по расходам и источникам финансирования в базовом сценарии представлены ниже.

Также как предположения, разделы ниже объясняют, как была использована модель, чтобы полностью отразить ситуацию в КР, т.е. как все населенные пункты страны были включены в модель в управляемом виде.

- Данные были собраны в 23 больших и малых городах (обслуживаемых Водоканалами) и загружены в модель FEASIBLE как отдельные городские муниципалитеты.

- Более 1 800 сел с численностью населения менее 1 000 человек были внесены в модель FEASIBLE как сельские муниципалитеты.  Они были внесены группами, как разъясняется ниже, с предположениями, сделанными для нормального уровня инфраструктуры.

- В остальных 34 селах численность населения превышает 10 000 человек. Они должны быть интерпретированы в FEASIBLE как городские муниципалитеты и были включены в модель как одна группа в каждой области.

### Реинвестиции

Одним из главных предположений базового сценария является то, что ухудшение ценности и производственных показателей существующих систем водоснабжения и водоотведения должно быть остановлено. Это потребует более высоких затрат на реинвестиции, чем те, что в настоящее время осуществляются в отрасли.

Предполагалось, что почти повсеместно остаточная стоимость основных фондов ВСиВО составляет лишь  10% от их первоначальной стоимости (стоимости приобретения), и было поставлено в качестве условия, что эта стоимость должна поддерживаться на текущем уровне в продолжение 20-летнего планируемого периода.

### Городские муниципалитеты

#### Водоснабжение

- Уровни подключения (охвата) -   данные о числе людей, подключенных к услугам водоснабжения, основаны на данных и числе потребителей (абонентов), зарегистрированных как подключенные к централизованной системе водоснабжения в Водоканале.  Данные о зарегистрированных потребителях могут недооценивать фактическое количество подключенных, так как они не учитывают нелегальные подключения или недооценивают количество человек в каждом домохозяйстве. Например, в Караколе лишь 56% населения зарегистрировано как подключенные, но, по мнению Водоканала, фактически подключено 80%.

- Там, где не было данных о проценте населения, обеспечиваемого водой через систему централизованного водоснабжения, эта величина предполагается равной 60% - это средний уровень подключения (охвата) в тех поселениях, где данные были в наличии. Предполагается, что остальная часть населения пользуется водой из источников, которые не требуют никаких расходов со стороны Водоканала (напр., частные колодцы, реки).

- Типы подключения к системам водоснабжения (соотношение между водопроводным краном в доме по сравнению с подключением к уличным водоразборным колонкам) – на данный момент имеется достаточно данных о доле или абсолютной численности  населения, которое снабжается водой через водоканал, но редко имеется информация о процентном соотношении людей, которые имеют водопроводный кран в доме или подключение через уличную водоразборную колонку.  Анализ национальных данных показывает, что в среднем 70% населения имеет водопроводный кран в доме (или во дворе дома),  а 30% пользуется уличными водоразборными колонками (хотя эти цифры значительно разнятся между муниципалитетами).  Это соотношение было использовано для тех муниципалитетов, которые не располагали подобной информацией.

- Типы подключения (дворовая колонка по сравнению с краном внутри дома) – жители, пользующиеся водой из дворовых водопроводных колонок, в настоящий момент учтены  в модели FEASIBLE как имеющие водопроводный кран в доме.

- Анализ показал, что указанные типы подключения (т.е. водопроводный кран в доме или уличная водоразборная колонка) не влияют на результаты затрат на водоснабжение в  модели FEASIBLE. Полные объемы водопотребления вводятся в модель отдельно (как общий объем производства воды для муниципалитета), и именно этот фактор определяет затраты.

- Объемы производства воды – почти во всех случаях моделировались как итоговая величина, за которую выставлены счета к оплате населением, коммерческими предприятиями и бюджетными организациями. Эти значения  являются фактической оценкой водоканалами объемов потребления воды, на основании количества зарегистрированных потребителей и советских нормативов водопотребления. Эти расчеты могут не отражать фактические объемы потребления и поэтому затраты могут быть недооценены.

- Потери воды - почти во всех случаях нет никаких данных о физических потерях воды (утечках). В тех случаях, когда была предоставлена качественная оценка, потери воды составляли от 20 до 50%.  В тех случаях, когда в наличии не было никаких данных, средний размер утечки предполагался равным 25%.

- Обновление сети – обновления сети водоснабжения не включались в модель – предполагалось, что любые работы по ремонту сети водоснабжения осуществлялись в ответ на обнаруженные утечки и порывы труб, и не были частью запланированной программы предупредительных ремонтов и перекладки изношенных участков сети.

- Водоочистка – модель FEASIBLE позволяет пользователю определить уровень водоочистки для каждого муниципалитета. Она может быть «нормальной» или «продвинутой» или водоочистка может быть не включена. «Нормальный» уровень водоочистки в модели FEASIBLE предполагает процессы хлорирования, коагуляции, флокуляции и осаждения, который намного выше, чем почти в каждом муниципалитете КР. Поэтому в большинстве случаев никакого варианта  водоочистки  не моделировалось, но вместо этого в модель, в графе «дополнительные затраты», были добавлены затраты на хлорирование, где это было приемлемо. Затраты на хлорирование основывались на цене гипохлорита кальция 135 Сом/кг. Дозирование хлора основывалось на известных объемах расхода хлора в Бишкеке, скорректированные с помощью количественной информации для каждого муниципалитета.

- Перекачка воды – во всех случаях, когда данные отсутствовали (а это почти всегда так), КПД насосов предполагался равным 25%, так как возраст почти всех насосов насчитывает десятки лет, и все они находятся в плохом техническом состоянии.

- Коэффициент поправки на физические особенности местности – модель FEASIBLE позволяет использовать факторы корректировки, чтобы более точно отразить затраты на техническое обслуживание, реконструкцию и строительные работы для отражения реального положения дел. Там где не было фактических данных, предполагалось в модели, что грунт каменистый и твердый. Для муниципалитетов в Таласе и Оше предполагался высокий уровень грунтовых вод.

#### Водоотведение и очистка сточных вод

- Типы подключения (к системам водоотведения) – там, где не было конкретных данных, предполагается, что 20% населения подключено к центральной системе канализации (это средняя величина для городов, где такая информация имелась), и что остальное население не имеет сооружений по очистке стоков (т.е. пользуется  дворовыми туалетами, которые не требуют затрат со стороны водоканала).

- В Бишкеке предполагается, что 20% населения  имеет резервуары-септики, в дополнение к  47% населения, которое подключено к центральной системе канализации.  В Оше, в дополнение к 17% населения, заявленному как подключенное к центральной системе канализации, предполагается, что 10% населения имеют резервуары-септики.

- Для всех других городов резервуары-септики не были включены для моделирования расходов. В некоторых случаях резервуары-септики существуют, но они не подсоединены к системе канализации и не опорожняются регулярно, и поэтому они не требуют значительных расходов на ЭиТО.

- Резервуары-септики  – там, где они есть (Бишкек и Ош), предполагалось, что один септик обслуживает многоэтажный дом с количеством жителей 125 человек (на основании среднего количества жильцов в 30-квартирном 3-х этажном доме).

- Реконструкция канализационной сети - предположение по умолчанию таково, что нет никакой реконструкции канализационных сетей, так как любое их техническое обслуживание, проводящееся в настоящее время в Кыргызстане, случается в ответ на засор или протечку, а не является частью запланированной программы реконструкции.

- Инфильтрация - предполагается, что инфильтрация составляет 10% от объема сточных вод, поступающих на канализационные очистные сооружения (КОС).

- Очистка сточных вод (централизованные системы) - во всех случаях предполагалась только механическая очистка (и обеззараживание очищенных сточных вод перед сбросом в водные объекты – прим. редактора), так как систем биологической очистки мало или они не функционируют.

### Сельские населенные пункты с численностью населения менее 10 000 	человек

В республике имеется свыше 1 800 сельских населенных пунктов, и это слишком большая цифра, чтобы вносить в модель данные по каждому селу отдельно.  Поэтому села в каждой области были разбиты на четыре категории, которые вносились в модель как группы муниципалитетов. Эти категории зависели от размера села, и того, проводилось ли в них улучшение водоснабжения в рамках проектов Сельского водоснабжения и санитарии Всемирного Банка или АБР.  Это следующие четыре категории:

- Проектные села Всемирного Банка или АБР с количеством жителей менее 750

- Проектные села Всемирного Банка или АБР с количеством жителей от 750 до 10 000

- Остальные села с количеством жителей менее 750

- Остальные села с количеством жителей от 750 до 10 000.

Для каждой категории сел в каждой области в модель была внесена информация о количестве сел данной категории и средней численности населения в этих селах (для более подробной информации см. Приложение А 4.3). Затем была внесена усредненная информация о наличии услуг водоснабжения и водоотведения для каждой группы.

#### Проектные села Всемирного Банка и АБР

Информация была внесена в модель FEASIBLE из базы данных, предоставленной Отделами управления проектов (ОУП) ВБ/АБР.  Для этих сел все население обслуживается централизованной системой водоснабжения через подключения к уличным водоразборным колонкам. База данных содержит информацию об источнике воды, наличии и типе водоочистки и типе системы водоснабжения.

#### Непроектные села

Кыргызским Альянсом по воде и санитарии было проведено расширенное исследование существующих услуг водоснабжения и водоотведения в «непроектных» селах. Данные этого исследования были использованы для ввода в модель данных о расходах на ВСиВО в тех селах, которые не были охвачены проектами водоснабжения, финансируемыми ВБ или АБР.

#### Предположения для сел с численностью населения менее 10 000 человек

- Средняя доля населения подключенного к централизованному (водопроводному) водоснабжению была внесена в модель для каждой группы сел (с использованием данных из базы данных ОУП или обследования Кыргызского Альянса по воде и санитарии). Предполагалось, что остальное население пользуется водой из неулучшенных источников (например, частные колодцы, незащищенные поверхностные водные источники), не требующих затрат от поставщика воды и не приносящих ему дохода от сбора тарифов.

- Предполагалось, что там, где имеется централизованное водоснабжение, вода всегда поступает из уличных водоразборных кранов/колонок.

- Доля населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения из разных водных источников, также была внесена в модель: защищенные родники/инфильтрационные системы, подземные скважины и поверхностные водные источники. Предполагалось, что сеть водоснабжения – всегда самотечная из резервуара-накопителя и не требует работы насосов (кроме скважин).

- Предполагалось, что в непроектных селах водоподготовка до поступления воды в водопроводную сеть не производится. Для проектных сел ОУП предоставил результаты исследования о методах водоподготовки.

- Предполагалось, что подача воды в настоящее время осуществляется по 6 часов в сутки, и значение по умолчанию объема потребления воды - 40 л/чел/сутки - использовалось для подключений к уличным водоразборным колонкам.

- Там, где вода должна накачиваться насосами из подземных источников, предполагалось, что КПД этих насосов составляет 25% в среднем: такой же КПД наблюдался в большинстве городов.

- Предполагалось, что все население этих сел имеет доступ только к неулучшенному водоотведению (т.е. неулучшенные туалеты с покрытыми выгребными ямами), которые не влекут расходов и не приносят доходов от сбора тарифов местным поставщикам услуг ВСиВО.

### Села с численностью населения более 10 000 человек

Сельские населенные пункты с населением более 10 000 человек должны были быть включены в модель FEASIBLE как городские поселения.  В целом, в Кыргызстане есть 34 таких населенных пункта.  Некоторые общие предположения были сделаны на основании выборочных посещений таких сел, а также основываясь на информированности членов команды проекта об остальной части страны:

- Эти села были включены как отдельная категория муниципалитетов для каждого региона (Области), включая количество сел и среднюю численность населения в них.

- Предполагается, что уровень подключения к централизованному водоснабжению составляет в них 50%, полностью через уличные водоразборные колонки. Предполагается, что остальная часть населения берет воду из других источников, например, из колодцев.

- Нет достаточной информации, чтобы оценить общие объемы потребления воды, предъявленные к оплате, поэтому объемы производства и реализации воды были вычислены на основании численности подключенного населения и нормы потребления в 40 литров на человека в сутки (лчс)  при подключении к уличным водоразборным колонкам.

- Объемы производства воды для промышленных предприятий и других (государственных) организаций были вычислены на основании данных о водопотреблении в других городах Кыргызстана (т.е. предполагалось, что  58% от общего объема производства воды потребляется домохозяйствами, 20% - промышленными предприятиями и 22% - для государственных учреждений).

- Предполагается, что вся вода забирается из поверхностных водных источников и поступает гравитационно (самотеком) без очистки.

- Длина водопроводной сети была вычислена на основе данных о средней длине сети на одно подключение в других городах Кыргызстана.

- Для этих сел никакая инфраструктура водоотведения не моделировалась. Предполагается, что все сельское население имеет доступ к элементарным системам  водоотведения (простые выгребные туалеты). В некоторых селах имеются небольшие центральные системы канализации, но они давно заброшены и не работают.

### Обобщенная информация доступа к услугам ВСиВО в Базовом сценарии

Таблица 4.22 обобщает уровень доступа к улучшенному водоснабжению и  улучшенным санитарным сооружениям (туалетам), которые предполагались в Базовом сценарии для Кыргызской Республики. Базовый сценарий нацелен поддерживать этот уровень доступа, но с улучшенной эксплуатацией.

Таблица 4.22 – Доступ к централизованному водоснабжению и улучшенному водоотведению для Базового сценария

|  | Водоснабжение |  |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нецентрализованное | ЦВС с краном в доме/во дворе | ЦВС из уличных водоразборных колонок | Простые туалеты с покрытыми выгребными ямами | Улучшенное |
| Городские муниципалитеты (с Водоканалами) | 35% | 48% | 18% | 51% | 49% |
| Села с населением > 10 000 (сельское) | 50% | 0% | 50% | 100% | 0% |
| Села с населением <10 000 (сельское) | 41% | 0% | 59% | 100% | 0% |
| Кыргызская Республика (в целом) | 40% | 20% | 40% | 81% | 19 % |

Под элементарными санитарными сооружениями понимаются простые туалеты с покрытыми выгребными ямами, которые широко распространены в Кыргызской Республике. Улучшенные санитарные сооружения включают туалеты, подсоединенные к централизованной системе канализации, а также улучшенные гигиенические выгребные туалеты.

### Корректировка цен

В модели FEASIBLE имеются встроенные значения «по умолчанию» для стандартных статей затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание, реконструкцию и строительство систем водоснабжение и водоотведения.  Они использовались для вычисления затрат на водоснабжение и водоотведение

Очень важно сделать подходящие корректировки цен, чтобы рассчитать местные затраты на товары и услуги в контексте Кыргызской Республики. Следующие значения использовались для средних цен на ресурсы, чтобы применить их ко всей стране:

- Земля: 			50 сом/м²

- Электроэнергия: 	1,05сом/кВтч

- Горючее: 		 37 сом/литр

- Оплата труда (рабочие): 	12 000 сом/год

- Оплата труда (руководители): 	60 000 сом/год

- Цены на расходные материалы, оборудование, здания/стройматериалы и другие затраты предполагаются равными 40% от международных стандартов.

Эти значения были тщательно подсчитаны консультантом проекта на основании данных по стране за последнее время для Национального диалога по отраслевой политике и последующих обсуждений с членами Координационного совета.

## Предположения об объемах финансирования

Модель FEASIBLE подсчитывает требуемые расходы на услуги ВСиВО на основании введенной информации о существующей инфраструктуре. Эти требующиеся расходы затем могут быть сравнены с имеющимся объемом финансирования, который может быть введен для следующих источников:

- Оплата потребителей – домохозяйства, бюджетные и коммерческие организации

- Государственный бюджет

- Внешние гранты и кредиты

### Оплата потребителей

Для каждого муниципалитета доход от сбора тарифов от домохозяйств, бюджетных и коммерческих организаций за услуги водоснабжения и водоотведения был введен в модель FEASIBLE. Были сделаны следующие предположения:

#### Городские муниципалитеты и села с численностью населения более 10 000 человек

Для каждого муниципалитета был подсчитан потенциальный доход от сбора с потребителей (общая сумма, начисленная к оплате) на основании общих начисленных объемов воды и тарифов. Текущие уровни тарифов были взяты из интервью с Водоканалами и отчетов Урбан Института.

Этот расчет был повторен для воды и сточных вод для каждой группы потребителей, используя соответствующий тариф. Информация об уровне собираемости тарифов была предоставлена Водоканалами или взята из отчетов Урбан Института. Для сел с численностью населения более 10 000 человек уровень собираемости предполагался как 50% для домохозяйств и 100% для бюджетных и коммерческих организаций (на основании данных, полученных при выборочном посещении этих сел).

#### Села с численностью населения менее 10 000 человек

База данных ОУП и исследование Кыргызского Альянса предоставили данные о количестве сел, где оплачиваются тарифы за водоснабжение, о ставке тарифа (обычно цена за одного человека в месяц) и о доле людей, оплачивающих тарифы. Затем, общий доход от сбора тарифов был рассчитан для сел с централизованным водоснабжением на основании численности обслуживаемого населения и среднего размера тарифа. Уровень собираемости был также внесен в модель для подсчета общего дохода от сбора тарифов.

Предполагалось, что нет значительного дохода от сбора тарифов от бюджетных или коммерческих организаций в селах с численностью населения менее 10 000 человек.

### Государственный бюджет

В разделе 2.6 данного отчета предоставлена информация о государственных расходах. Единственный существенный вклад в услуги ВСиВО из государственного бюджета осуществляется через оплату начисленных счетов бюджетными организациями (например, школы, больницы, государственные учреждения). Учитывая степень перекрестного субсидирования (тарифы за ВСиВО для бюджетных и коммерческих организаций во много раз выше, чем для домохозяйств), этот вклад является довольно значительным, но насчитывает только приблизительно 0,2% от государственных бюджетных расходов.

Доход от оплаты счетов за ВСиВО бюджетными организациями уже включен (см. выше), поэтому не было необходимости вносить этот вклад из государственного бюджета в модель FEASIBLE отдельно.

### Внешние гранты и кредиты

Базовый сценарий включает государственные расходы на погашение и выплату процентов за первый раунд кредитов Всемирного Банка и Азиатского Банка Развития для проектов сельского водоснабжения, которые уже были завершены. Эти выплаты начались в 2008 году.

Несмотря на то, что условия погашения льготные и процентная ставка низкая, это включает значительные дополнительные расходы, которые будет нести центральное правительство в предстоящие годы.

### Макроэкономические предположения

Имитационное моделирование выполнено в ценах базового года (это избавило от необходимости прогноза инфляции).  Таким образом, весь прогноз сделан в реальных терминах. В 2007-2008 годах, МАР выражало беспокойство по поводу роста инфляции из-за повышения цен на импортные товары.  Существует вероятность, что следующие год или два будет наблюдаться "пик" роста цен, но практически невозможно спрогнозировать внутреннюю инфляцию на весь 20 летний период сценария, поскольку гипотетически любая значительная долгосрочная инфляция не может быть устойчивой.  Фактически все долгосрочные макроэкономические прогнозы допускают, что инфляция управляема, и регулируется гибкостью валютного курса. Другое дело – изменения относительных цен –  об этом см. ниже.

Было сделано предположение, что не будет повышения стоимости или обесценивания Кыргызского сома относительно Евро или других основных валют. В течение последних лет обменный курс сома был довольно устойчивым и, заглядывая вперед, возможные его колебания вверх или вниз одинаково возможны, т.е. нивелируются.  Текущее состояние международных валютных рынков не позволяет сделать какой-либо достоверный прогноз колебания курса одной валюты, тем более на 20-летний период.

Наиболее важные относительные цены в ВСиВО – это тариф на электроэнергию, требуемую для работы насосов и эксплуатации очистных сооружений.  Для КР существуют  сценарии, в которых цены на нефть и электроэнергию (от гидрогенерации)  могут,  как расти, так и  снижаться в течение следующих нескольких лет, в то время как в 20-летнем сценарии есть основание думать, что текущие высокие цены уже могут отражать ожидания будущих цен, без их дальнейшей адаптации.  Цены на электроэнергию, использованные в модели – это цены на июль 2008 года по наивысшей ценовой планке.

Предполагается, что реальный доход домохозяйств (ДД) будет ежегодно прирастать на 5%. Предполагается, что прирост реального ВВП будет ежегодно составлять  5%. Указанные цифры роста рассматриваются как минимальные (консервативный сценарий). После пересмотра, прирост ВВП  в 2007 году составил  8,2%, и он будет немного выше, если исключить золотодобывающую промышленность, в которой в 2006 году рост составил всего 3,1% после фактического спада в 2005.  МАР и  Правительство Кыргызстана на ближайшие 2-3 года прогнозируют 7%-й прирост ВВП. Кыргызская Республика – небольшая страна, в будущем потенциально будет иметь больше  ресурсов, поэтому прирост реального ВВП, по крайней мере, на  5% ежегодно, вполне  возможен в течение достаточно длинного срока.

## Результаты имитационного моделирования Базового сценария

Этот раздел представляет результаты моделирования FEASIBLE затрат на ВСиВО в Кыргызской Республике и имеющийся на настоящий момент и ожидаемый объем финансирования сектора. Определен существующий дефицит финансирования и предложены меры отраслевой политики для сокращения этого дефицита. Важно отметить, что Базовый сценарий представляет улучшение услуг ВСиВО в тех поселениях, которые уже обслуживаются, в виде улучшения надежности водоснабжения, так как улучшение  управления  и повышение собираемости тарифов приведет к покрытию расходов на электроэнергию и снижению риска поломки насосов. Однако, это улучшение в управлении существующей сети. Этот сценарий не предполагает инвестиций в расширение существующих систем.

### Расходы на водоснабжение и водоотведение

Рисунок 4.7 показывает общие расходы на существующие системы ВСиВО по видам затрат. Затраты на ЭиТО показаны как светло-серые столбики, а затраты на реинвестиции представлены в виде темно-серых столбиков. Расходы, требующиеся для погашения кредитов ВБ/АБР также показаны (заштрихованные столбики).

- Общие расходы на ЭиТО и реинвестиции составляют 2,07 миллиарда Сом в 2007, повышаясь до 2,10 миллиардов Сом к 2027 году.

- Выплата по кредитам ВБ и АБР начинается в 2008 году с 46 миллионов Сом и достигает пика в 98 миллионов Сом в 2022 году.  На погашение кредита уйдет около 4% от общих требующихся расходов.

- ЭиТО потребует 47% от всех расходов на ВСиВО (за вычетом выплаты кредитов) и реинвестиции потребуют 53%.

Рисунок 4.7 – Базовый сценарий: общие расходы по типу затрат и объему финансирования

. показывает общие расходы на существующие системы ВСиВО, с разбивкой на город и село. Расходы на городское ВСиВО показаны светло-серыми столбиками, а расходы на сельское ВСиВО показаны темно-серыми столбиками. Расходы, необходимые на погашение кредитов ВБ/АБР также показаны (заштрихованные столбики).. показывает общие расходы на существующие системы ВСиВО, с разбивкой на город и село. Расходы на городское ВСиВО показаны светло-серыми столбиками, а расходы на сельское ВСиВО показаны темно-серыми столбиками. Расходы, необходимые на погашение кредитов ВБ/АБР также показаны (заштрихованные столбики).

Рисунок 4.8 – Базовый сценарий: расходы на городское и сельское ВСиВО и объем финансирования

- Исключая погашение кредитов, 83% расходов на ВСиВО приходится на города и 17% на села.

### Имеющийся объем финансирования

Имеющийся объем финансирования для ВСиВО, не предполагая изменений в отраслевой политике финансирования, также показан выше (Рисунок 4.7 и . показывает общие расходы на существующие системы ВСиВО, с разбивкой на город и село. Расходы на городское ВСиВО показаны светло-серыми столбиками, а расходы на сельское ВСиВО показаны темно-серыми столбиками. Расходы, необходимые на погашение кредитов ВБ/АБР также показаны (заштрихованные столбики).).  Финансовые средства (выручка от реализации водоканалов, кассовый метод расчета), собранные в городах, показаны пунктирной серой линией, а также е показан объединенный общий доход в городах и селах (сплошная черная линия).

- Общий объем имеющегося финансирования составляет 469 миллионов Сом в год.

- 83% имеющегося объема финансирования поступает из городов и 17% из сел.

### Дефицит финансирования

Из приведенных данных (Рисунок 4.7 и . показывает общие расходы на существующие системы ВСиВО, с разбивкой на город и село. Расходы на городское ВСиВО показаны светло-серыми столбиками, а расходы на сельское ВСиВО показаны темно-серыми столбиками. Расходы, необходимые на погашение кредитов ВБ/АБР также показаны (заштрихованные столбики).) видно, что необходимые общие затраты для существующих услуг ВСИВО лишь частично покрываются имеющимся объемом финансирования.

- Дефицит между имеющимся объемом финансирования и общими необходимыми затратами составляет 1,61 миллиарда Сом в 2007 и возрастает до 1,73 миллиарда Сом в 2027, включая необходимое ежегодное погашение по кредитам.

- Лишь 23% требуемых общих затрат в 2007 покрываются имеющимся объемом финансирования, снижаясь до 21% в 2027 году.

- Лишь 49% требуемых затрат на ЭиТО покрываются имеющимся объемом финансирования.

### Пакет мер отраслевой политики по сокращению дефицита финансирования

Ниже представлены три возможные меры отраслевой политики финансирования для мобилизации достаточного финансирования расходов по базовому сценарию. Все они предполагают, что расходы и доступ к услугам ВСиВО остается неизменным, хотя могут быть улучшения в управлении услугами ВСиВО, способствуя улучшению производственных показателей и повышению уровня услуг.

Рисунок 4.9 показывает влияние реализации каждой из этих трех мер отраслевой политики на имеющийся объем финансирования. Это представлено в сравнении с расходами на услуги ВСиВО (по типу расходов), чтобы в результате показать дефицит финансирования.

#### Мера 1:  Повышение тарифов до максимального уровня доступности по цене

Первая мера по увеличению финансирования (результат ее применения показан на рисунке сплошной серой линией) предполагает, что плата домохозяйств за услуги ВСиВО будут постепенно повышаться до максимального уровня доступности по цене в течение 20 лет. Максимальный уровень доступности по цене предполагается в среднем как 2,5% от дохода домохозяйств, с максимумом в 5% от дохода домохозяйств для каждой группы доходов. Предполагается, что максимальный уровень доступности по цене будет отражать рост доходов домохозяйств, которые будут расти в соответствии с ВВП (смотри макроэкономические предположения в Разделе 4.4.4 данного отчета).

Эта мера отраслевой политики помогла бы обеспечить достаточный объем имеющегося финансирования для покрытия необходимых расходов на ЭиТО уже к 2016 году, но даже к концу планируемого периода (2027) будет покрыто только 76% всех требующихся расходов (включая погашение кредитов).

#### Мера 2:  Повышение тарифов и уровня собираемости

Вторая возможная мера отраслевой политики (результат ее применения показан на рисунке заштрихованной черной линией) предполагает такое же повышение тарифов (до максимального уровня доступности по цене), как и при мере 1, но дополнительно предполагает, что уровень собираемости тарифов (начисленной платы за ВСиВО) повысится в течение пятилетнего периода до 85% в городах и до 60% в сельской местности.

Эта мера отраслевой  политики помогла бы покрыть необходимые расходы на ЭиТО уже к 2015 году, но даже к концу планируемого периода (2027) будет покрыто только 81% от всех требуемых расходов (включая погашение кредитов).

Рисунок 4.9 – Базовый сценарий: общие расходы по типу затрат и меры отраслевой политики для покрытия дефицита финансирования

#### Мера 3:  Повышение вклада правительства

Третья мера отраслевой политики финансирования (результат ее применения показан на рисунке пунктирной серой линией) предполагает увеличение ассигнований из государственного бюджета для инвестиций в отрасль ВСиВО. Без изменения отраслевой политики ожидается, что около 0,3% государственного бюджета будет тратиться на ВСиВО в течение 20-летнего планируемого периода; 35% этих средств пойдут на погашение кредитов АБР и Всемирного Банка, а остальные 65% - на оплату услуг ВСиВО, предоставленных  бюджетным организациям.

В настоящее время нет значительного государственного финансирования капитальных инвестиций в отрасль ВСиВО (см. Раздел 2.6.3). Это финансирование может быть увеличено до 2% расходной части государственного бюджета в течение планируемого периода – уровень, достигнутый во многих странах (например, Армения тратит на водный сектора, включая ВСиВО, около 4% государственного бюджета на услуги водоснабжения и водоотведения).

Эта мера отраслевой политики финансирования помогла бы очень быстро покрыть необходимые расходы на ЭиТО и на  погашение кредитов. После 2018 года образовался  бы даже некоторый «излишек» имеющегося объема финансирования, который мог бы достичь 1,37 миллиардов Сом в год к концу планируемого периода (2027).

Излишек имеющегося финансирования при осуществлении этого варианта отраслевой политики означает, что появятся ресурсы для капитальных инвестиций в расширение услуг ВСиВО. Эти мероприятия можно было бы отложить до 2018 года, когда впервые появится излишек, или начать ранее этой даты, взяв кредиты в счет будущего излишка (используя внешнее кредитование). Расширение услуг ВСиВО рассматривается в Разделе 6, который посвящен Сценариям развития.

# Варианты отраслевой политики, показатели и цели для сценариев развития

Базовый сценарий предполагает, что существует дефицит финансирования отрасли ВСиВО, т.е. разрыв между финансовыми потребностями и имеющимися финансовыми средствами, и этот дефицит продолжится и в будущем, если только не повысить тарифы и уровень собираемости. Более того, тот уровень доступа к ВСиВО и уровень услуг для населения Кыргызстана, который сложился при текущих тенденциях в отрасли, едва ли приемлем политически и социально.

Есть разные варианты для приспособления будущих финансовых потребностей к имеющимся ресурсам, и они исследуются в этой главе.

Первый раздел ниже, используя выдержки из протоколов трех заседаний Координационного совета, представляет некоторый политический и социальный контекст. Второй раздел исследует варианты отраслевой политики под четырьмя главными заголовками: определение размера, состава и сроков осуществления программы инвестиций; расстановка приоритетов для функциональных программ, географических приоритетов и баланса между расширением и оптимизацией сети; повышение доходов; и реформы для управления в отрасли ВСиВО.

## Политический и социальный контекст: мнения членов Координационного совета

На заседании Координационного совета 21 октября 2008 были высказаны следующие основные комментарии, касающиеся результатов и приемлемости мер отраслевой политики:

- Необходимо повысить уровень услуг ВСиВО, а затем довести до сведения потребителей разработанный план повышения тарифов.

- Тарифы на ВСиВО являются самыми низкими из всех тарифов на коммунальные услуги и могут быть значительно увеличены. Но важно учесть, что необходимо будет обеспечить субсидии для наиболее бедных домохозяйств (около 40% всего населения страны – подробнее см. в раздел 2.1).

- Население в состоянии платить более высокие тарифы, и необходимо повысить тарифы как можно быстрее. Способность населения платить подтверждается наличием большого количества приобретенных мобильных телефонов, которые уже давно широко используются в городах и селах.

- Бедные домохозяйства (ДХ) часто более регулярно/вовремя и полностью оплачивают счета за воду, чем многие более обеспеченные домохозяйства.

- Было предложено установить разные тарифы для разных уровней услуг водоснабжения – например, за потребление воды из уличных водоразборных колонок и воды из водопроводного крана в доме.

- Если ответственность за установление размера тарифов передать органам местного самоуправления (Айыл Окмоту), было бы возможно достичь более высокого уровня собираемости, так как Айыл Окмоту имеют в своем распоряжении больше механизмов влияния на потребителей, по сравнению с общинами. Было высказаны сомнения по поводу правильности решения о передаче систем ЦВС на баланс ассоциаций потребителей воды, а не на баланс Айыл Окмоту.

- Многие водоканалы фактически являются банкротами, не имея возможности обеспечивать должное техническое обслуживание систем, состояние которых постепенно ухудшается.

- Наличие политической воли для повышения тарифов остается сложным вопросом. Даже когда некоторые руководители Айыл Окмоту и Антимонопольных органов поддерживают повышение тарифов, мэры часто отказываются подписать/одобрить их повышение.

- Многие школы не платят за воду, и только 30% Айыл Окмоту платят за воду, потребленную местными образовательными учреждениями и организациями   здравоохранения (в Кыргызстане образование и здравоохранение находятся в ведении органов местного самоуправления).

- В настоящее время местные бюджеты помогают общинам и СООППВ оплачивать счета за электроэнергию (использованную для работы насосов), но не обеспечивают субсидии для техобслуживания систем или хлорирования/обеззараживания воды.

- В системах ВС до 40% электроэнергии теряется (используется неэффективно).

- Необходимо пересмотреть механизмы управления в отношении рациональности использования воды, повышения платы за обеззараживание сточных вод, выявления и уменьшения количества утечек и т.д.. Необходимо дальнейшее исследование типов и объемов потребления воды.

- Приоритетная задача – это повысить тарифы настолько, чтобы полученных средств было достаточно для повышения уровня услуг и зарплаты работникам отрасли.

- Необходимо внести изменения в отраслевую политику, чтобы обеспечить координацию и руководство для осуществления реформ и улучшения работы отрасли. ИСУ/база данных могла бы помочь улучшить систему управления.

- Для достижения повышения уровня услуг необходимы инвестиции как предварительное условие достижения улучшения услуг ВСиВО.

20 ноября 2008 года в Бишкеке состоялась Республиканская конференция по результатам реализации проектов «Предоставление инфраструктурных услуг на уровне населенных пунктов» и  «Сельское водоснабжение и санитария», организованная Департаментом сельского водоснабжения. В конференции принимали участие лидеры СООППВ и Айыл Окмоту, представители областных и районных государственных администраций из всех семи областей Кыргызстана, доноры, депутаты Жогорку кенеша (Кыргызский парламент) и представители Правительства КР.   В дополнение к комментариям Координационного совета,  участниками конференции были высказаны следующие основные мнения:

- Новый налоговый кодекс, который будет принят в 2009 году, позволит усилить финансовое положение Айыл Окмоту.

- Размер существующих тарифов недостаточен для того, чтобы СООППВ эффективно выполняли свою работу. Необходим специальный закон, поддерживающий статус СООППВ.

- Нормативы потребления воды  50л/чел/сутки и расстояние 150-200 метров между точками разбора воды вполне достаточны для сельской местности.

- В курортной зоне Иссык-Куля крайне необходимо обеспечить строительство канализационных очистных сооружений (КОС).

- Обращать больше внимания на канализацию/водоотведение. Во многих крупных селах есть канализационная сеть, которая не действует. Почему бы не включить в программу «Таза Суу» (ПСВС) компонент по водоотведению/канализации.

- Айыл Окмоту должны помогать и поддерживать СООППВ.

- Депутаты Жогорку кенеша готовы внести любые поправки в закон, если это необходимо для эффективной работы СООППВ и органов местного самоуправления.

- Улучшать культуру потребления воды, начиная с проведения факультативных занятий в школах.

- Пока нет специальной статьи в Государственном бюджете, затраты на ВСиВО должны быть заложены в местные бюджеты.

- Во многих селах, где СООППВ и Айыл Окмоту работают вместе, уровень собираемости тарифов вырос от 20% до 70%, а в некоторых селах до 90%.

- Республиканская ассоциация СООППВ будет создана при ДСВ. В первое время ДСВ предоставит новой Ассоциации офисное пространство и оборудование, мебель и транспорт, пока Ассоциация не станет самостоятельной. Каждая районная Ассоциация СООППВ будет обеспечена как минимум экскаватором и сварочным аппаратом (за счет средств АБР).

На заседании КС 9 декабря членам КС был задан вопрос, считают ли они пересмотренные предположения, результаты и варианты отраслевой политики, на основании их комментариев на предыдущем заседании КС в октябре 2008 года, приемлемыми. Основные комментарии, касающиеся финансирования в общем и финансирования органов местного управления в частности, были следующими:

- Из государственного бюджета выделяются субсидии для бюджетов местного управления, но в большинстве Айыл Окмоту (АО) эти средства расходуются только на оплату (i) счетов за электроэнергию и  (ii) на зарплату сотрудников АО и образовательных учреждений, а не на ВСиВО.

- Решение о том, как будут расходоваться деньги, принимает Айыльный Кенеш. АО не могут выделять средства, и Министерство финансов не вмешивается в этот процесс.

- Кыргызский Альянс по воде и санитарии проинформировал, что в двух селах, которые они недавно посетили, на ВСиВО выделялись существенные субсидии из Кыргызжилкоммунсоюза. Принят новый закон о местном самоуправлении, согласно которому в будущем финансирование школ и больниц будет исключено из сферы ответственности АО и будет осуществляться из центрального бюджета.

- Этот закон предполагает, что местное самоуправление несет ответственность за снабжение населения питьевой водой. Все централизованные системы водоснабжения должны быть на балансе АО, которые бы имели право делегировать свои полномочия другим действующим субъектам, начиная от СООППВ до частных предпринимателей. Существующая модель, где многие системы водоснабжения являются собственностью СООППВ, не представляется устойчивой.

- Возможно, в сообществах наблюдается слишком много децентрализации («прямая демократия»). Обычно в сельских сообществах насчитывается до 5-6 различных комитетов, включая водный комитет, комитет по ирригации, и т.д. В работу этих комитетов вовлечено до 50 представителей местного сообщества, каждый из которых, являясь членом нескольких комитетов одновременно, часто бывает чрезмерно загруженным, посещая одно за другим заседания, организованные разными комитетами.

- Для повышения тарифов важно, чтобы процесс расходования средств был прозрачным, чтобы люди знали, куда идут их тарифные деньги. Нужно снять ответственность за установление тарифов с местных депутатов и мэров, которые обычно не соглашаются на повышение тарифов по политическим мотивам.

- Чтобы повысить приоритет отрасли ВСиВО, было бы полезно проинформировать правительство и общественность об экономических убытках, связанных с заболеваниями, передающимися водным путем – было подсчитано, что убыток составляет около 125 миллионов долларов США ежегодно (т.е. около 3% ВВП). Общественность также должна знать, что в 543 школах в сельской местности Кыргызстана нет доступа к централизованному водоснабжению (нет водопроводных кранов внутри здания).

- Единодушно было поддержано предложение об учреждении отдельного руководящего органа для координации и регулирования по всем вопросам ВСиВО. Необходим государственный комитет по воде, отдельный от сельского хозяйства. «Гибридная» система управления отрасли, так как это имеет место в настоящее время, неприемлема. Таким образом, первой задачей будущего органа управления, ответственного за ВСиВО, было бы внесение поправок в  законодательство и изменений в нормативные документы по ВСиВО и разработка обоснованной отраслевой политики, включая жизнеспособную экономическую модель отрасли (ставка на децентрализованный или централизованный подход, роль частных операторов, и т.д.).

- Необходимо улучшить законодательную базу, так как в существующем «Водном Кодексе» КР положение отрасли  ВСиВО недостаточно четко сформулировано. Необходимо принять специальный закон о Питьевой воде.

- В отрасли ВСиВО должна быть единая система отчетности и достоверная информация/надежная база данных для принятия решений.

- Базовый сценарий и варианты отраслевой политики в том виде,  как они представлены сейчас, можно считать приемлемыми.

## Варианты отраслевой политики, показатели, цели и действия

### Переменные отраслевой политики и варианты Сценариев развития

Этот раздел детализирует среднесрочные и долгосрочные варианты отраслевой политики, которые рекомендуются для рассмотрения в сценариях развития для ВСиВО.

#### Определение размера, состава и сроков инвестиционной программы

Выбор разных альтернативных уровней услуг и нормативов может означать большую разницу в общих затратах и сроках исполнения инвестиционной программы, а также разные годовые затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание систем.

Для городского водоснабжения ключевыми переменными являются: цели охвата; выбор между водопроводным краном в доме, во дворе и уличной водоразборной колонкой; объем потребления воды на душу населения; и ее регулярность (количество часов в сутки). В сельской местности применяются такие же переменные, плюс максимальное расстояние к ближайшему улучшенному источнику водоснабжения как ключевая цель. Переменные для водоотведения - это охват населения «улучшенным водоотведением»; доля населения, подключенного к централизованной системе канализации; и степень очистки сточных вод (первичная, вторичная или третичная). суждения в то время как максимальное расстояние к ближайшему улучшенному источнику

Таблица 5.23 иллюстрирует, как эти варианты могут быть выражены в показателях и целях, и тип действий, который потребуется для их достижения.

#### Расстановка приоритетов в функциональных программах, географическое расположение и баланс между расширением и оптимизацией активов

Размер и тип инвестиций и реккурентные затраты также будут определяться другими решениями о структуре программы, особенно:

- Относительный вес секторов водоснабжения, водоотведения и бытовой гигиены

- Географические приоритеты: приоритеты между городским и сельским населением и большими и малыми городами, и выбор между равномерным охватом, с одной стороны, или фокусом на «неудачливые» поселения и проблемные территории, с другой стороны.

- Относительные приоритеты по расширению инфраструктуры для увеличения охвата, с одной стороны, и с другой стороны, оптимизация существующей инфраструктуры для снижения эксплуатационных затрат и повышения эффективности поставки услуг (например, внедрение регулировки давления и «зонирования», реконструкция сооружений с завышенной мощностью, замена старых насосов, снижение утечек, погодоустойчивые трубы и оборудование).

Таблица 5.24 иллюстрирует, как основные варианты отраслевой политики могут быть выражены в показателях и целях, и включает ряд важных действий, требующихся от руководителей отрасли.

#### Повышение дохода из всех источников

Учитывая дефицит финансирования по Базовому сценарию и затраты по разным Сценариям развития, важно укрепить доходную базу ВСиВО. Есть ряд вариантов:

- Повысить дохода от сбора тарифов путем: изменение параметров доступности по цене (например, повысить порог доступности до 3% или 4% дохода домохозяйств); пересмотреть уровни и структуру тарифов; постепенное распространение начисления счетов за фактические объемы потребления по показаниям счетчиков; дальнейшее повышение уровня собираемости начисленной платы за ВСиВО; объединение начисления счетов за воду и электричество в сельской местности; и др.

- Повысить вклады общин в капитальные затраты по проектам с 5% до 10% или выше.

- Выделить больше денег на ВСиВО из республиканского бюджета (скажем, увеличить ассигнования на ВСиВО до 2% от всех бюджетных расходов).

- Поддерживающие меры могут включать: создание Национального Водного Фонда как инструмента солидарности для сглаживания различий в «доступности по цене» между сообществами и компенсации разницы в удельных затратах.

- Пересмотр национального отношения к HIPC (Инициатива помощи МВФ/ВБ беднейшим странам с высоким уровнем внешней задолженности) как к потенциальному источнику денег для Водного фонда; использование бюджета для целевой поддержки доходов бедных; и др.

- Ставить цели перед донорами и МФИ, используя Финансовую стратегию и программу реформ ВСиВО, для гарантии больших кредитных обязательств ODA и МФИ.

- Привлечение капитальных фондов для ВСиВО от застройщиков жилья и частных зданий.

- Создание механизмов использования части  денежных переводов от работающих за границей трудовых мигрантов для кредитования проектов ВСиВО в сообществах через схемы микрокредитования.

Таблица 5.25 иллюстрирует показатели, цели и меры отраслевой политики, которые могут способствовать повышению доходов.

#### Реформы для управления отраслью ВСиВО

Все сценарии подразумевают радикальные изменения в организации и управлении отраслью ВСиВО. Следует рассмотреть следующий план реформ:

- Создать единый республиканский орган управления отраслью ВСиВО, включая координацию отраслевой политики, отчетность, мониторинг и регулирование.

- Определить систему производственных показателей для водоканалов, обеспечив им финансовую автономию и стимулы для достижения поставленных целей.

- Консолидация («дефрагментация») управления системами ВСиВО в более мелких сельских поселениях для создания критической массы и повышения эффективности за счет роста масштабов производства, а также возможности перекрестного субсидирования между поселениями.

- Увязка Финансовой стратегии для ВСиВО с бюджетным процессом (СБП); увеличение государственных расходов на  отрасль ВСиВО; связь целей развития отрасли ВСиВО с СРС.

- Создание соответствующей информационной системы управления и базы данных для измерения прогресса и оценки работы отрасли ВСиВО, включая измерения для определения и снижения неучтенных потерь воды.

- Разработка планов управления спросом на воду и водопотреблением.

- Создать систему информирования общественности и кампаний по повышению осведомленности по вопросам, касающихся ВСиВО.

Эти и другие мероприятия представлены в Таблица 5.26 вместе с соответствующими мерами отраслевой политики.

Таблица 5.23 – Определение размера, состава и времени выполнения программы инвестиций

Планируемый период: 2006-2026; базовый год – 2006, промежуточный год –  предположительно 2012; завершающий год  – 2026

Примечание:  нижеследующие ЦЕЛИ представлены для иллюстрации и (или) рассмотрения и обсуждения

| МЕРЫ ОТРАСЛЕВОЙ ПОЛИТИКИ | ПОКАЗАТЕЛИ (единица измерения) | ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ (значения для показателей) | ЦЕЛИ (промежуточные и окончательные) | НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор уровней услуг и нормативов: | 1. Водоснабжение: 1.1. Водоканалы - минимум часов подачи воды/сутки - % подключений с водопроводным краном в доме/во дворе по сравнению с подключением к уличным водоразборным колонкам 1.2 Другие населенные пункты - % получающих воду из улучшенных источников; - максимальное расстояние до точки разбора воды в метрах - минимальный объем воды/сутки, л/чел/сутки 2. Водоотведение: 2.1 Водоканалы - % подсоединения к системам канализации или резервуарам-септикам - % стоков получающих первичную или более глубокую очистку 2.2 Другие населенные пункты - % населения с улучшенными санитарными условиями | 1. Водоснабжение: 1.1. Водоканалы - 8 - 24 час/сутки - 70% в доме/ 30% уличное 1.2 Другие населенные пункты - 66% из улучшенных источников - максимум 500м до точки разбора воды - 35 л/чел/сутки 2. Водоотведение: 2.1 Водоканалы - 75% подключены к системам канализации или септикам - 20% стоков - проводится первичная очистка или более 2.2 Другие населенные пункты - 51% населения | 1. Водоснабжение: 1.1. Водоканалы - 12 час/сутки промежуточная - 24 час/сутки конечная - 85% промежуточная - 100% конечная 1.2 Другие населенные пункты - 85% промежуточная 100% конечная - 250м промежуточная 100 м конечная - 60 л/чел/сутки промежуточная 100 л/чел/сутки конечная 2. Водоотведение: 2.1 Водоканалы - 85% промежуточная 100% конечная - 50% промежуточная 75% конечная 2.2 Другие населенные пункты - 75% промежуточная - 100% конечная | Привести уровни услуг и нормативы в соответствие с имеющимися финансовыми средствами Отсрочка реализации Правительству и другим органов власти, водоканалам и донорским организациям запланировать и реализовать соответствующие финансовые и административные мероприятия Правительство выделяет достаточные средства для ВСиВО. |
| ДЛЯ: 1. Водоснабжение 1.1. Водоканалы 1.2 Другие населенные пункты 2. Водоотведение 2.1. Водоканалы 2.2 Другие населенные пункты |  |  |  |  |

Таблица 5.24 – Расстановка приоритетов: функциональные программы, географическое расположение, баланс между расширением и оптимизацией систем ВСиВО

Планируемый период: 2006-2026; базовый год – 2006, промежуточный год –  предположительно 2012; завершающий год  – 2026

| МЕРЫ ОТРАСЛЕВОЙ ПОЛИТИКИ | ПОКАЗАТЕЛИ (единица измерения) | ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ (значения для показателей) | ЦЕЛИ (промежуточные и окончательные) | НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Относительный вес и абсолютный объем государственных (бюджетных) ресурсов, выделенных на водоснабжение, водоотведение и пропаганду гигиены в будущих программах. | - доля от общих государственных капитальных затрат и годовых операционных расходов (%) и абсолютный объем (Сом), которые направлены на: - водоснабжение - водоотведение - пропаганду гигиены | Данные за 2008 | Желаемая доля и уровень ассигнований в 2012 и 2026 годах для каждой из трех категорий. | Приоритет для бюджетных запросов Айыл Окмоту и ассигнований на ВСиВО; Фактический расход по соответствующим статьям, проходящий через водные департаменты, организации образования и здравоохранения. |
| - Выбор цели по географическому положению: - относительная приоритетность городского и сельского ВСиВО; - выбор между недифференцированными национальными программами и приоритет для «горячих точек» или тех, где существенные результаты можно получить с минимумом затрат. | Доля капитальных затрат и средств из годовых бюджетов (%), потраченных на: ВСиВО - в городских и сельских населенных пунктах - конкретных поселениях с высоким риском возникновения заболеваний, передающихся водным путем - “невезучих” населенных пунктах с низкими доходами населения и высокими удельными затратами на ВСиВО | Данные за 2008 год для каждого из трех показателей | Целевые меры для 3 показателей | Приоритеты Правительства, Айыл Окмоту и водоканалов должны отражать выборы, сделанные в сценариях Финансовой стратегии; |
| - Выбрать подходящий баланс между: - инвестициями в расширение систем ВСиВО (повышая доступ к безопасной воде) и - реабилитацией и оптимизацией существующих систем для восстановления требуемого уровня услуг (напр., привести мощности систем ВСиВО в соответствие с новым уровнем водопотребления, повысить эффективность использования электроэнергии, снизить количество и объем утечек). | Соответствующая доля (%) и абсолютные уровни (Сом): капитальные затраты на расширение и модернизацию; Реабилитация, оптимизация, снижение утечек, повышение эффективности. Для каждого случая – данные для центрального Правительства, водоканалов и Айыл Окмоту. | Значения на текущий момент | Целевые значения | Определение показателей для оптимизации существующих систем ВСиВО, в т.ч. их мощности (производительности); Составить планы управления спросом на воду; Практические меры для снижения эксплуатационных затрат и повышения эффективности производства (напр., регулировка давления и «зонирование», реконструкция и модернизация слишком крупных сооружений, замена старых насосов, снижение утечек, применение погодо-устойчивых труб и оборудования), Улучшенный мониторинг и измерения в процессе эксплуатации – расходомеры и водомеры для измерения движения и расходов воды в системах; обнаружение утечек и программы по их снижению, программы по замене насосов. |

| Таблица 5.25 – Повышение доходов из всех источников |  |
| --- | --- |

Планируемый период: 2006-2026; базовый год – 2006, промежуточный год –  предположительно 2012; завершающий год  – 2026

| МЕРЫ ОТРАСЛЕВОЙ ПОЛИТИКИ | ПОКАЗАТЕЛИ (единица измерения) | ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ (значения для показателей) | ЦЕЛИ (промежуточные и окончательные) | НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Повысить доходы от сбора тарифов | Доходы от сбора тарифов по ВСиВО, получаемые ежегодно водоканалами и органами местного самоуправления (млн. сом в год) | Текущие уровни | Целевые уровни | Пересмотр критериев доступности по цене; пересмотр структуры и уровней тарифов; начисление счетов за фактические объемы потребления воды; повышение уровня собираемости. |
| - Пересмотреть критерии доступности по цене | % дохода домохозяйств, затраченного на оплату услуг ВСиВО в среднем, и для домохозяйств, которые считаются «бедными» | Текущие уровни для разных категорий потребителей | Постепенное линейное повышение до 2.5% среднего дохода домохозяйств (максимально 5%) в течение планируемого периода. | Изменение параметров доступности по цене; Расширение системы социальных выплат Министерства труда и социальной защиты, чтобы включить долю расходов на ВСиВО в бюджете семьи как критерий благосостояния. |
| - Пересмотреть уровни и структуру тарифов | В городах и селах: - Процентное соотношение и абсолютный уровень фиксированной и переменной платы за ВСиВО для разных уровней потребления; - Процентное соотношение тарифов для домохозяйств, промышленных предприятий, бюджетных организаций. | Текущая тарифная сетка | Структура тарифа (баланс между фиксированной и переменной частями тарифа, и между базовой ценовой планкой и нарастающим спросом, чтобы отразить политику достижения доступности по цене) Процентное соотношение между тарифами для разных категорий потребителей, чтобы отразить решения по перекрестному субсидированию. | Правительство пересмотрит уровни и структуру тарифов и издаст новое руководство для водоканалов и органов местного самоуправления; Внедрить индексацию тарифов в прожиточный минимум или в стоимость ключевых затрат для ВСиВО; Правительство произведет переоценку баланса между тарифами для индивидуальных потребителей, коммерческих и бюджетных организаций и возможностей для перекрестного субсидирования. |
| - Прогресс в направлении начисления счетов к оплате по фактическим объемам потребления, вместо начисления на основании норм потребления. | % потребителей, которым предъявлены счета на основании фактического объема потребления по показаниям счетчика: - домохозяйства - бюджетные организации. - промышленные и коммерческие предприятия | Текущая ситуация для каждой из 3 категорий потребителей | Промежуточная цель: все многоэтажные жилые дома; 20% индивидуальных домохозяйств, 100% все остальные Конечная цель: 100% домохозяйств 100% все остальные | Постепенное распространение начисления платы за фактический объем потребления через установку счетчиков расхода воды; начать с Бишкека, затем охватить другие крупные города; установка общедомовых счетчиков во всех многоэтажных домах; затем, позднее - в частных домах |
| - Улучшение уровня собираемости оплаты по счетам | Годовая выручка от реализации (кассовый метод) как % от счетов, предъявленных к оплате за один и тот же период для всех 3 категорий потребителей: - домохозяйства - бюджетные организации. - промышленные и коммерческие предприятия | Текущая ситуация | Конечная цель: 90% для домохозяйств; 100% для всех остальных | Значительное повышение уровня собираемости начисленной платы за ВСиВО (по выставленным счетам): - новые стимулы для сборщиков; - прекратить бартер, определить и урегулировать взаимные задолженности между бюджетными организациями. - пилотное применение новых способов оплаты - для сельского населения: включить счет за электроэнергию, использованную для работы насосов, в счет за электричество для домохозяйств - списать существенную часть старых долгов (скажем, старше 3 лет), т.е. произвести частичное списание старого долга для тех, кто согласен полностью и вовремя оплачивать текущие счета, и постепенно выплачивать часть старого долга и всю недавнюю задолженность, накопившуюся за последние 36 месяцев, в соответствии с конкретным графиком погашения долга, скажем, в течение 1 года. Потери поставщиков воды компенсируются из государственного бюджета (опыт Армении) |
| - Увеличить ассигнования из государственного бюджета на ВСиВО | - косвенные ассигнования из государственного бюджета на капитальные затраты и операционные расходы для водоканалов и органов местной власти; - предполагаемые косвенные бюджетные ассигнования на ВСиВО через жилищное строительство, строительство школ и больниц; (в Сомах и % от общего бюджета) | - текущие значения (капитальные затраты и операционные расходы не должны включать расходы из финансовой помощи.) ii) Текущие значения (сметные предположения) | Возможно, оба должны быть 2,5-3% от расходной части государственного бюджета в течение 2009-2015, затем можно будет снизить до 1,5% | Оценить косвенные бюджетные ассигнования для ВСиВО; Прояснить отраслевую политику Правительства по бюджетной поддержке ВСиВО и принципам субсидирования; и программы инвестирования в MTEF; Создать Национальный водный фонд солидарности (см. ниже) |
| - Повысить вклады общин в капитальные затраты проекта наличными и другими средствами (труд, услуги, материалы) | Процент от общих капитальных затрат на проекты ВСиВО, требующийся от местных общин: - Влады в денежной форме - Вклады другими средствами | Денежные средства – 5% Другие формы вкладов – 15% | К 2012 Денежные средства – 10% Другие формы вкладов – 0% | Повысить вклады общин в капитальные затраты проекта денежными средствами – с 5% до 10%, и снизить вклады в другой форме с 15% до 0%. |

| МЕРЫ ОТРАСЛЕВОЙ ПОЛИТИКИ | ПОКАЗАТЕЛИ (единица измерения) | ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ (значения для показателей) | ЦЕЛИ (промежуточные и окончательные) | НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Активное и результативное использование механизмов национальной и международной солидарности | i) Наличие механизмов/фондов солидарности, Да/Нет ii) Объем ресурсов, затрачиваемых из механизмов солидарности или фондов (Сом/год) iii) Размер международных грантов ОПР (ODA) на ВСиВО (обязательства и фактические выплаты) (Сом/год) iv) Размер льготных международных кредитов для ВСиВО (млн. Евро/год) | - Нет фонда солидарности - ноль iii) Приблизительно 7 млн. Евро к 2012г. iv) ноль | i) Создать Национальный водный фонд к 2010 году ii) 10 миллионов Сом в год iii) Приблизительно 1 миллион Евро в год в течение 2012-2027гг. iv) Приблизительно 1 миллион Евро в год в течение 2012-2027гг. (Все кредиты должны, как минимум, быть равными грантовому финансированию) | Создать Национальный водный фонд солидарности, как инструмент для снижения различий «доступности по цене» между общинами и компенсировать большие различия по затратам между ними. Определить местонахождение Фонда (Минфин, ДСВ, офис УП). Обеспечить связи с Айыл Окмоту. Пересмотреть национальную отраслевую политику в направлении HIPC как потенциального источника финансирования для Национального водного фонда солидарности. Если будет согласовано, сбережения от погашения долгов перераспределить на внутренние инвестиции, часть которых будет направлена на прямые и косвенные инвестиции в ВСиВО. Финансовая стратегия, использованная для получения дальнейших обязательств ОПР и МФО (ODA и IFI), напр., через переговоры доноров за Круглым столом. Осуществление инвестиций по заранее определенным и отранжированным приоритетам. Увеличение ассигнований должно быть отражено в Совместной стратегии МФО по поддержке страны. |

| - Обеспечить целевое пособие для малоимущих, чтобы обеспечить доступность услуг ВСиВО по цене для бедных слоев населения |  | i) Общий объем субсидий, выплачиваемых непосредственно потребителям на оплату счетов ВСиВО, Сом/год ii) Измерение эффективности целевых субсидий, напр., % субсидий, выплаченных домохозяйствам в квинтилях с наименьшим уровнем дохода (5ый и 4ый). |  | i) Выплаты субсидий Министерства труда и социальной защиты, в среднем за 2005-2008 годы (Сом) ii) Количество категорий субсидий, касающихся малоимущих. % этих субсидий, выплаченный домохозяйствам, живущих «за чертой бедности» (официальное определение – доход ниже 588 сом/месяц) | Расширение программы субсидирования Министерства труда и социальной защиты, чтобы включить счета к оплате за ВСиВО для всех домохозяйств, живущих «за чертой бедности» к 2012 году. |  | Соглашение с Правительством о включении критерия бедности в программу субсидий Министерства труда и социальной защиты, чтобы покрыть все или большую часть расходов по оплате счетов за ВСиВО для домохозяйств, живущих «за чертой бедности», в соответствии с официальным определением. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подключение альтернативных и нетрадиционных источников финансирования ВСиВО, таких как: i) Привлечение капитальных инвестиций на развитие ВСиВО от застройщиков жилья и частных зданий ii) Поощрение использования части денежных переводов из-за границы для кредитования проектов ВСиВО в общинах через схемы микро-кредитования. | i) Вклады (млн. Сом в год) застройщиков жилья и частных зданий в развитие ВСиВО в рамках их инвест. проектов. ii) Объем кредитования через микрокредитные схемы (Сом в год): - Для всех целей; - Для идентифицируемых проектов ВСиВО |  | i) Приблизительно 20 миллионов Сом ii) Текущий объем микрофинансирования; a) общие - Направленные для ВСиВО |  |  | Сом/год в среднем в течение 2010-2025гг. Промежуточные цели; удвоение объема микрокредитования для всех целей к 2012; программы микрокредитования осуществляются через крупный банк(и); Минимальный объем кредитования для ВСиВО (Сом); Хотя бы одно Глобальное Сотрудничество по целевой поддержке (GPOBA) или микрокредитный проект в действии. |  | Создание фонда развития инфраструктуры ВСиВО для нового жилищного строительства, а также национального Фонда водной солидарности. Определение застройщиков жилья и частных зданий, которые могли бы стать потенциальными вкладчиками в развитие ВСиВО в рамках их проектов; Обсуждения с банковским сообществом вопросов о привлечении доходов от денежных переводов в сберегательных вкладах и создании механизма микрокредитования соответствующих проектов общин; Обсуждение с Всемирным Банком (GPOBA) применения методов стимулирования микрокредитования для общинных проектов по ВСиВО, ориентированных на конечный результат. |

| Таблица 5.26 – Реформа управления в отрасли ВСиВО |  |
| --- | --- |

Планируемый период: 2006-2026; базовый год – 2006, промежуточный год –  предположительно 2012; завершающий год  – 2026

| МЕРЫ ОТРАСЛЕВОЙ ПОЛИТИКИ | ПОКАЗАТЕЛИ (единица измерения) | ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ (значения для показателей) | ЦЕЛИ (промежуточные и окончательные) | НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Создание единого государственного органа управления отраслью ВСиВО, включая разработку и реализацию отраслевой политики, подотчетность, мониторинг и регулирование. | Наличие организации и структуры – Да/Нет Распределение ключевых обязанностей? | В настоящее время нет ДСВ для сельского ВСиВО | К 2010 году: Создать единый государственный орган управления отраслью ВСиВО, включая разработку и реализацию отраслевой политики, подотчетность, мониторинг и регулирование | Решение центрального Правительства о создании органа отраслевого управления в рамках соответствующей структуры (С января 2009 года ДСВ уже введен в состав Государственного агентства по делам местного самоуправления и планируется создание Национального водного комитета) |
| - Разработка основных элементов отраслевой политики по ВСиВО: - Приоритеты и цели развития четко обозначены; - Улучшение качества базы данных для принятия решений; - Улучшение отчетности для мониторинга и оценки выполнения; - Программы и стратегии для ВСиВО, координированные с другими отраслевыми стратегиями (напр., жилищное строительство или развитие села) и интегрированные в бюджетный процесс - Разработаны планы управления спросом на воду - Мобилизовать более широкую поддержку отраслевой политики для ВСиВО - Создать условия для устойчивой модели ведения бизнеса в ВСиВО - Обеспечить соответствующий уровень управления и финансовой автономии для водоканалов - Создать структуру стимулов для поставщиков услуг ВСиВО, начиная с водоканалов (оплата по результатам труда и/или объем ассигнований из государственного бюджета) - Программный документ о роли частного сектора в ВСиВО и формы ГЧП - Программный документ о финансовых обязательствах, ожиданиях и целях для водоканалов и органов местной власти, обеспечивающих ВСиВО | Наличие соответствующих официальных документов, программных документов и соответствующих организаций, нр.: - государственная отраслевая политика по водоснабжению и водоотведению (включая вариант для широкого использования) -официально одобренная национальная Финансовая стратегия для ВСиВО. - официальное заявление о требующемся управлении ВСиВО (документы отраслевой политики и планы) - заявление о политике в отношении ГЧП - организации и процедуры, которые отражают и наделяют полномочиями вышеуказанные стратегии, в т.ч. в отношении заключения контрактов между водоканалами и Правительством, пересмотра трудовых соглашений, используемых водоканалами. | Отсутствие большинства ключевых элементов отраслевой политики по ВСиВО | К 2012 году прогресс в создании каждого из вышеуказанных компонентов государственной отраслевой политики ВСиВО, включая (но не ограничиваясь): - государственное программное заявление по ВСиВО и стратегия - государственная Финансовая стратегия для ВСиВО - Планы управления спросом на воду - ИСУ и база данных для определения прогресса и работы сектора ВСиВО; включая измерение потребления воды, чтобы определить и уменьшить объем утечек. - Финансовая стратегия для ВСиВО интегрирована в бюджетный процесс (MTEF); - увеличение и мониторинг государственных расходов на ВСиВО; объединение целей ВСиВО с СРС (PRSP). - Информирование общественности и кампании по повышению осведомленности о работе отрасли ВСиВО. - Заключение контрактов с вознаграждением по конечному результату с работниками предприятий ВСиВО (по оплате труда руководителей к 2012 г.) - Внедрение выделения бюджетных средств по конечному работы отрасли - к 2015 г. - установить производственные цели для водоканалов, обеспечить их финансовую автономию и стимулы для достижения поставленных целей. | Все необходимые изменения для достижения результатов представлены в предыдущей колонке. |
| 3. Повысить консолидацию услуг ВСиВО («дефрагментация»), особенно в сельской местности, чтобы создать критическую массу, и возможности повышения эффективности от роста масштабов производства, и перекрестного субсидирования между поселениями. | i) количество независимых предприятий водоснабжения и водоотведения ii) средний размер «зоны обслуживания» предприятий ВСиВО (численность обслуживаемого населения) iii) количество поставщиков услуг, обсуживающих более одной общины | i) СООППВ и Айыл Окмоту ii) 5 000 чел. iii) 300 | i) 50% сокращение ii) 10 000 iii) повышение на 50% | Исследование для определения масштабов консолидации в отрасли и ожидаемая экономия; Определения места для внедрения этой отраслевой политики; Ведение переговоров по объединению и внедрение рационализаторских предложений; Изучение роли частных компаний в этом процессе. |

# Социальное измерение финансовой стратегии

## Введение

Сценарии развития Финансовой стратегии будут иметь много социальных последствий для населения Кыргызской Республики. Они дадут возможность расширить доступ к улучшенному водоснабжению и водоотведению для тех, у кого его пока нет, и обеспечить улучшение услуг ВСиВО – с повышением надежности водоснабжения и качества питьевой воды – для тех, кто уже имеет доступ к централизованному водоснабжению. Социальное значение этих улучшений заключается в повышении благосостояния, удобства, чувства собственного достоинства и в экономии времени и денег. Это также принесет пользу общественному здравоохранению от улучшения доступа населения к чистой питьевой воде и возможности использовать ее в достаточном количестве, от гигиенических методов утилизации отходов и более эффективной очистки сточных вод.  Ощутимый прогресс в осознании этих выгод явится основой и предварительным условием для  предложений ФС по повышению дохода от сбора тарифов от потребителей.

В этом разделе рассматривается финансовое воздействие предложений ФС на домохозяйства, в следующих подразделах:

- текущие расходы домохозяйств на услуги ВСиВО;

- отношение к повышению тарифов (потенциальное желание платить);

- смягчение воздействия повышения тарифов на бедные домохозяйства

- мониторинг социального воздействия программы развития ВСиВО и ФС.

## Текущие расходы домохозяйств на услуги ВСиВО

Информация, представленная в разделе 2.6.1 и Таблице 2.14 с использованием данных, собранных Урбан Институтом (2006) и Национальным статистическим комитетом (2007) ведет к заключению, что доля располагаемого дохода, расходуемого на услуги водоснабжения и водоотведения, очень низкая. Данные по Бишкеку, являющимся самым богатым городом в стране, говорят, что домохозяйства платят за воду менее 1% от их общего располагаемого дохода.  Поскольку суммы, оплачиваемые сельскими жителями значительно ниже, чем в городах, маловероятно, что люди тратят на воду более 0,5% от их располагаемого дохода, а в некоторых местностях они ничего не платят. Расходы домохозяйств на ВСиВО меньше чем % дохода, расходуемый  на другие коммунальные услуги, и малая доля того, что тратится на питание и оплату жилья.

Имеющиеся данные могут преувеличивать % доходов домохозяйств, фактически расходуемых на услуги ВСиВО, по двум причинам:

- Данные о доходах, на которых основаны вышеуказанные выводы, недооценивают доходы домохозяйств (особенно в селах), получаемые от собственной хозяйственной деятельности, например, частный огород или разведение скота. Также существует возможность того, что не полностью учитываются денежные переводы от родственников, работающих за пределами Кыргызстана, что может вести к преувеличению % доли расхода на услуги ВСиВО в бюджете домохозяйств (многие домохозяйства получают такие денежные переводы).

- Оценка «способности платить» основана на сумме счета, предъявленного к оплате, однако фактически оплаченная сумма часто намного меньше, чем предъявленная к оплате (раздел 2.6.2 и Рисунок 2.4).

Нет единого международного мнения о том, что является «доступной» для домохозяйств долей расходов на ВСиВО, и национальные концепции и практики разные.  Однако, на основании вышеуказанных данных, текущие расходы на ВСиВО домохозяйств в КР ниже «практических правил» планировщиков (во многих случаях, 3-5% дохода домохозяйств), и указывают на значительный потенциал для повышения тарифов, если воздействие такого повышения на бедные слои населения будет смягчено.

## Отношение к будущему повышению тарифов

В 2006 году Урбан Институт провел исследование по обзору отношения общественности к услугам ВСиВО.  Приблизительно половина населения заявила, что они «удовлетворены»  услугами ВСиВО, с наибольшим количеством удовлетворенных в четырех крупных городах. Жители в сельской местности, особенно на юге страны, в среднем, были менее удовлетворены. В основном, их не удовлетворяли перерывы в водоснабжении и низкий уровень надежности – только в одной пятой части всех муниципалитетов наблюдалось непрерывное водоснабжение 24 часа в сутки, а в остальных муниципалитетах типичной была ситуация с подачей воды на 5-10 часов в сутки.

В результате обзора Урбан Института был выявлен некоторый потенциал для повышения тарифов за воду и вывоз твердых отходов при условии улучшения этих услуг. Общие цифры показывают, что большая часть респондентов готова платить больше за лучшие услуги, и в некоторых городах наблюдается довольно высокий уровень (более 90%) готовности повысить оплату, чтобы покрыть затраты на оказание услуг ВСиВО. И это несмотря на факт, что 88% респондентов заявили, что их месячный доход домохозяйства составляет менее 4 000 сом (приблизительно 100 долларов США), из которых 33% заявили, что их доход меньше, чем 1 000 сом.

В другом исследовании, охватившем почти 1 300 сел с населением в 2,3 миллиона человек, которые на текущий момент не были охвачены программами Всемирного Банка и Азиатского Банка Развития, жители 71% домохозяйств выразили желание платить больше за текущий или лучший уровень услуг. В среднем, в настоящее время только 35% домохозяйств фактически оплачивают тарифы, а средний размер тарифа составляет 7,1 Сом на человека в месяц (0,14 Евро).

Недавно было проведено обследование в семи областях Кыргызстана. В каждой области было отобрано по два села, в настоящее время не охваченных проектами АБР и Всемирного Банка. 20 домохозяйств в каждом из 14 сел было опрошено о текущих расходах на услуги, о том какие услуги являются для них наиболее важными, какие аспекты водоснабжения были наиболее важными и об их Готовности платить за услуги водоснабжения и водоотведения. Всего было опрошено 280 домохозяйств. Основные результаты опроса представлены ниже (Таблица 6.27):

- Во всех областях, кроме Нарына, по крайней мере, в 90% домохозяйств есть мобильные телефоны, а во многих - более одного на одно домохозяйство. Средний размер месячного счета за телефон  составляет от 270 Сом (Талас) до 675 Сом (Иссык-Куль).

- Средний размер месячного счета за электроэнергию  составляет от 120 Сом (Джалалабат) до 510 Сом (Чуй).

Таблица 6.27 – Расходы домохозяйств на мобильные телефоны и оплату электроэнергии  (средний размер счета)

| Название области | Доля домохозяйств с мобильными телефонами | Среднее количество мобильных телефонов на одно Д/Х | Ежемесячный счет за мобильный телефон (Сом) | Ежемесячный счет за электроэнергию (Сом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Баткенская | 100% | 1.43 | 456 | 379 |
| Джалалабадская | 93% | 1.55 | 422 | 118 |
| Ошская | 100% | 1.88 | 443 | 216 |
| Чуйская * | 95% | 1.85 | 589 | 513 |
| Иссык-Кульская | 93% | 1.88 | 675 | 245 |
| Нарынская | 65% | 0.83 | 446 | 213 |
| Таласская | 93% | 1.00 | 278 | 353 |

- Респондентам было предложено отранжировать по степени важности следующие показатели: чистая вода, своевременность подачи воды и наличие водопроводного крана в доме (от «1» - наиболее важно и до «3» - наименее важно). Результаты опроса выявили большие различия в расстановке приоритетов среди домохозяйств (Таблица 6.28).  В среднем, чистая вода рассматривалась как приоритет в Иссык-Кульской области, своевременность подачи воды была наиболее важной в Баткенской, Джалалабадской и Таласской областях, а наличие водопроводного крана в доме было наиболее важным в Ошской, Чуйской и Нарынской областях.

- Также респондентам было предложено отранжировать по степени важности (от «1» - наиболее важно до «4» - наименее важно) надежность водоснабжения, гигиенические санитарные условия, надежность электроснабжения и управление отходами домохозяйств (Таблица 6.28).  Почти во всех областях надежному водоснабжению и надежному электроснабжению был присвоен наивысший приоритет, с водоснабжением, наиболее предпочитаемым в Баткенской и Джалалабадской областях, и надежным электроснабжением, наиболее предпочитаемым в других пяти областях.

Таблица 6.28 – Относительная важность разных показателей водоснабжения и разных коммунальных услуг

| Область | Степень | Чистая вода | Вода постоянно | Вода с краном в доме | Надежное водоснабжение | Гигиенические санитарные условия | Надежное электроснабжение | Управление отходами Д/Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баткенская | 1 | 0% | 55% | 45% | 65% | 0% | 53% | 0% |
|  | 2 | 8% | 40% | 53% | 35% | 18% | 43% | 8% |
|  | 3 | 93% | 5% | 3% | 0% | 80% | 5% | 13% |
|  | 4 |  |  |  | 0% | 3% | 0% | 80% |
| Джалалабадская | 1 | 8% | 75% | 18% | 55% | 0% | 45% | 0% |
|  | 2 | 35% | 23% | 43% | 45% | 5% | 53% | 0% |
|  | 3 | 58% | 3% | 40% | 0% | 95% | 3% | 0% |
|  | 4 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Ошская | 1 | 13% | 40% | 48% | 28% | 3% | 70% | 0% |
|  | 2 | 20% | 53% | 28% | 73% | 5% | 23% | 0% |
|  | 3 | 68% | 8% | 25% | 0% | 90% | 8% | 3% |
|  | 4 |  |  |  | 0% | 3% | 0% | 97% |
| Чуйская | 1 | 35% | 23% | 45% | 65% | 3% | 88% | 0% |
|  | 2 | 40% | 28% | 33% | 33% | 28% | 13% | 25% |
|  | 3 | 25% | 50% | 23% | 3% | 65% | 0% | 33% |
|  | 4 |  |  |  | 0% | 5% | 0% | 43% |
| Иссык-Кульская | 1 | 68% | 20% | 13% | 65% | 8% | 75% | 0% |
|  | 2 | 8% | 33% | 60% | 30% | 38% | 23% | 13% |
|  | 3 | 25% | 48% | 28% | 5% | 53% | 3% | 40% |
|  | 4 |  |  |  | 0% | 3% | 0% | 48% |
| Нарынская | 1 | 40% | 0% | 59% | 35% | 5% | 78% | 0% |
|  | 2 | 33% | 38% | 31% | 60% | 23% | 18% | 0% |
|  | 3 | 28% | 63% | 10% | 5% | 73% | 5% | 18% |
|  | 4 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 83% |
| Таласская | 1 | 13% | 45% | 43% | 33% | 0% | 68% | 0% |
|  | 2 | 15% | 53% | 33% | 60% | 13% | 28% | 0% |
|  | 3 | 73% | 3% | 25% | 8% | 83% | 5% | 5% |
|  | 4 |  |  |  | 0% | 5% | 0% | 95% |

- Средняя сумма, которую респонденты были готовы ежемесячно платить за чистую воду и надежное водоснабжение из уличной водоразборной колонки, варьировала от около 4 Сом на человека в месяц в Ошской области до 25 Сом в Чуйской области. (Таблица 6.29).

- Три четверти опрошенных респондентов в Баткенской и Чуйской областях и 100% в Ошской и Иссык-Кульской областях ответили, что они готовы платить больше за водоснабжение через водопроводный кран в доме. Средняя сумма (на человека в месяц), которую эти домохозяйства готовы были платить, составляет от около 10 Сом в Ошской области до около 35 Сом в Чуйской области.

- Только 10% респондентов в Баткенской области были готовы что-то платить за гигиенический туалет хорошего качества. Готовность респондентов в Иссык-Кульской области достигла максимума в 95%. В среднем, люди в Баткене были готовы платить за гигиенические туалеты только 88 Сом, в то время как в Чуйской области эта сумма достигла 4 000 Сом (это средние цифры для всех респондентов, со значением 0 Сом для тех, кто ответили «нет». Эти ответы подразумевают среднюю готовность платить в каждой области).

Таблица 6.29 – Готовность населения платить (ГНП) за улучшенное водоснабжение и водоотведение (Сом)

| Область | Готовность платить за улучшенное водоснабжение |  |  | Готовность платить за улучшенные санитарные условия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, которую готовы платить за чистую воду и надежное водоснабжение через уличные колонки (Сом/чел/месяц) | Готовы платить больше за водопроводный кран в доме |  | % Д/Х, желающих платить за гигиенический туалет | Средняя сумма, которую Д/Х в итоге готовы платить за гигиенический туалет хорошего качества (Сом) | Максимальная сумма, которую Д/Х в итоге готовы платить (Сом) | % Д/Х, которые бы платили за хороший туалет, если бы знали, что это будет стоить 8 000 Сом |
|  |  | % Д/Х | Сом/чел/месяц |  |  |  |  |
| Баткенская | 8.1 | 73% | 11.9 | 10% | 88 | 1 000 | 10% |
| Джалалабадская | 6.3 | 88% | 11.0 | 13% | 114 | 2 000 | 13% |
| Ошская | 4.2 | 100% | 9.8 | 18% | 156 | 2 000 | 15% |
| Чуйская* | 26.8 | * 75% | 35.5 | 35% | 4,230 | 9 000 | 18% |
| Иссык-Кульская | 15.8 | 100% | 26.8 | 95% | 2,479 | 10 000 | 78% |
| Нарынская | 10.3 | 98% | 18.3 | 68% | 1,475 | 15 000 | 63% |
| Таласская | 6.8 | 93% | 13.1 | 25% | 442 | 3 000 | 25% |

* 16 домов уже имеют водопроводный кран в доме

Подводя итоги данного обследования, можно сказать, что большая часть домохозяйств хотела бы платить больше за подключение к хорошему водоснабжению. Средние суммы, которые они хотели бы платить, в два раза больше средней ставки тарифа, по которой начисляются суммы к оплате за централизованное водоснабжение в проектных селах Всемирного Банка (раздел 2.6.2.).  Однако суммы, которые Д/Х готовы платить, меньше тех, которые домохозяйства в настоящее время тратят либо на телефоны, либо на оплату за электричество, несмотря на то, что они заявляют, что отдают приоритет воде. Желание платить за улучшенные санитарные условия ограничено.

Мнения, высказанные на предыдущих заседаниях Координационного совета, подтверждают существование потенциала для повышения тарифов в поддержку программы по улучшению и расширению охвата услугами ВСиВО. Было отмечено, что тарифы за ВСиВО самые низкие из всех тарифов за коммунальные услуги; большинство людей может позволить себе оплачивать более высокие тарифы, и широкое применение мобильных телефонов тому подтверждение; бедные домохозяйства стараются оплачивать тарифы более регулярно, по сравнению с более богатыми домохозяйствами; необходимо срочно повысить тарифы для улучшения услуг ВСиВО и повышения зарплаты работникам отрасли; и т.д. Также было отмечено, что реальное препятствие к повышению тарифов это местные мэры.

Есть достаточные основания предполагать, что имеется скрытое желание населения платить  за улучшение услуг и расширение охвата ВСиВО. Жители, не имеющие нормального доступа к ВСиВО, плюс жители, которые вынуждены компенсировать недостаточные услуги ВСиВО за счет собственных расходов (нр., покупка бутилированной воды, дополнительные запасы и хранение воды из-за нерегулярного водоснабжения, кипячение воды подозрительного качества, и др.) могут в итоге сэкономить деньги от улучшения услуг даже при более высоких тарифах. Некоторые домохозяйства даже могут заработать больше денег (например, те домохозяйства в Иссык-Кульской области, которые сдают комнаты в аренду туристам в течение сезона отдыха).

Желание потребителей платить за воду можно укрепить путем тщательной синхронизации повышения размера тарифа и улучшения услуг ВСиВО, а также через проведение соответствующих кампаний по информированию общественности. Первоначально повышение тарифных доходов может принять форму повышения уровня собираемости, что легче оправдать. На самом деле, если доходы от сбора тарифов низкие, то нет особого смысла в повышении ставки тарифа, пока не повысится уровень собираемости. В данном процессе важно иметь сильную политическую поддержку и проводить пропаганду тарифной реформы.

## Смягчение влияния повышения тарифов для бедных домохозяйств

Финансовая стратегия включает различные меры по повышению дохода от сбора тарифов,  включая:

- Улучшение уровня собираемости. В среднем по населению, уровень собираемости должен повыситься от текущего уровня (предположение Базового сценария как 50%) до 90%, что эквивалентно 80% повышению тарифа. Также можно повысить уровень собираемости для других категорий потребителей, особенно для бюджетных организаций, без каких-либо прямых затрат для домохозяйств.

- Внедрение метода начисления счетов за объем фактического потребления воды, на основе показаний счетчиков, вместо применения норм потребления советского периода. Этот метод лучше применять в городах, где потребители пользуются водопроводными кранами в доме или во дворе. Но это вариант не подошел бы к сценарию, по которому водоснабжение в большинстве сел осуществлялось бы через общественные водоразборные колонки. В результате этого могут быть как выигравшие, так и проигравшие потребители (см.  следующий пункт). Основными выигравшими потребителями могут быть те, кто мало потребляет и экономит воду, а проигравшими – наоборот. В настоящее время в домохозяйствах нет водомерных счетчиков, и применяется единая ставка тарифа. Многие люди живут в многоэтажных домах, особенно в Бишкеке и крупных городах. Есть возможность установить коммунальные водомеры в этажных домах, но желательность и осуществимость установки водомеров в каждой квартире вызывает сомнение. При рассмотрении вопроса, расширять ли измерение в малых городах и селах, следует помнить, что в домохозяйствах довольно распространена практика использования воды также для полива и для хозяйственных целей (например, небольшие частные сауны, отели, автомойки). Это хорошие примеры для установки большего количества водомеров, что будет способствовать лучшему управлению сетями водоснабжения и явится пилотным использованием водомеров в отдельных домохозяйствах как основа для начисления счетов по фактическому объему потребления воды.

- Пересмотр структуры тарифов для домохозяйств. Это предложение для более подробного изучения. Во многих странах были внедрены тарифные структуры, которые включают бесплатный или недорогой тариф за определенный минимальный объем потребления воды, с более высоким тарифом за потребление воды выше этого уровня. Этот метод предназначен для создания выгодных условий для малых потребителей, которые чаще всего и являются бедными домохозяйствами. Эффективность этого метода будет зависеть от точности расчета тарифа, хотя следует помнить, что это может поставить в невыгодное положение большие семьи, или те, которые пользуются общим краном на несколько семей.

Обеспечение определенного объема воды по льготному тарифу, или бесплатно, это один из вариантов смягчить влияние повышения тарифов на бедных. Альтернативой может быть выплата пособий по социальному страхованию для бедных слоев населения и для облегчения бремени оплаты их счетов за услуги ВСиВО. Этот вариант удобен тем, что позволяет избежать несоответствия в количестве потребленной воды, как это может быть в случае структуризации тарифа, и позволяет осуществлять целевую поддержку бенефициариям. Однако это зависит от наличия хорошо налаженной национальной системы выплаты социальных пособий.  В этом контексте Стратегия водоснабжения и санитарии, проводимая Департаментом сельского водоснабжения, предполагает, что обеспечение социальных льгот для бедных или других непривилегированных слоев населения не входит в обязанности поставщиков водоснабжения, а является обязанностью органов местного самоуправления.

В Кыргызской Республике действует детально разработанная система социальной помощи  людям, подпадающим под ряд категорий «льготников», имеющих право на сниженный тариф или социальное пособие. Многие выплаты производятся непосредственно конкретным бенефициариям, другие направляются непосредственно в водоканалы. В большинстве случаев критерием отнесения к льготникам является не бедность, а принадлежность к определенной категории граждан, таких как военнослужащие в отставке, работники внутренних дел, инвалиды войны, жертвы природных катастроф, и т.д. (Таблица 6.30).

Ряд категорий населения имеет льготы по оплате счета за питьевую воду, хотя канализация не включена в схему социальной помощи. Сумма выплаченных льгот по данной категории увеличилась от 1,2 миллиона сом в 2006 году до 3,5 миллионов сом в 2008 (Таблица 6.4). Тем не менее, это все еще малая цифра (только 71 500 Евро) для всей страны. Для Бишкека эти льготы соответствовали бы 3,5% от суммы, начисленной к оплате. Хотя абсолютная сумма льгот, выплачиваемая этой системой, мала, видно, что она хорошо налажена и может стать основой для более амбициозной схемы, направленной, к примеру, на 9% домохозяйств, которые находятся на или ниже «черты крайней бедности» согласно национальному определению (на текущий момент 588 сом на человека в месяц).

Таблица 6.30. Распределение групп получающих социальные льготы на водоснабжение

| № | Категории льготников | 2006 |  | 2007 |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодная вода | Холодная вода |  |  |  | Холодная вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата в год (тыс. Сом) | Кол-во людей (тыс.) |  | Оплата в месяц (Сом) | Оплата в год (тыс. Сом) | Кол-во людей (тыс.) | Оплата в месяц (Сом) |  |  |  | Оплата в год (тыс. Сом) |  |  |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |
|  | 100% льгота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инвалиды ВОВ | 147.5 | 0.174 |  | 32.6 | 68.1 | 0.332 | 35.0 |  |  |  | 139.4 |  |  |  |
| 2 | Участники ВОВ | 331.8 | 1.011 |  | 32.6 | 395.5 | 1.276 | 35.0 |  |  |  | 535.9 |  |  |  |
| 3 | Герои КР и Советского Союза | 0.0 | 0.003 |  | 32.6 | 1.2 | 0.002 | 35.0 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |
| 4 | Военнослужащие-интернационалисты с группой инвалидности | 36.9 | 0.052 |  | 32.6 | 20.3 | 0.314 | 35.0 |  |  |  | 131.9 |  |  |  |
| 5 | Несовершеннолетние узники концлагерей | 0.0 | 0.000 |  | 32.6 | 0.0 | 0.031 | 35.0 |  |  |  | 13.0 |  |  |  |
| 6 | Блокадники г. Ленинграда | 0.0 | 0.000 |  | 32.6 | 0.0 | 0.033 | 35.0 |  |  |  | 13.9 |  |  |  |
| 7 | Труженики тыла с группой инвалидности | 110.6 | 0.346 |  | 32.6 | 135.4 | 0.660 | 35.0 |  |  |  | 277.2 |  |  |  |
|  | Итого: | 626.7 | 1.586 |  |  | 620.4 | 2.648 |  |  |  |  | 1112.2 |  |  |  |
|  | 50% льгота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участники-интернационалисты | 147.5 | 0.349 |  | 16.3 | 68.3 | 1.240 | 17.5 |  |  |  | 260.4 |  |  |  |
|  | 64% льгота |  |  |  |  |  |  | 22.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Лица, пострадавшие от ЧАЭС | 47.2 | 0.215 |  | 20.9 | 53.9 | 0.420 | 22.4 |  |  |  | 112.9 |  |  |  |
| 10 | Пенсионеры-военнослужащие | 35.4 | 1.081 |  | 20.9 | 271.1 | 1.146 | 22.4 |  |  |  | 308.0 |  |  |  |
| 11 | Пенсионеры ОВД | 141.6 | 0.541 |  | 20.9 | 135.7 | 1.619 | 22.4 |  |  |  | 435.2 |  |  |  |
| 12 | Сотрудники УИС | 0.0 | 0.363 |  | 20.9 | 91.0 | 0.427 | 22.4 |  |  |  | 114.8 |  |  |  |
| 13 | Пенсионеры УИС | 0.0 | 0.003 |  | 20.9 | 0.8 | 0.013 | 22.4 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |
|  | 44% льгота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Семьи погибших военнослужащих | 22.8 | 0.211 |  | 13.4 | 33.9 | 0.263 | 14.4 |  |  |  | 45.4 |  |  |  |
| 15 | Семьи погибших сотрудников ОВД | 0.0 | 0.002 |  | 13.4 | 0.3 | 0.034 | 14.4 |  |  |  | 5.9 |  |  |  |
| 16 | Получатели пенсий за особые заслуги | 38.0 | 0.850 |  | 13.4 | 136.7 | 1.277 | 14.4 |  |  |  | 220.7 |  |  |  |
| 17 | Лица, награжденные гос. наградами КР | 0.0 | 0.020 |  | 13.4 | 3.2 | 0.004 | 14.4 |  |  |  | 0.7 |  |  |  |
| 18 | Трудармейцы, впоследствии реабилитированные | 0.0 | 0.007 |  | 13.4 | 1.1 | 0.009 | 14.4 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |
| 19 | Инвалиды по зрению и слуху | 0.0 | 2.398 |  | 13.4 | 385.6 | 2.720 | 14.4 |  |  |  | 470.0 |  |  |  |
| 20 | Реабилитированные пострадавшие граждане | 0.0 | 0.623 |  | 13.4 | 100.2 | 1.023 | 14.4 |  |  |  | 176.8 |  |  |  |
| 21 | Вдовы ИВОВ, УВОВ с группой инвалидности | 174.7 | 2.330 |  | 13.4 | 374.7 | 1.787 | 14.4 |  |  |  | 308.8 |  |  |  |
|  | Итого: | 235.4 | 6.441 |  |  | 1035.7 | 7.117 |  |  |  |  | 1229.8 |  |  |  |
|  | Итого: | 1233.7 | 10.579 |  |  | 2276.9 | 14.630 |  |  |  |  | 3576.8 |  |  |  |
|  | Суммы выплачиваются из государственного бюджета (Министерство финансов через Министерство труда и социальной защиты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нет льгот на горячую воду (отопление) или канализацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нет льгот, выделенных специально на питьевую воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100% льготники получают 640 Сом в год, 50% - 320 Сом и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В октябре 2008 года главная целевая социальная льгота, Объединенная Ежемесячная Льгота (ОЕЛ), была повышена от в среднем с 3 до 4 долларов США в месяц на одного льготника. Изначально это повышение будет финансироваться из донорского гранта, но как только он закончится, государство будет поддерживать более высокие уровни льгот. Государство разработает критерии для дальнейшего улучшения целевого предоставления ОЕЛ, в основном направленные на снижение рисков исключения, с пилотными проектами, начинающимися в 2009 году и завершающимися в 2010 году. Также, был временно снижен  НДС на пшеницу и муку.

Оценка Всемирного Банка бедности в Кыргызской Республике (2007) предполагает, что одним из главных направлений для рассмотрения в программе экономического роста в отношении бедности является то, что

“…сеть социальной безопасности могла бы быть улучшена для повышения охвата крайне бедных, повышения уровня льгот для бенефициариев, чтобы помочь им избежать крайней бедности, и снизить необоснованное расходование средств социальной помощи на небедных. Сеть безопасности трудно администрировать в условиях экономики, когда большая часть дохода населения получена из неформальных источников или из крестьянского хозяйства. Однако, через использование жестких критериев отбора, необоснованное расходование средств социальной помощи на небедных могут быть минимизированы”.

## Мониторинг социального воздействия

Реализацию ФС и лежащего в ее основе сценария развития ВСиВО можно было бы поддержать соответствующим пакетом мер отраслевой политики. Они бы имели несколько целей:

- Демонстрация достигнутого прогресса,

- Обеспечение подотчетности и прозрачности для широкой общественности и групп гражданского общества

- Определение  критериев и показателей для оценки результатов работы отрасли, руководства водоканалов и сельских ВСиВО.

Один набор показателей для основной части программы инвестиций, повышения доходов и улучшения управления представлен в разделе 5 (Таблица 5.23, Таблица 5.24, Таблица 5.25 и Таблица 5.26). Показатели, конкретно касающиеся домохозяйств, могут включать данные из таблицы ниже (Таблица 6.5), которые должны быть дезагрегированы для крупных городов, малых городов, сел и других сельских населенных пунктов.

Таблица 6.5 – Показатели для услуг водоснабжения и водоотведения

Качество воды - % домохозяйств с доступом к воде питьевого качества (кран в доме или уличная водоразборная колонка), соответствующей требованиям национальных стандартов; - Число дней в году, когда качество воды бывает ниже этих стандартов. Надежность услуг - % домохозяйств с регулярным водоснабжением 24 часа в сутки ежедневно; - для других ДХ, «обычное» наличие воды в системе водоснабжения (кол-во часов в сутки); - Число дней в году, когда нормальные услуги ВСиВО прерываются (перерыв в подаче электроэнергии, техническое обслуживание, другие факторы); - Число дней в году, когда давление воды в системе недостаточное. Показатели общественного здравоохранения - Число случаев массовых заболеваний, передающихся водным путем и число заболевших; Санитария и гигиена - % домохозяйств, имеющих «улучшенные гигиенические туалеты»; - % городов с канализацией; - % городов с действующими очистными сооружениями (по типам очистки – первичная, вторичная, третичная); Отношения с потребителями - Точность выставления счетов абонентам; - Быстрота реагирования на жалобы или вопросы; - Отношение сборщиков тарифов.

# Альтернативные сценарии развития

На основании обсуждений на заседаниях КС и следуя руководящим указаниям членов Координационного совета, были рассмотрены три сценария развития для определения возможных будущих путей улучшения услуг водоснабжения и водоотведения в Кыргызской Республике.

  - Элементарные улучшения

  - Цели развития тысячелетия

  - Максимальный охват

Эти сценарии определяют масштаб «дефицита финансирования» и включают возможные меры отраслевой политики для его сокращения.

## Элементарные улучшения

Первый сценарий развития, который был моделирован в FEASIBLE, включает следующие улучшения услуг ВСиВО:

- Повышение охвата сельского населения централизованны водоснабжением (ЦВС), чтобы в 100% сел население имело доступ к централизованному водоснабжению (водопроводу) через уличные водоразборные колонки.

- Обеспечение всех школ улучшенными санитарными сооружениями (содержащимися в чистоте туалетными блоками, подсоединенными к регулярно опорожняемым резервуарам-септикам).

Эти цели должны быть достигнуты к 2012 году.

### Предположения, сделанные при моделировании Сценария развития 1

- В настоящее время только 38% населения в селах, не охваченных проектами водоснабжения Всемирного Банка и Азиатского Банка Развития, имеют доступ к ЦВС. Данный Сценарий развития рассматривает затраты, необходимые для повышения доступа к централизованному водоснабжению в этих селах до 100%.

- Предполагается, что в каждой области будут построены системы водоснабжения, использующие подземные и поверхностные источники в таком же соотношении, как и в проектных селах ВБ/АДБ. Все новые системы будут снабжать водой из уличных водоразборных колонок.

- Предполагается, что в новых системах водоснабжения будут обеспечены основные мероприятия водоподготовки, включая хлорирование.

- Новые системы водоснабжения будут такими же, как и построенные в прошлом в рамках проектов АБР/ВБ, т.е., где это возможно, будут использоваться самотечные системы, не требующие подачи воды насосами. Подземные водозаборы будут оснащены новыми насосами повышенной эффективности.

- Уровень доступа к ЦВС в крупных селах (с населением более 10 000 человек) также повысится в среднем от 50% до 100% путем расширения существующих сетей или строительством новых систем, где необходимо. Все подключения будут от уличных водоразборных колонок.

- Предполагается, что потребление воды повысится в соответствии с нормативами потребления для подключений к водоразборным колонкам - 35 л/чел/сутки для всего подключенного населения.

- Предполагается, что потери воды (утечки) останутся на уровне 25% от общего объема производства воды, но с большим объемом производства; увеличится объем утечек.

- Длина сетей водоснабжения в модели повышается в соответствии с расчетом средней длины сети на 1 подключение (на 1 подключенное домохозяйство) в существующих сетях водоснабжения.

- Расходы на хлорирование повышаются в соответствии с  новыми объемами производства воды.

- Для предложенного небольшого улучшения услуг водоотведения для школ в сельской местности затраты были рассчитаны без использования модели FEASIBLE, так как трудно включить в модель инвестиции на такие конкретные цели. Информация о затратах на строительство улучшенного гигиенического туалета на 10 очков с большим регулярно опорожняемым резервуаром-септиком (приблизительно 2 000 Евро или 98 000 Сом) была взята из стандартной сметы расходов проекта сельского водоснабжения Всемирного Банка.

- Предполагалось, что одно такое сооружение будет построено для каждой большой школы в каждом селе с численностью населения более 750 человек (где нет централизованной системы канализации). Для сел с населением более 10 000 человек предполагается, что там имеется две школы, требующие строительства такого сооружения. Общие капитальные инвестиции для этих сооружений по всей стране были добавлены в оценку затрат (в категории расширение услуг) и распределены на пятилетний период инвестиций.

- В дополнение к капитальным затратам, было сделано предположение для текущих расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание, включая регулярное  опорожнение резервуара-септика, очистку и техническое обслуживание. Предполагается, что эти затраты будут составлять приблизительно 5 000 сом в год для одной школы. Также предполагается, что для поддержания экономической стоимости и предотвращения ухудшения состояния этих сооружений потребуются ежегодные реинвестиции в размере приблизительно 2% от их первоначальной стоимости.

- Будет выделено грантовое финансирование из Всемирного Банка, Азиатского Банка Развития и Министерства международного развития Великобритании (DFID). Это донорское финансирование предназначено для второй фазы инвестиций в проекты сельского водоснабжения. Это ожидаемое финансирование было включено в модель как потенциальные источники финансирования капитальных инвестиций, необходимых для повышения доступа к централизованному водоснабжению в сельской местности. Модель включает 10 миллионов долларов США от DFID, 30 миллионов долларов США от АБР и 10 миллионов долларов США от ВБ, все в виде грантового финансирования.

- Модель FEASIBLE автоматически производит расчет при увеличении количества потребителей, оплачивающих тарифы, в результате расширения услуг централизованного водоснабжения с охватом 100% сел. Отраслевая политика финансирования  по повышению тарифов до максимального уровня доступности по цене сейчас основывается на том, что 100% сельского населения будет оплачивать счета. Из-за малого процента вклада сельских общин в общий доход от сбора тарифов, это увеличение не особенно заметно на республиканском уровне.

### Обобщенные данные о доступе к услугам ВСиВО по Сценарию развития 1

Ниже в таблице приводятся обобщенные данные об уровне доступа к централизованному водоснабжению и безопасному водоотведению, которые предполагаются по Сценарию развития 1.

### Исключение/отсутствующие данные

Есть примеры органов местного самоуправления (Айыл Окмоту), обеспечивающих финансирование из своего бюджета (т.е. из доходов от местного налогообложения) для создания новой инфраструктуры сельского водоснабжения. Были собраны данные по финансовому вкладу частных застройщиков жилья в Бишкеке, касающиеся строительства новых наружных сетей водоснабжения и канализации. Созданные основные средства, в конце концов, передаются на баланс водоканала. В таких городах, как Бишкек, это может составить значительный вклад в капитальные затраты по расширению услуг ВСиВО, также как дополнительный доход от сбора тарифов от новых потребителей. Тем не менее, этот источник финансирования напрямую касается расходов на строительство и эксплуатацию этих новых подключений в городах, и поэтому эти расходы тоже должны быть добавлены в модель. Но так как пока этих данных нет, в результатах моделирования данного сценария этот источник финансирования развития систем ВСиВО  пока не учтен.

Таблица 7.31 – Доступ к централизованному водоснабжению и улучшенному водоотведению по Сценарию развития 1

|  | Водоснабжение |  |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нецентрализованное | ЦВС с краном в доме/во дворе | ЦВС из уличных колонок | Простые туалеты с покрытой выгребной ямой | Улучшенное |
| Базовый год (2007) |  |  |  |  |  |
| Городские муниципалитеты (с водоканалами) | 35% | 48% | 18% | 51% | 49% |
| Села с населением >10,000 (сельское) | 50% | 0% | 50% | 100% | 0% |
| Села с населением <10,000 (сельское) | 41% | 0% | 59% | 100% | 0% |
| Кыргызская Республика (все) | 40% | 19% | 41% | 81% | 19 % |
| Целевой год (2012) |  |  |  |  |  |
| Городские муниципалитеты (с водоканалами) | 35% | 48% | 18% | 51% | 49% |
| Села с населением >10,000 (сельское) | 0% | 0% | 100% | 100% * | 0% * |
| Села с населением <10,000 (сельское) | 0% | 0% | 100% | 100% * | 0% * |
| Кыргызская Республика (все) | 18% | 19% | 63% | 81% * | 19 % * |

* Сельские дети будут иметь доступ к безопасным санитарным сооружениям в школе

### Результаты моделирования Сценария развития 1

Нижеследующие графики представляют результаты имитационного моделирования Сценария развития 1.  Рисунок 7.10 показывает разбивку расходов на городское/сельское ВСиВО, а Рисунок 7.11 показывает расходы, разделенные по типу затрат - эксплуатация и техническое обслуживание, реинвестиции, расширение услуг и погашение кредитов.

Рисунок 7.10 – Расходы на городское/сельское ВСиВО по Сценарию развития 1

Рисунок 7.11 – Расходы по типу затрат по Сценарию развития 1

Между 2008 и 2012 годами имеются значительные дополнительные капитальные затраты на расширение услуг, касающиеся инвестиций в проекты сельского водоснабжения в течение этого периода. Рисунок 7.10 показывает, что это происходит только в сельской местности.  С 2012 года и далее также имеется значительное увеличение расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание (ЭиТО), а также на реинвестиции для новых подключений сельского водоснабжения. С повышением вклада правительства, а также повышением тарифов и уровня собираемости, все расходы на ЭиТО, реинвестиции и погашение кредитов покрываются к 2020 году. показывает объем имеющегося финансирования для Сценария развития 1 с двумя вариантами отраслевой политики финансирования.

- Черная пунктирная линия показывает эффект от повышения тарифов до максимального уровня доступности по цене (2,5% от дохода домохозяйств) и повышения уровня собираемости. Как было отмечено выше, эти прогнозы учитывают повышение количества потребителей, оплачивающих тарифы, которые появляются из-за роста числа подключений к ЦВС в селах.

- Серая пунктирная линия показывает результат, если также повысятся ассигнования на ВСиВО из государственного бюджета до 2% от общих государственных расходов, наряду с повышением тарифов и уровня собираемости.

Оба прогноза также показывают запланированное донорское финансирование (DFID/ВБ/АБР), распределенное между 2008 и 2012 годами, создавая выпуклость линии имеющегося объема финансирования. Однако надо отметить, что это финансирование относится к капитальным инвестициям (расширение услуг) в течение того же периода.

С повышением вклада правительства, а также повышением тарифов и уровня собираемости, все расходы на ЭиТО, реинвестиции и погашение кредитов покрываются к 2020 году.

Текущие обязательства международных доноров почти покрывают затраты на расширение услуг по этому сценарию, хотя имеется дефицит финансирования в 6 миллионов Евро. Этот дефицит можно было бы покрыть через дополнительную внешнюю поддержку, помимо текущих обязательств, к 2012 году.

Рисунок 7.12 – Расходы и объем финансирования, если будет реализован рекомендованный пакет мер отраслевой политики финансирования по Сценарию развития 1

## Цели развития тысячелетия

Второй Сценарий развития рассматривает осуществимость достижения Целей развития тысячелетия по снижению вполовину доли людей, не имеющих устойчивого доступа к безопасной питьевой воде и улучшенным санитарным условиям.

В контексте данного примера моделирования для Кыргызской Республики ЦРТ по водоснабжению была интерпретирована как обеспечение доступа к водопроводной воде, т.е. централизованному водоснабжению. ЦРТ по водоотведению была интерпретирована либо как подключение к централизованной сети канализации, либо как наличие доступа к улучшенным гигиеническим туалетам.

Сценарий развития 1 (выше) уже достигает ЦРТ по снижению вполовину доли людей, не имеющих доступа к безопасной питьевой воде. Эта цель достигается посредством обеспечения централизованного водоснабжения (с подключением к уличным водоразборным колонкам) во всех селах Кыргызстана. Поэтому данный Сценарий развития 2 включает те же самые предложения по инвестициям в водоснабжение и только требует дополнительных инвестиций для достижения ЦРТ по водоотведению.

### Предположения, сделанные при моделировании Сценария развития 2

Предположения по обеспечению централизованного водоснабжения во всех селах такие же, как и для Сценария развития 1, описанного выше.

В модели базового сценария (текущая ситуация) предполагается, что стандартной ситуацией по водоотведению в селах Кыргызстана является доступ к простым туалетам с покрытыми выгребными ямами с незначительными затратами на эксплуатацию, которые не приносят дохода от сбора тарифов. По сценарию 2 все жители сел с численностью населения менее 10 000 человек (т.е. 53% населения страны) будут иметь улучшенные гигиенические туалеты. В среднем, это будет по одному туалету на каждые шесть человек, что составляет приблизительное среднее число людей в одном домохозяйстве.

Этот сценарий также будет включать обеспечение сельских школ гигиеническими туалетными блоками, как в Сценарии развития 1.

Предложенные инвестиции распределены на первые пять лет планируемого периода (с 2008 до 2012 года).

### Обобщенные данные доступа к услугам ВСиВО по Сценарию развития 2

В таблице ниже приводятся обобщенные данные об уровне доступа к централизованному водоснабжению (водопроводу) и улучшенному водоотведению, которые предполагаются по Сценарию развития 2.

Таблица 7.32 – Доступ к централизованному водоснабжению и улучшенному водоотведению по Сценарию развития 2

|  | Водоснабжение |  |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нецентрализованное | ЦВС с краном в доме/во дворе | ЦВС из уличных колонок | Простые туалеты с покрытой выгребной ямой | Улучшенное |
| Базовый год (2007) |  |  |  |  |  |
| Городские муниципалитеты (с водоканалами) | 35% | 48% | 18% | 51% | 49% |
| Села с населением >10,000 (сельское) | 50% | 0% | 50% | 100% | 0% |
| Села с населением <10,000 (сельское) | 41% | 0% | 59% | 100% | 0% |
| Кыргызская Республика (все) | 40% | 19% | 41% | 81% | 19 % |
| Целевой год (2012) |  |  |  |  |  |
| Городские муниципалитеты (с водоканалами) | 35% | 48% | 18% | 51% | 49% |
| Села с населением >10,000 (сельское) | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Села с населением <10,000 (сельское) | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Кыргызская Республика (все) | 18% | 19% | 63% | 20% | 80% |

* Сельские дети будут иметь доступ к улучшенным гигиеническим туалетам в школе

### Результаты моделирования для Сценария развития 2

Рисунок 7.13 показывает расходы на услуги водоснабжения и водоотведения в Кыргызской Республике по Сценарию развития 2, отдельно для городского и сельского ВСиВО.  Рисунок 7.14 показывает расходы по типу затрат.

Рисунок 7.13 – Расходы на городское/сельское ВСиВО по Сценарию развития 2

Рисунок 7.14 – Расходы по типу затрат по Сценарию развития 2

Также как дополнительные капитальные затраты (расширение услуг) в сельской местности для обеспечения доступа к централизованному водоснабжению (включенного ранее в Сценарий 1), дополнительные расходы теперь включены для улучшенных туалетов во всех селах. С 2012 года и далее опять имеется значительное повышение расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание (ЭиТО), а также на реинвестиции, связанные с новыми подключениями сельского водоснабжения и улучшенными туалетами.

Рисунок 7.15 показывает имеющийся объем финансирования для Сценария развития 2 с теми же двумя вариантами отраслевой политики финансирования:

- Черная пунктирная линия показывает эффект от повышения тарифов до максимального уровня доступности по цене (2,5% от дохода домохозяйств) и повышение уровня собираемости. Модель не предполагает, что будут какие либо дополнительные доходы от сбора тарифов, по сравнению со Сценарием 1, от обеспечения улучшенных туалетов.

- Серая пунктирная линия показывает результат, если также повысится вклад из государственного бюджета до 2% от общих государственных расходов, наряду с  повышением тарифов и уровня собираемости.

Оба прогноза также показывают ожидаемое донорское финансирование (DFID/ВБ/АБР) распределенное между 2008 и 2012 годами.

С повышением вклада Правительства, а также повышением тарифов и уровня собираемости, все расходы на ЭиТО, реинвестиции и погашение кредитов покрываются к 2021 году.

Текущие международные донорские обязательства могли бы покрыть некоторые затраты на расширение услуг для этого сценария, но по сравнению со Сценарием 1, здесь имеется более заметный дефицит финансирования (примерно около 22 миллионов Евро).

Рисунок 7.15 – Расходы и объем финансирования, если будет реализован рекомендованный пакет мер отраслевой политики финансирования по Сценарию развития 2

## Максимальный охват

Третий сценарий развития рассматривает возможность достижения очень амбициозной цели «максимального охвата» услугами водоснабжения и водоотведения в Кыргызской Республике. Этот сценарий включает следующее:

- Всеобщий доступ к централизованным системам водоснабжения в городах и селах;

- В городах 100% населения будет обеспечено водопроводной водой через кран в доме;

- В сельской местности 50% населения будет обеспечено подключением к ЦВС с водопроводными кранами в доме, а остальные 50% - через водоразборные колонки;

- 100% населения в городах будет подключено к централизованным системам канализации с очистными сооружениями, обеспечивающими, по крайней мере, эффективную механическую очистку.

- В городах Бишкек и Ош очистка стоков будет модернизирована до более продвинутой биологической очистки для снижения негативного влияния на окружающую среду  огромного количества сбросов загрязняющих веществ;

- В сельской местности предполагаются инвестиции в водоотведение, обеспечивающие 100% доступ населения к улучшенным гигиеническим туалетам.

Такой сценарий потребует значительных капитальных инвестиций (расширение услуг), но в результате его осуществления значительно увеличится количество людей, оплачивающих тарифы, и можно было бы ожидать значительного увеличения доходов из этого источника. Этот доход был бы особенно высоким в комбинации с предложенным повышением уровня собираемости и повышением тарифов (до максимального уровня доступности по цене).

### Предположения моделирования Сценария развития 3

Из-за чрезвычайно амбициозных масштабов данного предложенного сценария, капитальные затраты распределены на 10 летний период с достижением желаемых улучшений к 2018 году.

- Города и села с численностью населения более 10 000 человек

- В городах (города с водоканалами) и 34 селах с численностью населения более 10 000 человек доступ к централизованной системе водоснабжения (через водопроводные краны в домах и квартирах) повышается до 100%. Предполагается, что все домохозяйства теперь будут потреблять в среднем 150 литров воды на одного человека в сутки. Предполагается, что потребление воды промышленными предприятиями и бюджетными организациями не изменится. Утечки воды из сети водоснабжения повышаются до 25% от нового возросшего объема производства воды.

- Предполагается, что существующее соотношение использования подземных вод и поверхностных водных источников останется прежним, но существующих источников и мощности сооружений по водоподготовке будет недостаточно, и поэтому потребуются капитальные затраты для освоения новых источников и строительства сооружений.

- Длина сети водоснабжения повышается в соответствии с долей людей, подключенных к ЦВС. Предполагается, что она увеличится в соответствии с существующей плотностью сети в каждом городе (средняя длина внешней сети водоснабжения на одно подключение).

- Не предлагается строительства современных систем водоподготовки питьевой воды, но будет широко применяться хлорирование воды, чтобы охватить все города. Затраты на хлорирование повышаются в соответствии с новыми объемами производства воды.

- Все население в городах и селах с количеством жителей более 10 000 человек будет подключено к канализации с очистными сооружениями. Во многих случаях для этого потребуется строительство новых систем, а в других случаях потребуется расширение существующих систем и повышение их мощности.

- Поскольку все домохозяйства теперь будут обеспечены водопроводными кранами в доме, также будет значительное увеличение производства стоков. Было сделано предположение, что приблизительно 65% воды, потребляемой в домохозяйствах (которые все теперь имеют водопроводный кран в доме), затем будет попадать в систему канализации и требовать очистки (т.е. 100 л/чел/сутки). Предполагается, что оставшиеся 35% воды будут потреблены, но не утилизированы в систему канализации. Предполагается, что производство стоков промышленными предприятиями и бюджетными организациями не увеличится.

- Там, где в настоящее время нет систем канализации, будут построены сооружения для основной механической очистки. Там, где системы уже существуют, они будут расширены, если существующая мощность недостаточна. В Бишкеке и Ош существующие системы механической очистки будут модернизированы, чтобы обеспечить дополнительно биологическую очистку.

- Предположения по умолчанию, имеющиеся в рамках модели FEASIBLE, будут использованы для подсчета требуемой длины сети канализации для новых и расширенных систем.

- Села с населением менее 10 000 человек

- Предположения моделирования будут такими же, как для Сценария развития 1 (т.е. что 100% населения получит доступ к централизованной системе водоснабжения), с учетом того, что 50% населения будет иметь водопроводный кран в доме к целевому году. Модель предполагает значение по умолчанию потребления воды 150 л/чел/сутки для потребителей с водопроводным краном в доме, которое будет достигнуто после того, как будут сделаны соответствующие инвестиции.

- Последствия роста потребления воды 50-ю процентами населения будут учитываться в виде внесения в модель повышенного уровня дохода от сбора тарифов от потребителей, подключенных к системе водоснабжения.

- По водоотведению, 100% населения будет обеспечено доступом  к улучшенным гигиеническим туалетам (как для Сценария развития 2), по сравнению с  «простыми туалетами» с покрытыми выгребными ямами в Базовом сценарии. Предполагается, что обеспечение улучшенных туалетов не принесет каких-либо роста текущих доходов от сбора тарифов.

- Этот сценарий также будет включать обеспечение гигиенических туалетов в сельских школах как в Сценариях развития 1 и 2.

#### Объем финансирования

- По этому сценарию будет явное значительное повышение количества потребителей, которые оплачивают  тарифы, и которые будут платить больше за потребление воды, возросшее в результате того, что в доме появился водопроводный кран.

- Как упомянуто выше, модель FEASIBLE позволяет моделировать рост числа  жителей, подключенных к ЦВС, когда она подсчитывает, насколько вырастет доход от сбора тарифов (при его увеличении до максимального уровня доступности по цене).

### Обобщенные данные доступа к услугам ВСиВО по Сценарию развития 3

Ниже в таблице приводятся обобщенные данные об уровне доступа к централизованному (водопроводному) водоснабжению, которые предполагаются по Сценарию развития 3.

Таблица 7.33 – Доступ к централизованному водоснабжению и улучшенному водоотведению по Сценарию развития 3

|  | Водоснабжение |  |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нецентрализованное | ЦВС с краном в доме/во дворе | ЦВС из уличных колонок | Простые туалеты с покрытой выгребной ямой | Улучшенное |
| Базовый год (2007) |  |  |  |  |  |
| Городские муниципалитеты (с водоканалами) | 35% | 48% | 18% | 51% | 49% |
| Села с населением >10,000 (сельское) | 50% | 0% | 50% | 100% | 0% |
| Села с населением <10,000 (сельское) | 41% | 0% | 59% | 100% | 0% |
| Кыргызская Республика (все) | 40% | 19% | 41% | 81% | 19% |
| Целевой год (2018) |  |  |  |  |  |
| Городские муниципалитеты (с водоканалами) | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |
| Села с населением >10,000 (сельское) | 0% | 50% | 50% | 0% | 100% |
| Села с населением <10,000 (сельское) | 0% | 50% | 50% | 0% | 100% |
| Кыргызская Республика (все) | 0% | 70% | 30% | 0% | 100% |

### Результаты моделирования Сценария развития 3

Рисунок 7.16 показывает расходы на водоснабжение и водоотведение по Сценарию развития 3, в целом по Кыргызской Республике, и отдельно для городского и сельского ВСиВО. Рисунок 7.17 показывает расходы по типу затрат.

Рисунок 7.16 – Расходы на городское/сельское ВСиВО по Сценарию развития 3

Рисунок 7.17 – Расходы по типу затрат по Сценарию развития 3

Между 2008 и 2018 годами имеются значительные дополнительные капитальные затраты на расширение услуг, касающиеся инвестиций в инфраструктуру сельского и городского водоснабжения и водоотведения в течение данного периода.  С 2019 года и далее также имеется повышение расходов на ЭиТО и реинвестиции, касающиеся новых подключений сельского водоснабжения.

Рисунок 7.18 показывает имеющийся объем финансирования для Сценария развития 3 с двумя вариантами отраслевой политики финансирования:

- Черная пунктирная линия показывает эффект от повышения тарифов до максимума доступности по цене (2,5% от дохода домохозяйств) и повышение уровня собираемости. Модель учитывает значительное увеличение подключенного населения, когда подсчитывает доход от сбора тарифов.

- Серая пунктирная линия показывает результат, если также повысятся ассигнования из государственного бюджета - до 2% от общих бюджетных расходов, наряду с повышением тарифов и уровня собираемости.

Оба прогноза также показывают ожидаемое донорское финансирование (DFID/ВБ/АБР), распределенное между 2008 и 2012 годами.

Несмотря на значительное повышение годовых затрат на ЭиТО и реинвестиции, в результате появления новой инфраструктуры, предложенные финансовые меры могли бы покрыть эти затраты и погашение кредитов к 2021 году. Тем не менее, для этого потребуется крупное международное донорское финансирование для покрытия дефицита на капитальные инвестиции в размере около 370 миллионов Евро. Такой сценарий представляется нереалистичным и неосуществимым.

Рисунок 7.18 – Расходы и объем финансирования, если будет реализован рекомендованный пакет мер отраслевой политики финансирования по Сценарию развития 3

# Предпочтительный сценарий развития – Цели развития тысячелетия

Результаты моделирования по каждому Сценарию развития были представлены на рассмотрение членам Координационного совета, созданного для проведения Национального диалога по отраслевой политике финансирования, в Бишкеке 9 декабря 2008 года. Также были представлены требующиеся капитальные инвестиции для расширения услуг ВСиВО по каждому Сценарию отдельно, как показано ниже (Таблица 8.34).  Эти данные были сравнены с объемом грантовых средств, которые будут выделены Всемирным Банком, АБР и DFID для проектов развития сельского водоснабжения. Дефицит капитальных инвестиций представлен ниже:

Таблица 8.34 – Дефицит капитальных инвестиций в Сценариях развития 1, 2 и 3

|  | Капитальные затраты на расширение услуг ВСиВО | Ожидаемое грантовое финансирование ВБ/АБР/DFID | Дефицит капитальных инвестиций |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сом | Сом | Сом | Евро |
| Сценарий развития 1 Элементарные улучшения | 2 056 млн. | 1 750 млн. | 306 млн. | 6 млн. |
| Сценарий развития 2 ЦРТ по ВСиВО | 2 845 млн. | 1 750 млн. | 1 095 млн. | 22 млн. |
| Сценарий развития 3 Максимальный охват | 20 273 млн. | 1 750 млн. | 18 523 млн. | 370 млн. |

Координационный совет считает, что улучшения по Сценарию развития 1 будут недостаточными для Кыргызской Республики. Также очевидно, что дефицит капитальных инвестиций по Сценарию развития 3 в 18,5 миллиарда Сом (370 миллионов Евро)  будет невозможно покрыть.

Координационный совет единогласно пришел к мнению, что Сценарий развития 2 представляет наилучший баланс и сочетание  достижения требуемых улучшений услуг ВСиВО в Кыргызской Республике (достигая Цели Развития Тысячелетия по ВСиВО), с реалистичными требованиями относительно общего объема финансирования и объема дополнительной внешней финансовой помощи (1 миллиард Сом или 22 миллиона Евро).

## Расходы на водоснабжение и водоотведение

Рисунок 8.19 представляет  требуемые объемы финансирования ВСиВО для выбранного Сценария развития. Они включают текущие расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание (ЭиТО) для существующих и предполагаемых новых систем ВСиВО. Они также включают расходы на расширение услуг (капитальные инвестиции). И, наконец, включены расходы на погашение кредитов для первой фазы проектов сельского водоснабжения ВБ/АБР.

Рисунок 8.19 – Расходы и объем финансирования, если будет реализован рекомендованный пакет мер отраслевой политики финансирования по выбранному Сценарию развития

## Имеющийся объем финансирования

Рисунок 8.19 также показывает имеющийся объем финансирования для отрасли ВСиВО в Кыргызской Республике, если будет принят рекомендованный пакет мер отраслевой политики (повышение тарифов, уровня собираемости и вклада правительства).

«Выпуклость» в прогнозе имеющегося объема финансирования на первые пять лет планируемого периода соответствует выделенному грантовому финансированию для проектов сельского водоснабжения из АБР, ВБ и DFID.  Это финансирование будет направлено целевым образом на расширение услуг и не имеет отношения к текущим расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание или реинвестиции для существующих или новых систем. Расходы, требуемые  для надлежащей ЭиТО систем ВСиВО, покрываются имеющимся объемом финансирования к 2011 году. Все текущие затраты (ЭиТО, реинвестиции и погашение кредитов) покрываются к 2021 году.

Однако все же имеется дефицит финансирования текущих расходов (ЭиТО и реинвестиции) вплоть до 2021 года, а также дефицит капитальных инвестиций в 1 миллиард Сом (22 миллиона Евро) для осуществления предложенных улучшений по Сценарию развития 2.

После 2021 года имеющийся объем финансирования будет продолжать расти до 2027 года, когда будут достигнуты цели отраслевой политики финансирования: тарифы домохозяйств достигнут максимального уровня доступности по цене, собираемость тарифов достигнет намеченного уровня, а вклад правительства достигнет 2% расхода государственного бюджета. С 2027 года для отрасли ВСиВО появляется ежегодный излишек в 967 миллионов Сом. Это позволило бы осуществлять капитальные инвестиции в дальнейшее улучшение услуг ВСиВО  для достижения более высоких стандартов.

## Сокращение дефицита финансирования

Даже с предложенным пакетом мер отраслевой политики финансирования, затраты необходимые для эффективной эксплуатации и технического обслуживания активов ВСиВО не будут покрыты до 2021 года. Это означает, что будет период, в течение которого уровни услуг будут оставаться ниже требуемых нормативов. Необходимые затраты для реинвестиций  в активы ВСиВО (для предотвращения ухудшения состояния) не будут полностью покрыты до 2021 года, означая, что состояние систем ВСиВО будет продолжать ухудшаться в течение этого периода. В результате могут потребоваться дополнительные расходы вплоть до 2021 года с целью замены отдельных элементов существующих систем, состояние которых ухудшилось настолько, что не подлежит дальнейшему ремонту.

Для улучшений, предложенных в выбранном Сценарии развития, вероятнее всего, что для покрытия дефицита финансирования для капитальных инвестиций в 1 миллион Сом (22 миллиона Евро) потребуется дополнительная поддержка со стороны Официальной Помощи на цели Развития. Это может быть дополнительное грантовое финансирование, но также есть потенциал для привлечения внешних кредитов, которые могли бы быть погашены с использованием ожидаемого  после 2021 года излишка имеющегося финансирования.

Рисунок 8.20 показывает расходы и объем имеющегося финансирования для услуг ВСиВО для выбранного Сценария развития. На этом рисунке ожидаемое финансирование ВБ/АБР/DFID (которое направлено конкретно на расширение услуг сельского водоснабжения) удалено из прогноза имеющегося финансирования, чтобы можно было видеть точку, когда покрываются затраты на ЭиТО (2011 год).

Вместо этого, расходы необходимые для расширения услуг между 2008 и 2012 годами разделены на две части: первая часть показана как покрываемая ожидаемым финансированием из ВБ/АБР/DFID. Вторая (верхняя) часть требующихся расходов показана как покрываемая дополнительными кредитами (1 миллиард Сом или 22 миллиона Евро). Погашения, которые потребовались бы для этих дополнительных кредитов, показаны основываясь на условиях погашения, предложенных для предыдущих кредитов Всемирного Банка (10 лет льготного периода, 40 лет период погашения, 0,75% процентная ставка с капитализацией процентов в течение льготного периода). Таким образом, погашение начнется в 2020 году и будет продолжаться при той же ставке процента до 2060 года.

Рисунок 8.20 – Расходы и объем финансирования для выбранного Сценария развития, включая кредитное финансирование для покрытия дефицита капитальных инвестиций

## Предположения относительно отраслевой политики

Цели Развития Тысячелетия требуют снижения вполовину доли людей, не имеющих устойчивого доступа к безопасной воде и элементарным санитарным условиям. Наибольший недостаток в отношении доступа, как к воде, так и к улучшенным санитарным условиям, в КР наблюдается в сельской местности. Поэтому акцент в деятельности по расширению услуг ВСиВО должна быть сделан на сельской местности.

ЦРТ для водоснабжения была интерпретирована как обеспечение доступа к водопроводной воде, т.е. централизованному водоснабжению. Для водоотведения ЦРТ была интерпретирована как либо подключение к централизованной системе канализации, либо улучшенного гигиенического туалета.

Предположения имитационного моделирования должны были:

- Повысить охват сельского водоснабжения, чтобы 100% сел имели доступ к централизованному водоснабжению (водопроводу) через уличные водоразборные колонки.

- Обеспечение всех школ улучшенными санитарными сооружений (содержащимися в чистоте туалетными блоками, подсоединенные к регулярно опорожняемым резервуарам-септикам).

- Все сельские жители в селах с численностью населения менее 10 000 человек (т.е. 53% населения страны) будут иметь улучшенные гигиенические туалеты.

Для достижения этих целей руководящие органы должны гарантировать, что акцент делается на расширении и повышении качества услуг ВСиВО в сельской местности, а также на улучшение управления существующих услуг в городах. Грантовое финансирование АБР, Всемирного Банка и DFID для сельского водоснабжения и санитарии окажет существенную поддержку в достижении этих целей, но чтобы выполнить эту задачу потребуется дополнительное финансирование от потребителей, правительства и международных доноров.

Многие варианты отраслевой политики в рамках Базового сценария и Сценариев развития уже были изложены в данном отчете (Раздел 5), поэтому ниже подводятся только основные предположения. Они включают, но, не ограничиваясь только этим, следующее:

- Гарантировать хорошее качество строительства объектов водоснабжения и водоотведения

- Сделать акцент на повышении тарифов и уровня собираемости в городах и селах (через активные кампании по информированию населения о необходимости повышения доходов водоканалов и последствиях их хронического недофинансирования)

- Работать с ПКР и донорами для выделения финансовых средств для достижения целей

- Обеспечить эффективную координацию и управление отраслью ВСиВО в городах и селах, включая:

    - Четкое законодательство, распределяющее роли и обязанности (особенно на местном уровне) и рассмотрение возможной роли частного сектора,

    - Эффективное регулирование,

    - Управленческая поддержка водоканалам

    - Улучшенные данные об объемах производства воды, водопотреблении и потерях и неучтенных расходах воды

    - Применение передового международного опыта и программы по стимулированию

# Выводы и рекомендации

Главные выводы, которые можно сделать из собранных данных и их анализа, интервью с представителями правительственных организаций, поставщиками услуг и потребителями, а также из рекомендаций членов Координационного совета, следующие:

- Инфраструктура ВСиВО в КР повсеместно находится в плохом состоянии и ухудшается с каждым годом.

- Есть примеры хорошего и плохого управления, как в городах, так и в селах, но имеется много инструментов и систем управления (такие как Информационные системы управления и измерение), которые могли бы быть внедрены для улучшения текущей деятельности.

- Уровень бедности в стране высокий (42% населения относится к бедным, а  7%  - к крайне бедным), причем большинство бедного населения проживает в сельской местности, что еще больше ограничивает доступность услуг ВСиВО по цене. дного населения проживает

- Наблюдается высокий уровень заболеваемости из-за плохого качества воды, плохих санитарных условий и несоблюдения личной гигиены.  Это влечет за собой большие финансовые и социальные затраты и оказывает значительное негативное влияние на экономику.

- Имеется значительная путаница в юридическом, регулятивном и институциональном контексте, в рамках которого осуществляется поставка услуг ВСиВО. Эта путаница ведет к слабому управлению (нет перспективных производственных показателей), недостаток подотчетности (нет мониторинга и улучшения производственных показателей) и нанесение ущерба окружающей среде и вреда здоровью населения.

- Уровень потребительских и государственных расходов на ВСиВО очень низкий, особенно по сравнению с расходами на другие коммунальные услуги (электричество и телекоммуникации в особенности). Эти расходы также очень низкие по сравнению с расходами на ВСиВО в большинстве других стран в регионе и за его пределами.

- Возможно достичь значительных улучшений в уровне услуг по доступным ценам.

- Значительные улучшения возможны (например, те, что предполагаются по выбранному Сценарию развития), но это потребует повышения тарифов для потребителей и сопутствующего роста собираемости, повышения вкладов из коммерческого частного сектора и из государственного бюджета, и продолжения финансовой поддержки из Международных Агентств Развития.

Основные рекомендации, выработанные в результате данного проекта, касаются координации, права собственности, публичности, финансирования и инвестиций:

Институциональные

- ПКР осведомлено о необходимости большей координации в отрасли ВСиВО и работает в направлении улучшения координации. Необходимо прояснить роли и обязанности, как на республиканском, так и на местном уровнях, а также уточнить вопрос о праве собственности на системы водоснабжения. ектора и из государст

- Альтернативные модели для управления, мониторинга, эксплуатации и технического обслуживания систем водоснабжения должны быть рассмотрены и продвинуты, особенно в свете быстро развивающегося разностороннего частного сектора с растущими управленческими, финансовыми и техническими ресурсами.

- Определить обязанности, месторасположение и силы для координации, регулирования и реализации.

- Рассмотреть роль Национального агентства по делам местного самоуправления в этом отношении.

- Разработать Национальную отраслевую политику для водоснабжения и водоотведения, которая установит распределение ролей и обязанностей.

- Пересмотреть процесс децентрализации поставки услуг – рассмотреть возможность агломерации для функций технической поддержки. Рассмотреть возможность достижения экономии от масштабов и прояснить функции поставщиков услуг ВСиВО.

- Разработать положение для определения нормативов в отношении надежности, предсказуемости и качества воды.

- Корректировать цели для поставки услуг, основываясь на реалистичных потребностях потребителей в надежности и предсказуемости поставок и качестве воды.

- Определить лучшие методы организации работ по эксплуатации для достижения максимальных производственных показателей. Рассмотреть передовой опыт в определении лучших методов. Разработать четкую отраслевую политику по лучшим методам эксплуатации и технического обслуживания (и отсрочки технического обслуживания) и реинвестиций/реабилитации. Рассмотреть возможности стимулирования персонала и организаций коммунального хозяйства за улучшение производственных показателей.

- Дальнейшая разработка и связь имеющейся базы данных из разных источников в городах и селах (например, ДГСЭН, ОУП/ЦУП, АРИС, УИ)

- Планирование инвестиций

- Приоритизировать месторасположение и компоненты инфраструктуры для улучшений. Определить причины неудовлетворенности потребителей и разработать конкретные планы для улучшений и продвигать их через кампании по информированию общественности.

- Сделать больший акцент на водоподготовке. В «горячих точках» - местах частых вспышек массовых заболеваний, передающихся через воду -  определить источники и пути решения проблем (технические, повышение осведомленности, водоподготовка).

- Финансирование

- Присвоить более высокий приоритет ВСиВО в национальной экономической политике и бюджетном процессе (СБП). Улучшить качество и мониторинг бюджетных запросов в Министерство финансов от Айыл Окмоту по ВСиВО.

- ПКР рекомендуется рассмотреть возможность увеличения ассигнований на ВСиВО из государственного бюджета в виде субсидий и прямых инвестиций. В этом есть большой экономический смысл, также как в рассмотрении альтернативных механизмов мобилизации ресурсов (например, Национальный водный фонд солидарности, микрокредитование и т.д.).

- Диалог с международными донорами необходимо поддерживать, чтобы обеспечить финансовую поддержку в течение 20-летнего планируемого периода для достижения и превышения Целей Развития Тысячелетия.

- Следует предпринять также ряд улучшений в тарифной политике, включая, но не ограничиваясь, следующее:

- - СООППВ могли бы рассмотреть структуры тарифов, предполагающие оплату за фактические объемы потребления воды

- - Правительству следует рассмотреть возможные способы включения расходов на ЭитО в тариф, сначала хотя бы для небольших расширений и замен изношенного оборудования

- - Правительству рекомендуется  рассмотреть пути субсидирования наиболее бедных домохозяйств. СООППВ могут в ограниченных пределах принимать оплату «натурой» в счет оплаты тарифов за водоснабжение. Правительство может рассмотреть «ступенчатые» тарифы для более состоятельных домохозяйств с водопроводным краном в доме и более высоким потреблением воды. Это может быть применено и к населению с более высокими заработками в крупных городах, таких как Бишкек и Ош.

- - Пересмотреть тарифы для всех категорий потребителей, сфокусировавшись  на водоканалах с наибольшим перекрестным субсидированием. Основное внимание направить на повышение бытовых тарифов до максимального уровня доступности по цене, чтобы снизить существующее перекрестное субсидирование.

- - Рассмотреть целевые субсидии для «наименее удачливых» поселений (которые страдают от низкой доступности по цене/низких доходов домохозяйств и высоких удельных затрат - на м³ или на душу обслуживаемого населения).

- - Необходимо проводить республиканские кампании по информированию общественности для разъяснения необходимости повышения тарифов и уровня собираемости, а процессы расходования средств должны стать более прозрачными.

ПРИЛОЖЕНИЯ

            - КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

              - Члены Координационного совета

Руководство Координационным советом осуществляют председатель КС - Заместитель министра экономического развития и торговли, а также два его заместителя – заместитель директора Национального агентства по делам местного самоуправления и директор Департамента сельского водоснабжения при Министерстве сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности. Членами КС являются:

- Статс-секретарь Министерства финансов Кыргызской Республики

- Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики

- Заместитель директора Государственного агентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

- Заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики

- Заместитель директора Национального статистического комитета (по согласованию)

- Директор Ассоциации муниципалитетов Кыргызской Республики

- Заместитель председателя Кыргызжилкоммунсоюза

- Председатель Кыргызского Альянса по воде и санитарии (по согласованию)

Регулярные расширенные заседания Координационного совета обеспечили основную площадку для Национального диалога по отраслевой политике (НДОП), который продолжался в процессе консультаций с членами КС и представителями организаций и ведомств.

В расширенных заседаниях КС в рамках НДОП также принимали участие другие местные и международные заинтересованные лица, включая:

- Правительство и Администрация Президента Кыргызской Республики (КР);

- ЕС, ОЭСР/СРГ ПДООС, ПРООН, ВБ, АБР, ЕБРР, DFID, JICA, US AID, SDC/SECO, УИ, АРИС.

              - Заседания Координационного совета

В рамках НДОП было проведено три расширенных заседания Координационного совета. Повестки дня, списки участников и протоколы заседаний представлены ниже.

На первом заседании Координационного совета (8 апреля 2008) участники заседания были ознакомлены с целями, методами и рабочей программой проекта, а также им были представлены отдельные эксперты из группы консультантов. Участники одобрили Заявление о взаимопонимании, подготовленное в начале апреля 2008 года. Состав и руководство Координационного совета, а также Положение о его работе были утверждены Премьер-министром Кыргызской Республики (Постановление № 337-р от 22.07.2008г.).

На втором заседании Координационного совета (21 октября 2008) члены совета прокомментировали и дополнили список основных проблем и вызовов, стоящих перед отраслью ВСиВО, и возможных мер отраслевой политики по улучшению деятельности отрасли. Они дали рекомендации по макроэкономическим и техническим предположениям, использованным при моделировании Базового сценария, и по целям развития инфраструктуры ВСиВО и повышению уровня услуг ВСиВО, приемлемых для Кыргызстана.

Они предложили ряд улучшений к Базовому сценарию, а также предложили разработать три альтернативных набора целей для имитационного моделирования, чтобы оценить их финансовую осуществимость.

На третьем заседании Координационного совета (9 декабря 2008) члены совета одобрили пересмотренный Базовый сценарий как обоснованное отражение текущей ситуации о расходах и доходах в отрасли ВСиВО. Они одобрили макроэкономические и технические предположения, использованные при финансовом моделировании трех альтернативных сценариев развития и, где было необходимо, дали свои рекомендации. Они также одобрили варианты отраслевой политики, показатели и цели развития, представленные в кратком отчете. Члены совета выбрали один из трех представленных сценариев развития (достижение ЦРТ по ВСиВО), как наиболее предпочтительный сценарий для Кыргызстана, и сочли сопутствующие варианты финансирования для сценариев развития реалистичными и доступными по затратам.

Ниже представлена более подробная информация о повестке дня указанных трех заседаний КС, обсуждавшихся вопросах, представленных мнениях и вносившихся предложениях, а также о принятых решениях.

              - Первое (установочное) заседание Координационного совета, 8 апреля 2008 года – повестка список участников и протокол заседания

Национальный диалог по политике финансирования городских и сельских систем водоснабжения и канализации Кыргызской Республики

Первое заседание Наблюдательного совета

Место проведения:  Конференц-зал дома ООН

Дата:	08 апреля 2008

Повестка дня

9.00 – 9.30	Регистрация

9.30 – 9.40	Вступительное слово

(Санжар Муканбетов, заместитель министра, Министерство экономического развития и торговли)

9.40 – 10.00	Цели и задачи проекта

(Питер Борке, ОЭРС и Дэвид Сазерленд, WS Аткинс Интернэшнл Лимитед)

10.00-10.15	Стратегия финансирования систем водоснабжения и канализации – методология, средства достижения и необходимая информация

(Дэвид Сазерленд, WS Аткинс Интернэшнл Лимитед)

10.15 – 10.30	Рабочий план и сроки исполнения проекта, комментарии членов Наблюдательного совета с последующим утверждением плана.

Представление команды Проекта.

(Дэвид Сазерленд, WS Аткинс Интернэшнл Лимитед)

10.30 – 11.30 	Вопросы и ответы

11.30 – 12.00	Роль Национального диалога по политике финансирования систем водоснабжения и канализации: Кыргызстан и опыт работы в регионах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа.

(Александр Мартусевич, ОЭСР)

12.00 – 12.30	Выборы членов Наблюдательного совета: официальное назначение членов НС соответствующими министерствами и ведомствами, режим работы и руководства.

(Санжар Муканбетов, Заместитель министра, Министерство экономического развития и торговли; Питер Борке, Александр Мартусевич, ОЭСР)

12.30 – 12.40	Подведение итогов и назначение даты следующего заседания

(Санжар Муканбетов, Заместитель министра, Министерство экономического развития и торговли)

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

| № | ФИО | Министерства и ведомства | должность | Контактная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санжар Муканбетов | Министерство экономического развития и торговли | Заместитель министра МЭРиТ | Tel: (+996 312) 62 06 76 Fax: (+996 312) 66 15 86 E-mail: smukanbetov@mert.kg |
| 2 | Султан Акматов | Министерство экономического развития и торговли | Начальник управления МЭРиТ | Tel: (+996 312) 66 16 64 Mobile: (+996 0772) 54 13 13 E-mail: asm2010@gmail.com |
| 3 | Азамат Усенбаев | Министерство экономического развития и торговли | Сотрудник МЭРиТ | Tel: (+996 312) 62 37 53 office E-mail: a.usenbaev@mail.ru |
| 4 | Жылдыз Сарыбаева | Министерство иностранных дел КР | Заведующая отделом международных экономических организаций | Tel: (+996 312) 667348 (+996 312) 620545 Fax: (+996 312) 667353 E-mail: jsarybaeva@mfa.gov.kg |
| 5 | Асылбек Сыдыканов | Министерство здравоохранения КР | Зав. отделом общественного здравоохранения. | Tel: (+996 312) 66 61 91 E-mail: mz@med.kg |
| 6 | Нина Вашнева | Министерство здравоохранения КР | Главный специалист ДГСЭН | Tel: (+996 312) 66 06 67 E-mail: dgsm@elcat.kg nvashneva@bk.ru |
| 7 | Кулийпа Койчуманова | Нацстатком | Зав.отделом социальной и экологической статистики | Tel: (+996 312) 32 46 52 Fax: (+996 312) 62 71 05 E-mail: nsc_mail@stat.com |
| 8 | Жанбоев Ж.К | Нац.агентство по делам МСУ | Начальник управления кадр.политики, делопроизводства и фин.учета | Tel: (+996 312) 62 71 06 (+996 312) 62 56 07 |
| 9 | Таисия Неронова | Гос.агентство по охране окр.среды и лес.хозяйству | Заместитель начальника управления государственного экологического контроля | Tel: (+996 312) 61 18 33 E-mail: neronova@rambler.ru |
| 10 | Геннадий Демиденко | Кыргызжилкоммунсоюз | Ведущий специалист ВКХ | Tel: (+996 312) 28 89 66 Fax: (+996 312) 66 37 28 |
| 11 | Нурмамат Муллакелдиев | Министерство сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности | Генеральный директор департамента сельского водоснабжения | Tel: (+996 312) 62 44 91 Mobile: (+996 555) 92 93 96 E-mail: dsv-2007@mail.ru |
| 12 | Анара Чойтонбаева | Кыргызский альянс по воде и санитарии | Председатель | Tel: (+996 312) 62 02 97/99 Fax: (+996 312) 62 01 72 E-mail: achoitonbaeva@list.ru |
| 13 | Кочорбаев Т. |  | Президент сети СООППВ Жумгальского р-на, член альянса |  |
| 14 | Кенжи Наказава | Европейский Банк реконструкции и развития | Глава Представительства | Tel: (+996 312) 530 016 Fax: (+996 312) 666 284 E-mail: nakazavawk@ebrd.com |
| 15 | Дильшод Ахунджанов | Европейский Банк реконструкции и развития |  | Tel: (+996 312) 530 016 Fax: (+996 312) 666 284 E-mail: d.ahundianov@ebrd.com |
| 16 | Жарас Такенов . | ПРООН | Руководитель экологического отдела | Tel: (+996 312) 62 44 91 Fax: (+996 312) 6112 17/18 Mobile: (+996 555) 92 93 96 E-mail: zharas.takenov@undp.org |
| 17 | Улар Матеев | ПРООН | Координатор программы ПРООН | Tel: (+996 312) 62 36 92 Fax: (+996 312) 62 36 78 E-mail: u_mateev@up.elcat.kg |
| 18 | Мира Джангарачева | ПРООН | Координатор программы ПРООН | Tel: (+996 312) 62 36 67 Fax: (+996 312) 62 36 78 E-mail: m_djangaracheva@up.elcat.kg |
| 19 | Джылдыз Узакбаева | ПРООН | Экологическая программа ПРООН | Tel: (+996 312) 62 36 98 E-mail: j_uzakbaeva@up.elcat.kg |
| 20 | Аскар Сатыбеков | АРИС | Координатор проекта инфраструктуры и наращивания потенциала малых городов | Tel: (+996 312) 62 53 55 ext. 103 Fax:(+996 312) 62 47 48 E-mail: asatybekov@aris.kg |
| 21 | Нурбек Имакеев | АРИС |  | Tel: (+996 312) 62 53 55 ext. 124 Fax:(+996 312) 62 47 48 E-mail: nimakeev@aris.kg |
| 22 | Эмиль Абдыкалыков | Урбан Институт | Главный специалист | Tel: (+996 312) 62 43 18 (+996 312) 66 04 28 Fax: (+996 312) 66 04 29 Fax E-mail: eabdykalykov@ui.kg |
| 23 | Бакытбек Махмутов | SDC/SECO |  | Tel: (+996 312) 66 64 80 Fax: (+996 312) 66 64 89 E-mail: bakyt.makhmutov@sdc.net |
| 24 | Ислан Осмоналиев | EК | Представитель ЕС в Кыргызстане | Tel: (+996 312) 901260 E-mail:Islan.OSMONALIEV@ec.europa.eu |
| 25 | Александр Мартусевич | ОЭСР - Природоохранный директорат, Отдел окружающей среды и глобализации | Старший менеджер проектов | Tel +33-1-45-24-13-84 Fax +33-1-44-30-61-83 E-mail: alexandre.martoussevitch@oecd.org |
| 26 | Дэвид Сазерленд | Atkins | Руководитель группы | E-mail: david.sutherland@atkinsglobal.com |
| 27 | Тони Миланезе | PKF | Финансовый консультант | E-mail: Tony.Milanese@uk.pkf.com |
| 28 | Тамила Юсупова |  | Переводчик | (+996) 555 38 36 11 mobile E-mail: tamila.ysupova@gmail.com |
| 29 | Надира Мирзалиева |  | Переводчик | E-mail: nadiraincorea@gmail.com |
| 30 | Азиза Джиенбекова |  | Ассистент проекта | Tel: (+996 550) 16 47 91 E-mail: OECDKgFS@gmail.com |
| 31 | Гульсара Ильясова |  | Переводчик | Tel: (+996 775) 58 25 40 E-mail: gilyasova@yahoo.com |

Национальный диалог по отраслевой политике финансирования городских и сельских систем водоснабжения и водоотведения Кыргызской Республики

Первое заседание Координационного совета

Место проведения:  конференц-зал дома ООН

Дата:	08 апреля 2008

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

1.	Заседание было открыто в 9.30 под председательством г-на Санжара Муканбетова, Заместителя министра экономического развития и торговли.

Г-н Муканбетов пригласил всех гостей принять участие в первом заседании Наблюдательного совета данного проекта. Он огласил повестку дня заседания (см. Приложение 1) и предоставил слово Александру Мартусевичу для презентации целей и задач проекта.

2.	Александр Мартусевич, представитель ОЭСР, в своей презентации рассказал присутствующим о целях и задачах проекта (текст презентации см. в Приложении 2). После презентации вопросов не последовало.

3.	Дэвид Сазерлэнд сделал презентацию о методологии, средствах и информации, необходимых для разработки финансовой стратегии (см. Приложение 3).  После данной презентации вопросов не последовало, и Дэвид Сазерлэнд представил на обсуждение и утверждение членами Наблюдательного совета рабочий план и график работы проекта (см. Приложение 4).

Были заданы вопросы:

- Вопрос от ЕБРР (Кенжи Наказава) по поводу поддержки ЕБРР системы ВКХ города Бишкека, и как деятельность проекта ОЭСР будет связана с инициативами других доноров и МФИ в этой области.  В частности, вопрос касался обсуждений о финансировании, которые уже имели место между ЕБРР и Мэрией Бишкека, а также будущих обсуждений, которые будут проводиться на республиканском уровне. Дэвид Сазерлэнд подчеркнул, что донорские организации и МФИ являются членами Наблюдательного совета, и что крайне важно, чтобы вся донорская/МФИ поддержка для ВКХ учитывалась в разработке финансовой стратегии.  И без участия и одобрения Наблюдательного совета Финансовая стратегия не будет обсуждаться на республиканском уровне. Дэвид также ясно дал понять, что в процессе работы по разработке стратегии команда проекта крайне заинтересована сотрудничать с ЕБРР.

- (SDC) Бакытбек Махмутов задал вопрос о сроках выполнения проекта ОЭСР, о существующих обязательствах ВБ/АБР в области сельского водоснабжения, и как результаты проекта будут влиять на долгосрочное планирование бюджета. Александр Мартусевич ответил, что проект завершится к концу 2008 года, но диалог будет продолжаться дальше. Существующие обязательства ВБ/АБР будут учитываться, наряду с любыми обязательствами, которые могут появиться в будущем и иметь отношение к данному процессу. Одной из ключевых долгосрочных целей проекта является интеграция стратегии в процесс планирования среднесрочной программы расходов Министерства финансов.

- Мира Жангарачева порекомендовала снизить количество  международных экспертов и повысить роль национальных экспертов. В ответ Александр Мартусевич пояснил, что на данном этапе мы не можем заменить международных экспертов местными, так как местные эксперты пока не знакомы с методологией ФС и методикой FEASIBLE, а также с методиками  ATP и ГНП, которые применяются при исследовании конкретных примеров. В тоже время одним из типичных побочных результатов таких проектов является то, что местные эксперты изучают эти методики и приобретают больше опыта по их применению – таким образом, в будущем в некоторых случаях они смогут проводить подобные исследования самостоятельно, и что будет привлекаться  достаточное количество местных экспертов. Г-н Санжар Муканбетов отметил, что нужно привлекать национальных экспертов в пропорции 1 к 4.

4.	Александр Мартусевич сделал презентацию о роли национального диалога по отраслевой политике финансирования ВКХ для Кыргызской Республики и об опыте других стран из региона ВЕКЦА (Приложение 5).

5.	Затем г-н Санжар Муканбетов, Заместитель министра ЭРиТ, предложил утвердить состав Наблюдательного совета согласно списку, изложенному в  Заявлении о взаимопонимании (SoCU), за исключением Водного совета, который фактически был расформирован.  Это предложение было одобрено всеми присутствующими, с уточнением, что Министерство здравоохранения входит в состав Наблюдательного совета вместе с Департаментом Государственного Санитарного Эпидемиологического Надзора в качестве члена Рабочей Группы Экспертов. Было внесено предложение, включить в состав Наблюдательного совета представителей Ассоциации муниципалитетов Кыргызстана и Кыргызского Альянса по воде и санитарии, как представителей гражданского общества.  Данное предложение было одобрено Заместителем министра и всеми присутствующими. Было также предложено переименовать Наблюдательный совет в Координационный совет, что также было одобрено всеми присутствующими. Также было ясно подчеркнуто, что заинтересованные доноры и организации МФИ включены в состав Координационного совета.  Таким образом, КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ был предложен в следующем составе:

- Парламент и Администрация Президента Кыргызской Республики;

- Министерство экономического развития и торговли;

- Департамент сельского водоснабжения и Департамент водного хозяйства при Министерстве сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности;

- Министерство финансов;

- Министерство иностранных дел, Отдел международных экономических организаций;

- Государственное агентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству;

- Министерство здравоохранения;

- Национальный статистический комитет;

- Национальное агентство КР по делам местного самоуправления;

- Ассоциация муниципалитетов Кыргызстана

- Ассоциация городов Кыргызстана

- Кыргызжилкоммунсоюз;

- Кыргызский альянс по воде и санитарии;

- EК, ЕЭК ООН, ПРООН, ВБ, АБР, ЕБРР, DFID, JICA, АМР США, SDC

Поступило предложение, и все присутствующие его поддержали, что председательствовать в Координационном совете будет МЭРиТ, а заместителем председателя будет представитель Департамента сельского водоснабжения. Председатель г-н Муканбетов внес предложение, чтобы председатель и члены  Координационного совета назначались Премьер-министром (план В – назначение председателя и членов КС приказом соответствующих министерств и ведомств). Было согласовано, что эти предложения должны быть отражены в Заявлении о взаимопонимании.

Других замечаний по Заявлению о взаимопонимании не было, и участники заседания в целом одобрили документ.

В 11.50 Заместитель министра экономического развития и торговли объявил заседание закрытым и предложил провести следующее заседание Координационного совета в конце июня или в начале июля 2008 года,  для обсуждения и оценки текущей ситуации и базового сценария.

Санжар Муканбетов

Заместитель министра

Министерство экономического развития и торговли

11 апреля 2008

              - Заявление о взаимопонимании

- касательно Национального диалога по отраслевой политике финансирования городского и сельского водоснабжения и водоотведения в Кыргызской Республике

Апрель 2008

На встрече заинтересованных сторон, состоявшейся  08 апреля 2008 года в Бишкеке под председательством Министерства экономического развития и торговли Кыргызской Республики (далее МЭРТ), заинтересованные министерства и ведомства Кыргызстана и их международные партнеры, включая компонент ВЕКЦА Водной инициативы Европейского союза (далее ВИЕС), и секретариат Специальной рабочей группы по реализации программ действий по охране окружающей среды (далее СРГ ПДООС), в последующем обобщенно именуемые «партнеры»,

пришли к согласию по следующим вопросам:

Цели

Целью настоящего документа является достижение взаимопонимания между партнерами относительно организации в Кыргызстане Национального диалога по отраслевой политике (далее «НДОП») финансирования городского и сельского водоснабжения и водоотведения в Кыргызской Республике.

Исходная информация

Национальные диалоги по отраслевой политике в водном хозяйстве являются основным механизмом Водной инициативы ЕС для определения первоочередных действий и установления многостороннего диалога со странами-партнерами, в частности со странами ВЕКЦА. В феврале 2007 года кыргызские делегаты на 10-й встрече действовавшей в рамках СРГ ПДООС  Сети природоохранного финансирования в странах ВЕКЦА, представлявшие Министерство финансов и Государственное агентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству Кыргызстана, выразили заинтересованность  в скорейшей организации Национального диалога по отраслевой политике финансирования водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) Кыргызстана.

30-31 января с.г. была организована миссия в Бишкек представителей ВИЕС ВЕКЦА, Секретариата СРГ ПДООС, ПРООН и международного консультанта из компании Atkins. Ее целью было обсуждение с кыргызскими партнерами главной цели и предмета такого диалога в Кыргызстане.

Взаимное согласие партнеров

С учетом вышесказанного, партнеры пришли к согласию о нижеследующем:

Общей целью НДОП в Кыргызской Республике  является разработка финансовой стратегии для городского и сельского водоснабжения и водоотведения, чтобы помочь Кыргызстану достичь  Целей развития на пороге нового тысячелетия (ЦРТ), касающихся водоснабжения и санитарии (водоотведения).

НДОП будет координироваться с другими проектами, осуществляемыми в водном хозяйстве Кыргызстана, в том числе проектами, финансируемыми из внешних источников, а также с любыми аналогичными диалогами по водным вопросам, включая вопросы Комплексного управления водными ресурсами (КУВР) на уровне водного бассейна, как в Кыргызстане, так и в Средней Азии в целом. Также будет полностью учитываться прошлая и текущая деятельность СРГ ПДООС, связанная с этим проектом.

Основными национальными партнерами по НДОП в Кыргызстане будут Министерство экономического развития и торговли и Департамент сельского водоснабжения при Министерстве сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности. Для всех партнеров по НДОП, МЭРТ будет главной контактной организацией в Кыргызстане. СРГ ПДООС будет выступать в качестве стратегического партнера этих организаций в Кыргызстане и будет оказывать методологическую поддержку и содействовать процессу НДОП в Кыргызстане.

Для наблюдения за проведением НДОП в Кыргызстане и предоставления площадки для  данного диалога будет создан Координационный совет (далее «КС»), в котором будут представлены различные заинтересованные стороны.

Основными партнерами в Кыргызстане, которым будет предложено назначить членов КС, представляющих их учреждения, будут следующие:

Парламент и Администрация Президента Кыргызской Республики;

Министерство экономического развития и торговли;

Департаменты сельского водоснабжения и Водного хозяйства при Министерстве сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности;

Министерство финансов;

Министерство иностранных дел, Отдел международных экономических организаций;

Государственное агентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству; Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора при Мнинистерстве здравоохранения;

Национальный статистический комитет;

Национальное агентство КР по делам местного самоуправления;

Ассоциация муниципалитетов Кыргызской Республики;

Ассоциация городов Кыргызской Республики;

Кыргызский альянс по воде и санитарии (НПО);

Кыргызжилкоммунсоюз

Следующим международным организациям, донорам и международным финансовым организациям (МФО) также будет предложено назначить членов Координационного совета из числа представителей их организаций: Европейской Комиссии и Делегации ЕС в Кыргызстане и  Румынии как Председателя компонента ВЕКЦА в ВИЕС; ЕЭК ООН и ПРООН, Всемирному банку, АБР и ЕБРР, агентству Aidco/ЕС, МАР США, ММР Великобритании, JICA, SDC, а также Среднеазиатскому Экологическому центру и местному (или региональному) отделению Глобального водного партнерства.

Каждому из следующих партнеров будет предложено назначить одного члена Координационного совета: (1) предприятиям ВКХ, функционирующим, в том числе, в сельской местности, или ассоциации таких предприятий; (2) ассоциациям водопользователей; и (3) местным неправительственным организациям (НПО), активно работающим по вопросам водоснабжения населения и водоотведения. Представители этих групп могут меняться в соответствии с обсуждаемыми вопросами.

На совещания КС могут приглашаться также другие эксперты, когда это целесообразно. Состав Координационного совета может видоизменяться для отражения круга рассматриваемых вопросов.

Было согласовано, что МЭРТ будет председательствовать в КС, тогда как представитель ДСВ будет заместителем Председателя. Полномочия Координационного совета, его сопредседателей и его состав будут согласованы в процессе консультаций МЭРТ с другими кыргызскими и международными партнерами.

Функции секретариата КС будет выполнять МЭРТ.

Стороны признают важность отчетности о ходе реализации НДОП в Кыргызстане Правительству Кыргызской Республики, рабочей группе ВИЕС ВЕКЦА, а также СРГ ПДООС и Комиссии ЕС.

Консультант, отобранный СРГ ПДООС (консорциум британских консалтинговых компаний Atkins и PKF, при поддержке местных консультантов) будет готовить отчеты и справки с исходной информацией и анализом отраслевой политики, на основе которых будет вестись НДОП.  В 2008 году работа Консультанта будет оплачиваться EC/Aidco через СРГ ПДООС.

Координационный совет будет согласовывать рабочую программу, и обсуждать документы, разрабатываемые в рамках НДОП. После этого документы будут представляться для дальнейшего рассмотрения в соответствующие государственные ведомства и другим партнерам в Кыргызстане. Кроме того, Координационный совет будет утверждать отчеты о проделанной работе для их представления Рабочей группе по компоненту ВИЕС для стран ВЕКЦА и давать общие рекомендации по ведению работ.

Координационный совет будет также содействовать работе Консультанта, в том числе путем предоставления доступа к данным и информации, необходимым для разработки Финансовой стратегии.

Все партнеры участвуют в НДОП на добровольной основе при наличии достаточных ресурсов. Настоящий документ не влечет за собой каких-либо финансовых обязательств для партнеров в отношении финансирования деятельности других сторон в рамках НДОП, хотя такое финансирование может осуществляться по отдельным договорам (двусторонним и многосторонним).

Председатель собрания:

Заместитель министра МЭРТ                              			г-н С. Т. Муканбетов

«_____» _______________2008                                                       ___________________

Бишкек, Кыргызстан

              - Второе заседание Координационного совета, 21 октября 2008 года – повестка дня, список участников и протокол заседания

Национальный диалог по отраслевой политике финансирования городского и сельского водоснабжения и водоотведения Кыргызской Республики

Второе заседание Координационного совета

Место проведения:  Коференц-зал Дома ООН

Дата:	21 октября 2008 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

8.30 – 9.00	Регистрация

9.00 – 9.30	Вступительное слово

(Нурмамат Муллакельдиев, Заместитель председателя Координационного совета, Генеральный директор Департамента Сельского Водоснабжения)

Краткий обзор проекта по разработке Финансовой стратегии:  цели проекта, выполненные работы и будущие мероприятия (Петер Борке/Александр Мартусевич, ОЭСР)

9.30 – 11.00	(i) Анализ текущей ситуации – ключевые характеристики, проблемы, вызовы

(ii) Предположения Базового сценария Финансовой стратегии – технические, финансовые, макроэкономические (Дэвид Сазерленд, Atkins)

Обсуждение

11.00 – 12.00	(i) Результаты имитационного моделирования Базового сценария – расходы, доходы, дефицит финансирования (в разрезе городского и сельского ВСиВО)

(ii) Меры отраслевой политики по сокращению дефицита финансирования (эксплуатация и техобслуживание, реинвестиции)

(Дэвид Сазерленд, Atkins)

Обсуждение

12:00 – 12:50	Постановка целей для сценариев развития (реконструкция систем, расширение сферы услуг)

(Джеймс Винпенни, PKF)

Обсуждение

12.50 – 13:00	Следующие шаги (Петер Борке /Александр Мартусевич, ОЭСР)

13:00 Заключительное слово (Председатель собрания)

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

| № | ФИО | Министерства и ведомства | Должность | Контактные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУКАНБЕТОВ Санжар Турдокожоевич | Министерство экономического развития и торговли | Заместитель министра, Председатель КС | Tel: (+996 312) 62 06 76 Fax: (+996 312) 66 15 86 E-mail: smukanbetov@mert.kg |
| 2 | МУЛЛАКЕЛЬДИЕВ Нурмамат Молдобаевич | Департамент сельского водоснабжения при Министерстве сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности | Генеральный директор. Заместитель председателя КС | Tel: (+996 312) 62 44 91 Mobile: (+996 555) 92 93 96 E-mail: dsv-2007@mail.ru |
| 3 | ДУЙШЕНБИЕВ Акылбек Осмонович | Национальное агентство по делам местного самоуправления | Заместитель директора, Заместитель председателя КС | Tel: (+996 312) 62 71 05 (+996 312) 62 71 07 |
| 4 | СЫРГАБАЕВ Батыр Эсенканович | Министерство иностранных дел | Директор департамента международного экономического сотрудничества | Tel: (+996 312) 62 76 41 Fax: (+996 312) 62 73 53 E-mail: batyrbey@list.ru |
| 5 | МАМАТОВ Самаган Маматович | Национальное агентство по охране окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР | Заместитель директора | Tel: (+996 312) 61 00 16 Fax: (+996 312) 61 13 96 E-mail: min-eco@elcat.kg demos@intranet.kg |
| 6 | ИСАКОВ Толон Байдалиевич | Государственный департамент санитарно-эпидемиологического надзора МЗ КР | Генеральный директор | Tel: (+996 312) 66 11 07 Fax: (+996 312) 66 11 07 E-mail: dgsm@elcat.kg |
| 7 | ТУЛЕГАБЫЛОВ Нурбек Мукашевич | Национальный статистический комитет | Заместитель председателя | Tel: (+996 312) 62 60 84 E-mail: nsc_mail@stat.kg |
| 8 | КОЙЧУМАНОВА Кулийпа Джумашевна | Национальный статистический комитет | Заведующая отделом социальной и экологической статистики | Tel: (+996 312) 32 46 52 (+996 312) 62 56 07 E-mail: nsc_mail@stat.com |
| 9 | АСАНАКУНОВ Болот Джапарович | Ассоциация муниципалитетов КР | Директор | Tel: (+996 312) 626150 E-mail: citykr@elcat.kg citykr@transfer.kg |
| 10 | ЗАЛЯЛОВ Юлдуз Фарманович | Кыргызжилкоммунсоюз | Заместитель директора | Tel: (+996 312) 28 89 66 Fax: (+996 312) 66 37 28 |
| 11 | ДЕМИДЕНКО Геннадий Васильевич | Кыргызжилкоммунсоюз | Ведущий специалист ВКХ | Tel: (+996 312) 28 89 66 Fax: (+996 312) 66 37 28 |
| 12 | ЧОЙТОНБАЕВА Анара Муканбетовна | Кыргызский альянс по воде и санитарии | Председатель | Tel: (+996 312) 62 02 97/99 Fax: (+996 312) 62 01 72 E-mail: achoitonbaeva@list.ru |
| 13 | АКМАТОВ Султан Акматов | Министерство экономического развития и торговли | Начальник управления | Tel: (+996 312) 66 16 64 Mobile: (+996 0772) 54 13 13 E-mail: asm2010@gmail.com |
| 14 | УСЕНБАЕВ Азамат | Министерство экономического развития и торговли | Главный специалист | Tel: (+996 312) 62 37 53 office E-mail: a.usenbaev@mail.ru |
| 15 | ВАШНЕВА Нина Сергеевна | Государственный департамент санитарно-эпидемиологического надзора МЗ КР | Главный специалист | Tel: (+996 312) 66 06 67 E-mail: dgsm@elcat.kg nvashneva@bk.ru |
| 16 | САТЫБЕКОВ Аскар | АРИС | Координатор проекта «Усиление инфраструктуры и наращивание потенциала малых городов» | Tel: (+996 312) 62 53 55 ext. 103 Fax:(+996 312) 62 47 48 E-mail: asatybekov@aris.kg |
| 17 | ИМАКЕЕВ Нурбек | АРИС | Координатор проекта сельских инвестиций | Tel: (+996 312) 62 53 55 ext. 124 Fax:(+996 312) 62 47 48 E-mail: nimakeev@aris.kg |
| 18 | КЛИМАКОВА Галина Николаевна | Министерство финансов | Главный специалист управления политики финансирования реального сектора | Tel: (+996 312) 66 42 08 E-mail: g.klimakova@mf.gov.kg |
| 19 | САМСАЛИЕВА Гульмира Каракозовна | Министерство финансов | Главный специалист управления внешней финансовой помощи | Tel: (+996 312) 66 71 53 E-mail: g.samsalieva@mf.gov.kg |
| 20 | Кенжи НАКАЗАВА | Европейский Банк Реконструкции и Развития | Глава представительства | Tel: (+996 312) 530 016 Fax: (+996 312) 666 284 E-mail: nakazavawk@ebrd.com |
| 21 | Джонатан КАМКВАЛАЛА | Всемирный Банк | Менеджер региональных программ | Tel: (+996 312) 610 650 Fax: (+996 312)610 356 E-mail:jkamkwalala@worldbank.org |
| 22 | Феликс Джакоб | Всемирный Банк | Консультант, Департамент инфраструктуры и энергетики, Европа и Центральная Азия | Tel: +1-202-473-7073 Fax: +1-202-614-0901 E-mail: fjacob@worldbank.org |
| 23 | Анна Честари | Всемирный Банк | Инженер | Tel: (+996 312) 610 650 Fax: (+996 312)610 356 E-mail: acestari@worldbank.org |
| 24 | Наргиз Рыскулова | Всемирный Банк | Операционный аналитик | Tel: (+996 312) 610 650 Fax: (+996 312)610 356 E-mail: nryskulova@worldbank.org |
| 25 | Чолпон МАМБЕТОВА | Азиатский Банк Развития | Руководитель по реализации проекта | Tel: (+996 312) 900 445 (+996 312) 627 343 Fax:(+996 312) 627 344 E-mail: cmambetova@adb.org |
| 26 | Эссен ТУРУСБЕКОВ | DFID | Менеджер программ | Tel: (+996 312) 69 06 79 Fax: (+996 312) 69 02 31 E-mail: e-turusbekov@dfid.gov.uk |
| 27 | Жарас ТАКЕНОВ | UNDP | Менеджер международных экологических программ | Tel: (+996 312) 62 44 91 Fax: (+996 312) 6112 17/18 Mobile: (+996 555) 92 93 96 E-mail: zharas.takenov@undp.org |
| 28 | Уларбек МАТЕЕВ | UNDP | Координатор программ | Tel: (+996 312) 62 36 92 Fax: (+996 312) 62 36 78 E-mail: u_mateev@up.elcat.kg |
| 29 | Жанна БАЙМАХАМБЕТОВА | Мониторинговая программа проектов ЕК в Азии и Центральной Азии | Национальный монитор | Tel/Fax: (+996 312) 54 54 91 Mobile: (+996 772) 53 68 81 (+996 555) 01 12 09 E-mail: baimakhambetovaz@ecorys.com |
| 30 | Эмиль АБДЫКАЛЫКОВ | Урбан Институт | Главный специалист | Tel: (+996 312) 62 43 18 (+996 312) 66 04 28 Fax: (+996 312) 66 04 29 Fax E-mail: eabdykalykov@ui.kg |
| 31 | Бакыт МАХМУТОВ | SDC/SECO | Координатор национальных программ | Tel: (+996 312) 66 64 80 Fax: (+996 312) 66 64 89 E-mail: bakyt.makhmutov@sdc.net |
| 32 | Ислан ОСМОНАЛИЕВ | Делегация Европейской Комиссии в КР | Менеджер проекта | Tel: (+996 312) 901260 E-mail:Islan.OSMONALIEV@ec.europa.eu |
| 33 | Александр МАРТУСЕВИЧ | ОЭСР Природоохранный директорат Отдел окружающей среды и глобализации | Старший менеджер проектов | Tel +33-1-45-24-13-84 Fax +33-1-44-30-61-83 E-mail: alexandre.martoussevitch@oecd.org |
| 34 | Петер БОРКЕ | ОЭСР Природоохранный директорат Отдел окружающей среды и глобализации | Руководитель водной программы | E-mail: Peter.BORKEY@oecd.org |
| 35 | Дэвид САЗЕРЛЕНД | Atkins | Руководитель группы | E-mail:david.sutherland@atkinsglobal.com |
| 36 | Антонио МИЛАНЕЗЕ | PKF | Финансовый консультант | E-mail: Tony.Milanese@uk.pkf.com |
| 37 | Джеймс ВИНПЕННИ | PKF | Финансовый консультант | E-mail: wychwood.consult@virgin.net |
| 38 | Том Вуд | Atkins | Технический консультант | E-mail: tom.wood@atkinsglobal.com |
| 39 | Азиза ДЖИЕНБЕКОВА |  | Ассистент проекта | Tel: (+996 550) 16 47 91 E-mail: OECDKgFS@gmail.com |
| 40 | Гульсара ИЛЬЯСОВА |  | Переводчик | Tel: (+996 775) 58 25 40 E-mail: gilyasova@yahoo.com |
| 41 | Данияр СЫДЫКОВ |  | Переводчик | Tel: (+996 312) 61 42 38 E-mail: daniyars@hotmail.com |

Национальный диалог по отраслевой политике финансирования городского и сельского водоснабжения и водоотведения в Кыргызской Республике

Второе заседание Координационного совета

Место проведения: конференц-зал Дома ООН

Дата:	21 октября 2008

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

1.	Заседание было открыто в 9.00 под председательством г-на Санжара Муканбетова, заместителя министра экономического развития и торговли. Г-н Муканбетов пригласил всех гостей (см. Приложение 1) принять участие во втором заседании Координационного совета (КС) и огласил повестку дня (см. Приложение 2). Затем он передал слово Питеру Борке и Александру Мартусевичу для представления проекта и ознакомления с целями и задачами данного заседания.

2.	Питер Борке, руководитель водной программы ОЭСР, представил проект участникам заседания КС и высказал свое предварительное мнение о главных вызовах, стоящих перед отраслью ВКХ Кыргызской Республики и о предварительных выводах, сделанных в процессе финансового моделирования Базового сценария. Затем Александр Мартусевич, старший менеджер проектов ОЭСР/СРГ ПДООС, сделал презентацию о том, с какой целью и на основании чего ведется Национальный диалог по отраслевой политике, и о том, как проходит реализация данного проекта. Он выделил вопросы, по которым консультанту требуются руководящие указания КС, включая вопрос о том, насколько реалистичны предположения Базового сценария и предложенные меры отраслевой политики для сокращения дефицита финансирования, а также насколько точны данные о государственных расходах на ВСиВО из консолидированного бюджета Кыргызской Республики.

3.	ПРЕЗЕНТАЦИЯ 1: Дэвид Сазерлэнд сделал презентацию в двух частях. В первой части была представлена краткая информация о текущей ситуации в Кыргызской Республике с описанием ключевых характеристик, проблем и вызовов, стоящих перед отраслью ВКХ. Затем последовало краткое изложение ключевых предположений, которые были сделаны в процессе разработки финансовой модели Базового сценария.

Участники КС высказали свои мнения о точности оценки текущей ситуации и о том, являются ли предположения Базового сценария обоснованными. Основные мнения были следующими:

- Предполагаемые уровни охвата услугой в базовом году, возможно, были слишком завышены. Участники сошлись во мнении, что доля населения, охваченного централизованным водоснабжением, действительно может быть довольно высокой, но уровень услуг ВСиВО в реальности намного ниже. Например, только 35-40% воды в городских системах водоснабжения можно считать водой хорошего качества.

- Предполагаемые уровни собираемости тарифов за воду от промышленных предприятий были слегка завышены, также как 100% собираемость тарифов от бюджетных организаций - это слишком оптимистичная цифра.

- Только в районных центрах имеются трубопроводные канализационные системы, но на настоящий момент ни одна из них не действует, и это оказывает значительное негативное влияние на здоровье населения и окружающую среду. Критической проблемой является загрязнение рек сточными водами (например, в Оше), поэтому финансирование должно быть направлено на мероприятия по максимальной очистке и обеззараживанию стоков, а также защиту водных источников.

- Местные бюджеты не отражают местные нужды (хотя, должны отражать). Также нет строки бюджета для ВСиВО в формах, которые органы местного самоуправления используют для подачи заявок в Министерство финансов на годовое финансирование.

- Было подтверждено, что в сельских местностях очистка и обеззараживание питьевой воды практически не производится.

- Все проектные села Всемирного Банка оплачивают тарифы за водоснабжение.  В 40% этих сел уровень собираемости тарифа колеблется от 70% до 80%, а в 60% сел уровень собираемости - от 40% до 50%. Председатель Кыргызского Альянса по воде любезно предложила предоставить последние данные по охвату (водопроводным водоснабжением) и уровню собираемости тарифа с потребителей в сельских населенных пунктах.

- Прозвучало предложение сделать запрос в Правительство КР о выделении субсидий для отрасли водоснабжения и водоотведения (ВСиВО).

- Прозвучало предложение, что целесообразно создать Правительственный орган, ответственный за разработку отраслевой политики по ВСиВО и ее реализацию в городах и сельской местности. Г-н Муллакельдиев проинформировал участников о грядущих управленческих изменениях в отрасли сельского водоснабжения (передача Департамента сельского водоснабжения в Агентство по делам местного самоуправления, и возможное последующее учреждение Министерства регионального развития).

- Министерство финансов оказывает поддержку ВСиВО через финансирование административно-управленческой деятельности организаций, включая Департамент сельского водоснабжения. Возможно, раньше выделялись какие-то средства на техническое обслуживание, но начиная с 1990 года средства непосредственно для городского ВСиВО не выделялись.

- Всемирный Банк предоставит финансовую помощь для будущей деятельности ДСВ. АБР выделит дополнительные средства для ДСВ (кредит в 30 миллионов Долларов США). АБР также рассматривает возможность инвестирования в муниципальные центры на Иссык-Куле – возможно только для сооружений по сбору и очистке сточных вод. ЕБРР рассматривает возможность выделить кредит на улучшение водоснабжения в Бишкеке, наряду с грантом SECO в 5 миллионов Евро. ЕБРР редко получает запросы на кредитование, в основном из-за относительно высоких процентов (около 10% годовых) по сравнению с другими МФО. Возможно, ЕБРР окажет некоторую финансовую поддержку в Оше, но пока еще рано говорить об осуществлении этого проекта. ЕБРР также продвигает Партнерство государственного и частного секторов (государственно-частное партнерство, ГЧП) в сфере оказания услуг ВСиВО, а также рассматривает вопросы оказания технической помощи проектам по строительству мини гидроэлектростанций.

Председатель КС подвел итоги обсуждения, сказав, что важно провести мониторинг влияния инвестиций сделанных до настоящего времени в ВСиВО, чтобы определить, какое влияние они оказали на здоровье населения. Он также сообщил участникам заседания, что в настоящее время ведется работа по внесению изменений в Кыргызское законодательство, чтобы приспособить его для продвижения Партнерства государственного и частного секторов. Более того, ПКР снизило необходимое соотношение грантового компонента (с 45% до 35%) для любой международной помощи, которую ПКР сочтет возможным принять (и будет приветствовать). Затем г-н Муканбетов, извинившись за то, что вынужден покинуть заседание, передал председательство Заместителю председателя КС Нурмамату Муллакельдиеву.

4.	ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2:  Дэвид Сазерлэнд сделал еще одну презентацию в двух частях. В первой части были представлены результаты имитационного моделирования базового сценария в отношении расходов, доходов, дефицита финансирования, в разрезе городов и сел, а во второй части рассматривались возможные меры отраслевой политики, которые могли бы быть предприняты для сокращения финансового дефицита, особенно в отношении эксплуатации и технического обслуживания и реинвестиций для ВСиВО. Были высказаны следующие основные комментарии по результатам моделирования и приемлемости предложенных мер отраслевой политики:

- Питер Борке (ОЭСР) предположил, что, учитывая высказанные участниками мнения о предположениях, на текущий момент расходы и доходы, представленные в базовом сценарии, также могут быть значительно недооценены.

- Необходимо вначале повысить уровень услуг, а затем довести до сведения потребителей разработанный план повышения тарифов.

- В сельских местностях отдельные сообщества сами принимают решение о тарифах и проводят работу среди населения по повышению осведомленности. Люди знают, на что идут собранные средства. Такая прозрачность и осведомленность населения - это хороший путь для улучшения собираемости тарифов с потребителей.

- Было отмечено, что тарифы на ВСиВО являются самыми низкими из всех тарифов на коммунальные услуги, и могут быть значительно увеличены. Но важно учесть, что необходимо будет субсидировать 40% населения - наиболее бедные его слои.

- Если передать ответственность за ВСиВО органам местного самоуправления, было бы возможно достичь более высокого уровня собираемости, так как МСУ имеют в своем распоряжении больше механизмов влияния на потребителей, по сравнению с общинами. Было высказано мнение, что, возможно, это было институциональной ошибкой, по настоянию ВБ передать системы ВС на баланс ассоциаций потребителей воды, а не на баланс Айыл Окмоту. Первые могут в любой день обанкротиться или объявить самороспуск по решению членов ассоциации.

- Многие водоканалы фактически являются «банкротами», не имея возможности обеспечивать должное техническое обслуживание систем, состояние которых постепенно ухудшается. Заработная плата служащих низкая.

- Люди в состоянии платить более высокие тарифы, и необходимо повысить тарифы как можно быстрее. Способность населения платить была продемонстрирована наличием большого количества приобретенных мобильных телефонов, которые уже давно широко используются в городах и селах.

- Бедные домохозяйства часто более регулярно/вовремя и полностью оплачивают счета за воду, чем многие более обеспеченные домохозяйства.

- Установить разные тарифы для разных уровней услуг водоснабжения – например за потребление воды из уличных водопроводных колонок и воды из водопроводного крана в доме. Было предложено, что там, где вода подается только на короткие периоды времени, тарифы должны быть ниже. Отмечается корреляция между нерегулярным водоснабжением и низким уровнем безопасности и качества воды.

- Несмотря на все вышесказанное, наличие политической воли для повышения тарифов остается сложным вопросом. Даже когда некоторые руководители Айыл Окмоту и Антимонопольных органов поддерживают повышение тарифов, мэры часто отказываются подписать/одобрить их повышение.

- Вариантом выбора для улучшения ситуации может быть измерение потребления воды, но было отмечено, что измерение может иметь неблагоприятное воздействие на процесс управления в водоснабжении.

- Многие потребители, подключенные к сети водоснабжения, официально не зарегистрированы и не имеют договора с водоканалами, и поэтому не платят за воду.

- Многие школы не платят за воду, и только 30% Айыл Окмоту платят за воду, потребленную местными образовательными учреждениями и организациями общественного здравоохранения (в Кыргызстане образование и общественное здравоохранение находятся в ведении органов местного самоуправления).

- В настоящее время местные бюджеты помогают сообществам оплачивать счета за электричество (использованное для работы насосов), но не обеспечивают субсидии для техобслуживания или  хлорирования/обеззараживания воды.

- В системах ВС до 40% электроэнергии теряется (используется неэффективно).

- Наряду с повышением тарифов также необходимо пересмотреть механизмы управления в отношении повышения эффективности использования воды, повышения оплаты за сточные воды для снижения загрязнения окружающей среды, выявления и уменьшения количества утечек, а также проводить исследование типов и объемов потребления воды.

- Приоритетная задача – это повысить тарифы настолько, чтобы полученных средств было достаточно для повышения уровня услуг и зарплаты работникам отрасли. Тем не менее, повышение тарифов должно быть последовательным, параллельно с улучшением качества услуг водоснабжения, чтобы не вызвать массового неудовольствия со стороны потребителей.

- Было подчеркнуто, что необходимо внести изменения в отраслевую политику, чтобы обеспечить координацию и руководство для осуществления реформ и улучшения работы отрасли. ИСУ/база данных могла бы помочь улучшить систему управления.

- Также было подчеркнуто, что для достижения улучшений в уровне услуг необходимы инвестиции, и что без инвестиций будет тяжело этого достичь.

5.	ПРЕЗЕНТАЦИЯ 3:  Джеймс Винпенни (PKF) сделал презентацию о том, как были определены цели для различных сценариев развития, и представил три возможных сценария, варьирующих от ограниченного улучшения в ВСиВО до обеспечения высокого уровня услуг ВСиВО для всего населения.

Члены КС высказали следующие мнения о том, какие цели для сценариев развития были бы приемлемы, а также мнения в поддержку альтернативных целей развития:

- Поддержка предложения по разработке национальной базы данных/информационной системы управления (ИСУ – это как раз то, на что ВБ/DFID выделит средства следующему Проекту сельского водоснабжения и санитарии (ПСВС)). Прозвучала просьба к донорам: обеспечить всесторонний вклад в разработку подходящей «оболочки» (компьютерной программы) для ИСУ. Возможно, ИСУ помогла бы точнее выявить региональные и локальные проблемы. Все ИСУ должны быть объединены в Общую информационную систему.

- В отношении регулярности, ВС должно обеспечиваться 24 часа в сутки, так как нерегулярное водоснабжение влечет за собой вторичное загрязнение воды в трубах, а многие домохозяйства часто не знают, как следует правильно хранить воду в резервуарах.

- Представитель ДГСЭН заострила внимание на необходимости вторичной обработки и необходимости обратить пристальное внимание на профилактику загрязнения через надлежащее управление в зоне водосбора источника («санитарные защитные зоны»).

- В сельских местностях также необходимо обеспечить вторичную (биологическую) очистку сточных вод, но с применением более дешевых технологий, чем трубопроводная канализационная сеть и обычные сооружения по очистке и обеззараживанию стоков.

- Необходимы исследования и разработки в таких направлениях как подходящие низко-затратные и менее энергоемкие технологии, улучшенные методы очистки и обеззараживания отходов в септических резервуарах, а также привлечение частных предпринимателей для работы в секторе ВСиВО.

- Из трех представленных сценариев развития, сценарий с самыми скромными целями был признан наиболее реалистичным, во всяком случае, в среднесрочном периоде.

- Можно ограничить расходы путем отхода от СНиП и жестких советских стандартов в сторону менее жестких, но более реалистичных стандартов надежности водоснабжения и качества воды. Было упомянуто, что эти идеи уже были поддержаны соответствующим правительственным органом (Госархстройконтроль). Питер Борке отметил, что можно было бы создать сценарии, отразив как советские стандарты, так и альтернативные варианты.

6.	Затем для подведения итогов слово было предоставлено Питеру Борке, который заверил, что предположения базового сценария будут пересмотрены в соответствии с рекомендациями КС о том, что и расходы, и объемы финансирования были недооценены. Он сказал, что в результате обсуждения сложилось впечатление, что имеются условия для значительного повышения тарифов, параллельно с улучшением обслуживания и обеспечением социальных гарантий для наиболее бедных слоев населения. Он также сделал вывод, что предложенные цели альтернативных сценариев развития были в целом приемлемы для КС.

7.	Заместитель председателя КС, Нурмамат Муллакельдиев, поблагодарил всех присутствующих за активное участие в обсуждении. Он зачитал членам КС проект резолюции заседания, который был одобрен единогласно. Резолюцией были определены сроки, к которым участники заседания представят свои комментарии в письменном виде (1 ноября). Затем консультант пересмотрит предположения и результаты имитационного моделирования базового сценария и завершит подготовку отчета по Базовому сценарию, включая анализ имеющихся данных, которые должны прилагаться к пересмотренному Краткому отчету по Базовому сценарию.

8.	Резолюция также определила примерные сроки проведения следующего заседания КС - 8-12 декабря 2008 года, с 9 декабря как наиболее приемлемой датой.

Санжар Муканбетов

Заместитель министра

Министерство экономического развития и торговли

15 ноября 2008

              - Третье заседание Координационного совета, 9 декабря 2008 года – повестка дня, список участников и протокол заседания

Национальный диалог по отраслевой политике финансирования городского и сельского водоснабжения и водоотведения в Кыргызской Республике

Третье заседание Координационного совета

Место проведения: конференц-зал отеля “Silk Road Lodge”

Дата:	9 декабря 2008 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.30 – 2.00	Регистрация

2.00 – 2.20	Вступительное слово

(Нурмамат Муллакельдиев, Заместитель председателя Координационного совета, Директор Департамента сельского водоснабжения)

Прогресс в подведении итогов проекта по разработке Финансовой стратегии – цели, выполненные работы и будущие мероприятия

(Александр Мартусевич, ОЭСР)

2.20 – 2.50	(i) Пересмотренные предположения Базового сценария Финансовой стратегии – технические, финансовые и макроэкономические

(ii) Пересмотренные результаты имитационного моделирования Базового сценария

(iii) Меры отраслевой политики по сокращению дефицита финансирования (эксплуатация и техобслуживание, реинвестиции)

(Дэвид Сазерлэнд, Atkins)

Обсуждение

2.50 – 3.15	Варианты отраслевой политики, показатели и цели для сценариев развития

(Александр Мартусевич, ОЭСР)

Обсуждение

3.15 – 3.45	Альтернативные сценарии развития – технические, финансовые и социально-экономические предположения

(Том Вуд, Atkins)

3:45 – 4:45	Результаты для альтернативных сценариев развития (реконструкция/расширение сферы услуг) – расходы, доходы, дефицит финансирования, городское/сельское ВСиВО

Выводы для экономической политики и пакет мер отраслевой политики (финансовые и институциональные)

(Дэвид Сазерлэнд, Atkins)

Обсуждение

4.45 –  5:00	Следующие шаги (Александр Мартусевич, ОЭСР)

5:00 		Заключительное слово (Председатель собрания)

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

| № | ФИО | Министерства и ведомства | Должность | Контактные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нурмамат Муллакельдиев | Департамент сельского водоснабжения при Министерстве сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности | Директор Департамента сельского водоснабжения, Заместитель председателя Координационного совета | Tel: (+996 312) 62 44 91 Mobile: (+996 555) 92 93 96 E-mail: dsv-2007@mail.ru |
| 2 | Жылдыз Сарыбаева | Министерство иностранных дел | Заведующая отделом международного экономического сотрудничества | Tel: (+996 312) 667348 (+996 312) 620545 Fax: (+996 312) 667353 E-mail: jsarybaeva@mfa.gov.kg |
| 3 | Нина Вашнева | Министерство здравоохранения, Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора | Главный специалист | Tel: (+996 312) 66 06 67 E-mail: dgsm@elcat.kg nvashneva@bk.ru |
| 4 | Кулийпа Койчуманова | Национальный статистический комитет | Заведующая отделом социальной и экологической статистики | Tel: (+996 312) 32 46 52 (+996 312) 62 56 07 E-mail: nsc_mail@stat.com |
| 5 | Саякбай Суванов | Национальное агентство по делам местного самоуправления | Начальник управления инфраструктурных инвестиций | Tel: (+996 312) 62 71 05 (+996 312) 62 71 07 |
| 6 | Асылбек Исаев | Кыргызжилкоммунсоюз | Начальник управления перспективного развития инфраструктуры и привлечения инвестиций | Tel: (+996 312) 28 89 66 Fax: (+996 312) 66 37 28 |
| 7 | Болот Асанакунов | Ассоциация муниципалитетов Кыргызской Республики | Директор | Tel: (+996 312) 626150 E-mail: citykr@elcat.kg citykr@transfer.kg |
| 8 | Анара Чойтонбаева | Кыргызский альянс по воде и санитарии | Председатель альянса | Te14l: (+996 312) 62 02 97/99 Fax: (+996 312) 62 01 72 E-mail: achoitonbaeva@list.ru |
| 9 | Гульмира Самсалиева | Министерство финансов | Главный специалист отдела внешней финансовой помощи | Tel: (+996 312) 66 71 53 E-mail: g.samsalieva@mf.gov.kg |
| 10 | Жарас Такенов | ПРООН | Менеджер экологических программ | Tel: (+996 312) 62 44 91 Fax: (+996 312) 6112 17/18 Mobile: (+996 555) 92 93 96 E-mail: zharas.takenov@undp.org |
| 11 | Уларбек Матеев | ПРООН | Координатор программ | Tel: (+996 312) 62 36 92 Fax: (+996 312) 62 36 78 E-mail: u_mateev@up.elcat.kg |
| 12 | Эмиль Абдыкалыков | USAID Урбан Институт | Главный специалист | Tel: (+996 312) 62 43 18 (+996 312) 66 04 28 Fax: (+996 312) 66 04 29 Fax E-mail: eabdykalykov@ui.kg |
| 13 | Бакыт Махмутов | SDC/SECO | Менеджер национальных программ | Tel: (+996 312) 66 64 80 Fax: (+996 312) 66 64 89 E-mail: bakyt.makhmutov@sdc.net |
| 14 | Александр Мартусевич | ОЭСР Главный менеджер экологических программ | Старший менеджер проектов | Tel +33-1-45-24-13-84 Fax +33-1-44-30-61-83 E-mail: alexandre.martoussevitch@oecd.org |
| 15 | Дэвид Сазерлэнд | Atkins | Руководитель группы | E-mail:david.sutherland@atkinsglobal.com |
| 16 | Антонио Миланезе | PKF | Финансовый консультант | E-mail: Tony.Milanese@uk.pkf.com |
| 17 | Том Вуд | Atkins | Технический консультант | E-mail: tom.wood@atkinsglobal.com |
| 18 | Азиза Джиенбекова | Проект ОЭСР/ФС | Ассистент проекта | Mobile: (+996 0550) 164791 E-mail: OECDKgFS@gmail.com |
| 19 | Гульсара Ильясова | Синхронный перевод | Переводчик | Mobile: (+996 775) 58 25 40 E-mail: gilyasova@yahoo.com |
| 20 | Джодат Мураталиев | Синхронный перевод | Переводчик |  |

Национальный диалог по отраслевой политике финансирования городского и сельского водоснабжения и водоотведения в Кыргызской Республике

Третье заседание Координационного совета

Место проведения: отель «Silk Road Lodge»

Дата:	9 декабря 2008

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

Заседание было открыто в 14:00 под председательством г-на Муллакельдиева Нурмамата Молдобаевича, Заместителя председателя Координационного Совета, Генерального директора Департамента сельского водоснабжения при МСВХиПП Кыргызской Республики. Г-н Муллакельдиев пригласил всех гостей (см. Приложение 1) принять участие в третьем заседании Координационного совета и огласил повестку дня (см. Приложение 2). Затем он предоставил слово Александру Мартусевичу для подведения итогов работы проекта и ознакомления с целями и задачами данного заседания.

2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ 1: Дэвид Сазерлэнд сделал презентацию, в которой были представлены пересмотренные предположения и результаты Базового сценария и варианты отраслевой политики по улучшению работы ВСиВО, основанные на рекомендациях членов Координационного совета, высказанных на втором заседании КС 21 октября 2008 года.

Членам КС был задан вопрос, считают ли они приемлемыми пересмотренные предположения, результаты и варианты отраслевой политики. Основные комментарии, касающиеся финансирования в общем, и финансирования местного управления в частности, были следующими:

- Из государственного бюджета выделяются субсидии для бюджетов местного управления, но в большинстве Айыл Окмоту (АО) эти средства расходуются только на оплату (i) счетов за электроэнергию и  (ii) на зарплату сотрудников АО и образовательных учреждений, а не на ВСиВО.

- Решение о том, как будут расходоваться деньги, принимает Айыльный Кенеш. АО не могут выделять средства, и Министерство финансов не вмешивается в этот процесс.

- Г-жа Чойтонбаева, Председатель Кыргызского альянса по воде и санитарии, сообщила, что в двух селах, которые они недавно посетили, на ВСиВО выделялись существенные субсидии из Кыргызжилкоммунсоюза.

- Принят новый закон о местном самоуправлении, согласно которому в будущем финансирование школ и больниц будет осуществляться из центрального бюджета. Таким образом, финансирование школ и больниц будет исключено из сферы ответственности АО.

- Этот закон предполагает, что местное самоуправление несет ответственность за снабжение населения питьевой водой. Подразумевается, что в такой ситуации все централизованные системы водоснабжения должны быть на балансе АО, которые бы имели право делегировать свои полномочия другим действующим субъектам, начиная от ассоциации водопользователей (АВП) до частных предпринимателей. Было подчеркнуто, что существующая модель, где многие системы водоснабжения являются собственностью АВП, не является устойчивой. Более того, существующая система позволяет сельским сообществам извлекать выгоду для себя в зависимости от обстоятельств. Например, некоторые сообщества учреждали АВП, подавали заявки на финансирование строительства системы водоснабжения в рамках международного проекта (например, ВБ), а затем, доведя свое АВП до банкротства, учреждали новое АВП (иногда объединяясь с другими соседними селами), и снова подавали заявки на финансирование в рамках другого международного проекта (например, АБР или других доноров).

- Также высказывались мнения, что, возможно, в сообществах наблюдается слишком много децентрализации («прямая демократия»). Обычно в сельских сообществах насчитывается до 5-6 различных комитетов, включая водный комитет, комитет по ирригации, и т.д. В работу этих комитетов вовлечено до 50 представителей местного сообщества, каждый из которых, являясь членом нескольких комитетов одновременно, часто бывает чрезмерно загруженным, посещая одно за другим заседания, организованные разными комитетами.

- Для повышения тарифов важно, чтобы процесс расходования средств был прозрачным, чтобы люди знали, куда идут их тарифные деньги. Нужно снять ответственность за установление тарифов с местных депутатов и мэров, которые обычно не соглашаются на повышение тарифов по политическим мотивам.

- Было подчеркнуто, что, к сожалению, до сих пор у отрасли ВСиВО очень низкий приоритет в Министерстве финансов и программе экономического развития страны. Чтобы повысить приоритет отрасли ВСиВО, было бы полезно проинформировать правительство и общественность об экономических убытках, связанных с заболеваниями, передающимися водным путем – было подсчитано, что убыток составляет около 125 миллионов долларов США ежегодно (т.е. около 3% ВВП). Общественность также должна знать, что в 543 школах в сельской местности Кыргызстана нет доступа к централизованному водоснабжению (нет водопроводных кранов внутри здания).

- Единодушно было поддержано предложение об учреждении отдельного руководящего органа для координации и регулирования по всем вопросам ВСиВО. Необходим государственный комитет по воде, отдельный от сельского хозяйства. «Гибридная» система управления отрасли, так как это имеет место в настоящее время, неприемлема. Таким образом, первой задачей будущего органа управления, ответственного за ВСиВО, было бы внесение поправок в  законодательство и изменений в нормативные документы по ВСиВО и разработка обоснованной отраслевой политики, включая жизнеспособную экономическую модель отрасли (децентрализованная в сопоставлении с централизованным подходом, роль частных операторов, и т.д.).

- Необходимо улучшить законодательную базу, так как в существующем «Кодексе о воде» положение отрасли  ВСиВО недостаточно четко сформулировано.   Существует мнение, что необходимо принять специальный закон о Питьевой воде.

- Также было согласовано, что в отрасли ВСиВО должна быть единая система отчетности и достоверная информация/надежная база данных для принятия решений.

- Базовый сценарий и варианты отраслевой политики в том виде,  как они представлены сейчас, можно считать приемлемыми.

4.	ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2:  Александр Мартусевич сделал презентацию о вариантах отраслевой политики при сценариях развития, о выборе вариантов и их следствиях. Были представлены возможные переменные величины и целевые показатели для улучшения нормативов услуг ВСиВО и работы отрасли, а также возможные действия, которые надо будет предпринять для достижения этих улучшений. Членам КС был задан вопрос, считают ли они правильными представленные значения переменных и целевых показателей. Александр Мартусевич предложил членам КС рассмотреть представленные таблицы и предоставить свои комментарии Генеральному директору ДСВ (как Заместителю председателя КС и Председателю данного заседания) к пятнице 19 декабря 2008, чтобы консультант мог внести изменения в таблицы до пятницы 9 января 2009 года. Этот вопрос был согласован. Основные комментарии, высказанные членами КС, были следующими:

- Несколько переменных в вариантах отраслевой политики и действия для достижения улучшений были схожи с переменными для улучшения услуг в Базовом сценарии и были приемлемыми.

- Основные темы для обсуждения касались следующего:

  - Процентное соотношение людей, берущих воду из уличных водоразборных колонок, по сравнению с людьми с водопроводным краном в доме (во дворе или внутри дома). Члены КС высказали мнение, что более важными являются показатели надежности и предсказуемости водоснабжения, а также показатели качества воды, но что они могут быть разными для разных регионов.

  - Уровень измерения расхода воды, который должен быть внедрен. Члены КС считают, что важно проводить измерение производства воды  и расхода воды основными коммерческими потребителями и бюджетными организациями.

5.	ПРЕЗЕНТАЦИЯ 3:  Том Вуд представил предположения трех альтернативных сценариев развития.  Затем Дэвид Сазерлэнд рассказал о расходах, доходах и дефиците финансирования для альтернативных сценариев развития, их результатах и следствиях.

Членов КС попросили высказать мнение о том, приемлемы ли предположения сценариев развития и о том, какой сценарий они считают наиболее подходящим.

- Основной комментарий по предположениям касался очистки и обеззараживания стоков. Было высказано мнение, что процесс очистки и обеззараживания стоков должен включать биологическую очистку, а не ограничиваться просто механической очисткой.

- Было отмечено, что на настоящий момент подтверждено, что  финансирование АБР в 30 миллионов долларов США является 100% грантом. Это снизит расходы по погашению внешнего долга.

- Члены КС сочли предложение о повышении доли расходной части государственного бюджета на ВСиВО от 0,3% до 2,0% нереальным, но было пояснено, что достижение этого уровня предполагается  не сразу, а со временем.

- Было согласовано, что второй сценарий развития (направленный на достижение Целей Развития Тысячелетия) является наиболее подходящим вариантом, и Финансовая стратегия (ФС) должна быть основана на этом сценарии. Было понято и принято, что для осуществления этого сценария потребуется повышение тарифов и уровня собираемости, повышение расходов из государственного бюджета и дальнейшее международное донорское финансирование для капитальных инвестиций в сельской местности (около 22 миллионов Евро).

- Было согласовано, что реализация этого сценария включает организационные и институциональные вызовы в не меньшей степени, чем финансовые вызовы. Высказывались мнения, что для продвижения реализации Финансовой стратегии возникнет потребность в дополнительных проектах по оказанию технической помощи (ТП), и был задан вопрос, мог бы секретариат ОЭСР/СРГ ПДООС обеспечить такую ТП. Последовал ответ, что как только потребность в ТП будет четко определена и сформулирована, секретариат ОЭСР/СРГ ПДООС мог бы помочь Кыргызским заинтересованным лицам связаться с подходящими донорами, чтобы обратиться к ним с конкретными запросами на оказание ТП.

8.	Заместитель председателя КС Нурмамат Муллакельдиев изложил план работы на будущее:

- Члены КС представят свои комментарии по Краткому отчету в ДСВ к пятнице 19 декабря 2008 года;

- Консультант предоставит членам Координационного совета Пересмотренный Краткий отчет и Таблицы сценариев развития к пятнице, 9 января 2009 года;

- Консультант предоставит членам Координационного совета Полный черновик отчета к пятнице, 20 февраля 2009 года;

- Члены КС предоставят Заместителю председателя Координационного совета свои комментарии по черновику отчета к пятнице, 6 марта 2009 года;

- Окончательный отчет будет завершен и разослан членам Координационного совета к пятнице, 20 марта 2009 года.

Этот план был согласован с членами КС.

9.	В 17:00 Нурмамат Муллакельдиев объявил заседание закрытым.

Нурмамат Муллакедьдиев

Генеральный директор

Департамента сельского водоснабжения,

Министерство сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности

22 декабря 2008

            - СБОР ПЕРВИЧНЫХ ДАННЫХ

Для моделирования сценариев развития в модели FEASIBLE был необходим широкий диапазон первичных данных, на основании которых должны были быть сделаны предположения. Предположения, сделанные для имитационного моделирования, изложены в Разделе 4 (Базовый сценарий) и Разделе 6 (Сценарии развития).

              - Затраты и объем финансирования в городских муниципалитетах

В ходе исследования были собраны исходные данные через встречи с руководителями водоканалов и посещение объектов ВСиВО в следующих городах:

- Бишкек

- Кант

- Токмок

- Балыкчи

- Чолпон-Ата

- Каракол

- Кочкор-Ата

- Майлу-Суу

- Джалал-Абат

- Кок-Янгак

- Нарын

- Ош

- Кара-Суу

- Узген

- Где имелся недостаток информации даже после посещения городов, а также для всех остальных городов, предположения были сделаны на основании данных, собранных в других похожих городах и отчетов Урбан Института (Урбан Институт, Разработка плана действий по улучшению деятельности по оказанию услуг в области инфраструктуры, август 2006 года).

              - Затраты и объем финансирования в селах с численностью населения более 10 000 человек

Консультанты проекта встретились с операторами услуг водоснабжения (мэрии и учреждения местных администраций) и вместе с ними посетили объекты ВСиВО в следующих селах:

- Тюп, Тюпский район Иссык-Кульской области

- Теплоключенка и Кызыл-Суу, в окрестностях Каракола

- Боконбаево, Иссык-Кульская область

- Ат-Башы, Ат-Башынский район Нарынской области

- Таш-добо, Аламудунский район Чуйской области

              - Обобщенные данные о численности сельского населения, использованные в FEASIBLE

              - Села, где проводилось исследование готовности населения оплачивать более высокие тарифы за ВСиВО

| Область | Район/город | Айыл/городской кенеш | Село |
| --- | --- | --- | --- |
| Таласская | Талас | Кара-Суйский Айыльный кенеш | Кара-Суу |
| Таласская | Кара-Буура | Кара-Бууринский Айыльный кенеш | Кара-Буура |
| Нарынская | Кочкор | Семиз-Бельский Айыльный кенеш | Семиз-Бел |
| Нарынская | Нарын | Каракугурский Айыльный кенеш | Жер-Кочку |
| Иссык-Кульская | Ак-Суу | Отрадненский Айыльный кенеш | Шапак |
| Иссык-Кульская | Тон | Кун-Чыгышский Айыльный кенеш | Боконбаев |
| Чуйская | Московский |  | Садовое |
| Чуйская | Сокулук | Новопавловский Айыльный кенеш | Новопавловка |
| Ошская | Озгон | Эскипокровский Айыльный кенеш | Эски-покровка |
| Ошская | Кара-Суу | Мадынский Айыльный кенеш | Мады |
| Джалал-Абатская | Базар-Коргон | Базаркоргонский Айыльный кенеш | Беш-Бадам |
| Джалал-Абатская | Сузак | Барпынский Айыльный кенеш | Улгу |
| Баткенская | Кадамжай | Орозбековский Айыльный кенеш | Пулгон |
| Баткенская | Кадамжай | Котормоский Айыльный кенеш | Тамаша |

            - ДАННЫЕ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДАХ И РАСХОДАХ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

              - Государственные расходы на республиканском уровне – текущие, прогнозируемые и предложенные в финансовой стратегии

              - Айыл Окмоту: годовой отчет о расходах за 2008 год в Райфинотдел (пример)

            - ВТОРИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ И ССЫЛКИ

Демографические данные:

Перепись населения 2001 года,

Кыргызское интегрированное обследование доходов домохозяйств и рабочей силы, 2003-2005, Национальный статистический комитет

Кыргызское интегрированное обследование доходов домохозяйств и рабочей силы, 2005-2007, Национальный статистический комитет

Данные об уровне бедности; Структура потребительских расходов; Процентное соотношение людей, живущих в городской и сельской местности

Кыргызское интегрированное обследование доходов домохозяйств и рабочей силы, 2005-2007, Национальный статистический комитет

Численность сельского населения

Данные за 2007 год, предоставленные Национальным статистическим комитетом

Доступ к водоснабжению по типу, месторасположению и статусу бедности

Кыргызское интегрированное обследование доходов домохозяйств и рабочей силы, 2005-2007, Национальный статистический комитет

Количество систем водоснабжения по типу по каждой области

СЭС, личная беседа, 2008

Распределение схем водоснабжения проектов Всемирного Банка и АБР по областям

Данные ОУП ВБ и АБР, 2007

Средняя длина распределительной сети в схемах ВБ – оплаченные тарифы

ОУП Всемирного Банка, 2008

Комплексная программа развития (КПР, 2001) и Стратегии развития страны 1 и 2 (СРС, 2006 и 2008)

Ключевые организации и их функции на республиканском уровне

DFID (2007), Долгосрочная стратегия по Сельскому водоснабжению и санитарии в Кыргызской Республике, CarlBro и Atkins, Бишкек

Юридический статус водоканалов

Урбан Институт (2006), Разработка плана действий по улучшению деятельности по оказанию услуг в области местной инфраструктуры, Бишкек

Рост реального ВВП

Всемирный Банк (2008), Кыргызская Республика: Последние экономические изменения,

16 декабря 2008

Распределение дохода, средняя величина оплаты за услуги ВСиВО

Национальный статистический комитет (2007)

Результаты обследования собираемости тарифов

Результаты обследования собираемости тарифов – Всемирный банк, АБР и комбинированный анализ, август 2006, 
Робин Микс, Анара Чойтонбаева, Назгуль Закиряева, ЦУП ВБ, Бишкек

Ссылки

2	Национальный статистический комитет (декабрь 2008), Кыргызское интегрированное обследование доходов домохозяйств и рабочей силы

3	Государственное агентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству при Правительстве Кыргызской республики (2000), Республиканский отчет «Состояние окружающей среды в Кыргызской Республике", Бишкек

4	Государственное агентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству при Правительстве Кыргызской республики (2007), Концепция экологической безопасности, Бишкек

5	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики и UNICEF (2006), Результаты кластерного исследования множественных индикаторов в Кыргызской Республике, Предварительный отчет

6	Всемирная организация здравоохранения и UNICEF (2006), Достижение ЦРТ по питьевой воде и санитарии – Вызовы десятилетия для городов и сел.

7	Заседание UNSD и ESCAP, Бангкок, январь 2009, Таблица обобщенных данных по охвату питьевым водоснабжением и водоотведением в Кыргызстане

8	Урбан Институт (2006), Разработка плана действий по улучшению деятельности по оказанию услуг в области местной инфраструктуры, Бишкек

9	Министерство здравоохранения Кыргызской республики (2007), Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Годовой отчет, Бишкек.

10 	Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора  и Министерство здравоохранения Кыргызской республики (2006), Республиканский отчет, Бишкек

11	Министерство здравоохранения Кыргызской республики и DFID (2006), Проект по гигиене и санитарии в сельской местности, Финальный отчет, Atkins, Бишкек

12 	ЦУП Всемирного Банка

13	Данные МВФ, предоставленные для утверждения Исполнительным советом мероприятий Программы по смягчению внешних шоков, 10 декабря 2008.

14 	Межгосударственный статистический комитет стран СНГ (2009), Основные макроэкономические показатели в Кыргызстане, доступно на www.cisstat.com/eng/kir.htm

15	ЕБРР (2008) Кыргызская Республика: таблица данных по стране

16	Национальный статистический комитет (декабрь 2008), Кыргызское интегрированное обследование доходов домохозяйств и рабочей силы

17	Всемирный Банк (2007) Оценка бедности в Кыргызской Республике, 12 сентября 2007

18 , 	ОЭСР (2004)  Модель FEASIBLE, Версия 2, Руководство для пользователя и Документация,

Доступно на:

http://www.oecd.org/document/56/0,3343,en_2649_34335_33719928_1_1_1_37425,00.html

19         Урбан Институт (2006), Разработка плана действий по улучшению деятельности по оказанию

услуг в области местной инфраструктуры, Бишкек

21	Генри Сметс (2008) De l’eau potable a un prix affordable: la pratique des etats, Французская водная академия,  Париж.

22        Урбан Институт (2006), Разработка плана действий по улучшению деятельности по оказанию

услуг в области местной инфраструктуры, Бишкек

25 	Данные МВФ

26	Министерство здравоохранения Кыргызской республики и DFID (2006), Проект по гигиене и санитарии в сельской местности, Финальный отчет, Atkins, Бишкек

Реинвестиция – это инвестиция, которая необходима для поддержания ценности инфраструктуры на текущем уровне (т.е. компенсирование ее амортизации) для предотвращения дальнейшего ухудшения производственных характеристик основных фондов ВСиВО (например, обновление механического и электрического оборудования, или их капитальный ремонт).

Кыргызское интегрированное обследование бюджетов домохозяйств и рабочей силы (КИОДХ), Национальный статистический комитет, декабрь 2008

Государственное агентство по охране окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР, 2000г. Национальный отчет «Состояние окружающей среды в Кыргызской Республике», Бишкек

Государственное агентство по охране окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР, 2007г. Концепция экологической безопасности, Бишкек

Данные Кластерного исследования множественных индикаторов, проведенного в Кыргызской Республике в 2006г., ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ, июль-август 2006г., НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕКИЙ КОМИТЕТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ и UNICEF

Достижение ЦРТ по водоснабжению и водоотведению – План десятилетия для городов и сел, Всемирная организация здравоохранения и UNICEF 2006

Данные итоговой таблицы по охвату питьевым водоснабжением и водоотведением в Кыргызстане – заседание  UNSD и ESCAP, Бангкок, январь 2009г.

Урбан Институт, Разработка плана действий по улучшению деятельности по оказанию услуг в области местной инфраструктуры, август 2006г.

Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, 2007г. Годовой отчет, Бишкек.

Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, Республиканский отчет, 2006г.

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики /DFID, 2006. Проект по гигиене и санитарии в сельской местности. Финальный отчет 2002-2006

Данные используются с разрешения ОУП ПСВС

На основании последних данных МВФ для одобрения Исполнительным Советом мероприятий в рамках Программы по смягчению внешних шоков, 10 декабря 2008 года.

www.cisstat.com/eng/kir.htm

EБРР, KР: таблица данных по стране за 2008

Национальный статистический комитет, Кыргызское интегрированное обследование бюджета домашних хозяйств и рабочей силы, декабрь 2008

Всемирный Банк, Оценка бедности в Кыргызской Республике, 12 сентября 2007

http://www.oecd.org/document/56/0,3343,en_2649_34335_33719928_1_1_1_37425,00.html

Урбан Институт, Разработка плана действий по улучшению деятельности по предоставлению услуг местной инфраструктуры, август 2006

Данные КИОДХ. Смотри также раздел 8.2

См. Генри Сметс: De l’eau potable a un prix aborsdable: la pratique des etats”. Academie del’Eau, Париж. 2008

“Разработка плана действий по улучшению деятельности по оказанию услуг в области инфраструктуры”, август 2006.

Проведено Кыргызским Альянсом по воде и санитарии

21 октября и 9 декабря 2008г, из протокола заседаний КС

Данные МВФ

Аткинс, Проект по гигиене и санитарии в сельской местности – Финальный отчет, DFID, 2006

ВЕКЦА - Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия – регион, включающий республики бывшего Советского Союза, за исключением стран Балтии.

Как указано в документе «Национальные политические диалоги: от программы работ к действиям».