ETUDE POUR LA MISE EN PLACE DES UNITES

DE TAILLE DE PIERRE DANS LES CARRIERES

DE KOMBE  (BRAZZAVILLE)

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Un échantillon de ce grès rose a été prélevé dans la carrière de Kombé lors de la visite de terrain au cours de l'atelier de Brazzaville sur les minéraux de développement. Cette roche présente certaines similarités avec les quartzites et micaschistes feuilletés de Sa'a et de Puma, généralement utilisés comme pierre de taille pour le pavage et la décoration des façades au Cameroun. Le test préliminaire de délitage réalisé sur l'échantillon de grés rose de Kombé montre que de ce matériau peut convenir comme matière première pour la production des pierres de taille.

Le présent projet s’inscrit dans le Programme UE-ACP en faveur des Minéraux du Développement en vue de l'amélioration de l'emploi et des revenus des carriers par l'ajout de valeur au gres  a travers un échange de connaissances sud-sud entre la République du Congo et le Cameroun. Il consiste plus spécifiquement à examiner sur les plans technologique et économique, les possibilités de mise en place des unités artisanales et semi-industrielles de taille de pierre à Kombé, dans la zone périurbaine de Brazzaville, afin d’encourager les communautés, les carriers et les investisseurs à s’intéresser à ce secteur d’activité au Congo.

RESULTATS ATTENDUS

R1- L'échange d'expérience et de pratique entre les techniciens et carriers camerounais et congolais permet aux deux parties de renforcer mutuellement leurs capacités en matière de valorisation des matériaux de construction à travers la diversification des usages qui en sont fait pour le développement des infrastructures

R2- L'emploi et les revenus des carriers de Kombé sont améliorés grâce à l'ajout de valeur au grès rose, par le développement d'une filière de pierre de taille

ACTIVITES PREVUES

A1.1 Exploration et recherche de sites adaptés à l’activité

A1.2 Transfert de technique de délitage et de découpage des pierres

A1.3 Suivi et encadrement des carriers dans la production artisanale des pierres de taille

A2.1- Exploration, identification des sites favorables et échantillonnage

A2.2- Production pilote des pierres ornementales pour décoration des façades et pour le pavage des sols à partir du grés rose

A2.3- Facilitation de l’accès au marché et mise en relations commerciales producteurs-consommateurs finaux

A.2.4. Etude de marché pour la mise en place des unités artisanales et semi-industrielles de production des pierres de taille.

A.2.5. Recherche de financement pour la mise en place d’unités artisanales

COUTS ESTIMATIFS (indicatif)

| Activités | Taches et éléments de budget | Quantité | Prix unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploration et recherche de sites adaptés à l’activité | Mission d'exploration pour identification des sites favorables et échantillonnage (03 chercheurs dont un camerounais et deux congolais ; 02 techniciens congolais) |  |  |  |
|  | Consommables de terrain (EPI, emballages, marqueurs, couteaux, burins, poinçons, ...) |  |  |  |
|  | Frais de séjour pour 01 technicien et 01 carriers camerounais au Congo |  |  |  |
|  | Logistique de transport sur le terrain |  |  |  |
| Transfert de technique de délitage et de découpage des pierres | Frais de formation de 40 carriers congolais dont 20 femmes pour 1 mois à Kombé |  |  |  |
|  | Formation et essais de délitage et de découpage de pierres ornementales |  |  |  |
| Suivi et encadrement des carriers dans la production artisanale des pierres de taille | Mise en place d'une unité pilote, lancement de la production pilote, développement des prototypes |  |  |  |
| Production de pierres ornementales pour décoration des façades et pavage des sols à partir du grés rose | Lancement de la production pilote (40 tonnes) | FF | FF | 1 000 000 |
|  | Lancement de la production de masse |  |  |  |
| Facilitation de l’accès au marché et mise en relations commerciales producteurs-consommateurs finaux | Recherche de niches |  |  |  |
|  | Actions de visibilité et publicité : Décoration de la façade d’édifices publiques de haute importance symbolique avec la production pilote : Présidence de la République ; Ministère des Mines, Ministère des Affaires Etrangères ; PNUD Congo ; Chambre de Commerce ; Union Européenne et quelques banques de la place (Crédit Congo) etc. | FF | FF | 2 000 000 |
|  | Création et mise en ligne d’un marché de matériaux de construction |  |  |  |
| Mise à échelle du projet | Etude de marché |  |  |  |
|  | Montage de projet et recherche de financement |  |  |  |
|  | Mise en place d’unité pilotes et d’un mode de gestion |  |  |  |
| Suivi et encadrement du processus | Mission d’appui technique, de transfère de techniques, suivi et coaching | 12 mois |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Divers, imprévus (5%) |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |