Draft Termos de Referência Apoio da UE à DNA

18-Sep-00

TERMOS DE REFERÊNCIA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO 

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO 

PARA OS PROJECTOS DO SECTOR DE ÁGUAS FINANCIADOS PELOS FUNDOS DO FED 

1. Antecedentes

O Governo de Moçambique aprovou em Agosto de 1995, a Política Nacional de Águas (PNA), importante instrumento orientador da intervenção do Estado, Sector privado e outros actores no sector de águas.  

A PNA reserva o papel regulador e orientador ao Estado e relega a implementação a outros actores como o sector privado, ONG’s e outros vocacionados para a execução. Para assumir este novo papel, a DNA iniciou uma série de reformas institucionais no sector tendo desenhado  o processo que culminou com a participação do sector privado na gestão dos 5 sistemas de abastecimento de água às cidades de Maputo, Beira, Quelimane, Nampula e Pemba. 

No âmbito do Abastecimento de Água Rural, salientando-se a aprovação em 1997, do Plano de Transição da Água Rural (PTAR) e a nomeação, em 1999, do "Steering Committee", incluindo as acções em curso com vista a implementação do  PTAR. No Saneamento a Baixo Custo, em 1998  foi aprovada a Estratégia Integrada de Água, Saneamento e Hígiene e várias acções preconizadas nela encontram-se em curso.

No subsector de Gestão dos Recursos Hídricos, encontram-se em cursos várias acções com vista a implementação do Decreto-Lei 26/91 (mais conhecida por Lei da Água) que preconiza o estabelecimento de 5 Administrações Regionais de Águas, nomeadamente a ARA-Sul, já criada em 1991, a ARA-Centro, cujo Núcleo funciona deste 1997, a ARA-Zambeze cujo estabelecimento será feito com apoio da União Europeia, a ARA-Centro/Norte e a ARA-Norte cujas acções preparatórias para seu estabelecimento arrancarão em breve.

Todos estes processos exigem capacitação permanente dos quadros do sector e recurso capacidades externas para apoiar na concepção e implementação destes processos, reforçando-se assim o Departamento de Planificação e Investimentos que é responsável pelo planeamento e monitoramento do desempenho do sector. 

É neste contexto que se enquadra a actual assistência técnica, com vista a agilizar a implementação dos projectos do sector de águas financiados pelos fundos do FED, incluindo o apoio de reconstrução pós-cheias e outros que forem especificamente solicitados para dar assistência técnica.

2. Objectivo do serviço de assistência técnica

O objectivo do presente serviço é apoiar a Direcção Nacional de Águas - DNA do Ministério das Obras Publicas e Habitação de uma forma geral na implementação dos projectos do sector de águas financiados pelos fundos do FED dentro da Política Nacional de Águas, nomeadamente no planeamento, controlo e monitaramento.

3. Resultados esperados

Para ajudar a Direcção Nacional de Águas - DNA do Ministério das Obras Publicas e Habitação de uma forma geral na implementação dos projectos do sector de águas financiados pelos fundos do FED, a assistência técnica, em colaboração com o pessoal do Ministério, deverá chegar aos resultados seguintes:

· Criar a Secção de Planeamento;

· Estabelecer da ARA-Zambeze;

· Construir fontes de água e latrinas melhoradas nas províncias de Manica, Sofala, Tete e Zambézia;

· Concluir e obter a aprovação dos planos para o Projecto de Reabilitação dos Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento à Cidade da Beira;

· Apoiar na gestão e implementação dos projectos financiados pelo FED.

4. Actividades a realizar

4.1
Criação da Secção de Planeamento

· Apoiar na organização e selecção do pessoal para integrar a secção;

· Definir perfis  profissionais do pessoal da secção e a respectiva descrição de funções e tarefas;

· Estabelecimento de mecanismos de monitoramento;

· Organizar cursos de formação e capacitação do pessoal.

4.2
Estabelecimento da ARA-Zambeze

· Definir os TdR e acompanhar a realização de estudos de viabilidade;

· Participar na definição da estratégia e plano de acção para o desenvolvimento das capacidades descentralizadas para a gestão dos recursos hídricos na  ARA-Zambeze;

· Apoiar no desenho do "business-plan" da ARA, para assegurar a sua sustentabilidade; 

· Proceder a avaliação regular do funcionamento da ARA

4.3
Construção de fontes dispersas de abastecimento de água e latrinas melhoradas

· Apoiar na identificação das zonas e proceder à preparação de projectos para a construção de fontes de água e latrinas melhoradas;

· Preparar os cadernos de encargo e lançar os respectivos concursos;

· Proceder ao acompanhamento e avaliação regular da implementação do projecto.

4.4
Reabilitação dos Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento da Cidade da Beira

· Monitorar o trabalho do consultor;

· Apoiar o processo de lançamento do concurso para obras e participar na sua avaliação;

· Proceder ao acompanhamento e avaliação regular da implementação do projecto.

4.5
Para apoiar na gestão e implementação dos projectos de Água e Saneamento financiados pelo FED

· Elaboração de guiões e coordenação da elaboração dos TdR  para estudos e consultoria, lançamento de concursos e integrar as respectivas comissões de avaliação;

· Coordenação da preparação de documentos de concurso para obras, serviços e contratos de fornecimento de acordo com os procedimentos do FED e respeitando os procedimentos nacionais;

· Verificação da conformidade dos documentos  dos concursos com os regulamentos do FED e os que estiverem em vigor a nível nacional;

· Planeamento e monitoramento da execução dos contratos tendo em conta os aspectos técnicos, financeiros, administrativos e legais pertinentes;

· Participar na  emissão de pareceres técnicos sobre todos os aspectos relativos aos TdR, relatórios de avaliação; projectos de construção  e outros que lhe forem superiormente solicitados;

· Apoiar na preparação da documentação para reuniões bem como as respectivas minutas.

5. Calendário 

Espera-se que  os resultados abaixo indicados sejam obtidos com a assistência técnica:

a) No final dos primeiros 6 meses, que esteja estabelecida a secção de Planeamento responsável pelo planeamento de médio e longo prazo e monitoramento da sua implementação;

b) No final de 8 meses estejam elaborados os planos de projectos e programa de trabalho para a implementação do Projecto ZAMWAT;

c) No final de 12 meses esteja estabelecida a ARA-Zambeze;

d) Ainda no final de 12 meses estejam elaborados os planos para o Projecto de Reabilitação dos Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento à Cidade da Beira e outros  financiados pelo FED;

e) No final de 15 meses iniciem as actividades de construção de fontes de água e latrinas melhoradas nas províncias de Manica, Sofala, Tete e Zambézia;

f) Numa base regular e  permanente seja feita a transferência de Know-how ao pessoal indicado como contraparte;

g) Periodicamente acompanhe as equipes de avaliação e auditoria regular do progresso dos projectos e participe na re-programação das Actividades.

A gestão e implementação dos projectos de Água e Saneamento financiados pelo FED são actividades contínuas da assistência técnica durante a totalidade dos serviços.

6. Nível de qualificações

O serviço deve ser efectuados por um consultor por um período de 30 meses. O Consultor deverá possuir:

· Experiência  em gestão de projectos financiados pela União Europeia;

· Pelo menos Mestrado em gestão dos recursos hídricos ou em engenharia civil e ter pelo menos 10 anos de experiência;

· Domínio dos pacotes informáticos de planeamento e controlo de programas e projectos;

· Domínio da língua portuguesa e da língua inglesa.

7. Relatórios

O Consultor deverá produzir os seguintes relatórios:

· Resumos trimestrais e semestrais das actividades realizadas e da transferência de know-how ou tecnologia efectuada;

· Um relatório anual no fim de cada ano do contrato;

· Um relatório no final do contrato, detalhando os trabalhos realizados e os manuais/relatórios produzidos.

Todos os relatórios e documentos produzidos devem ser preparados simultaneamente 

em Português e em Inglês e entregues à Direcção Nacional de Águas (4 copias), à Delegação da CE (2 copias) e ao GON (2 copias).

8. Instalações e Serviços fornecidos pelo Ministério de Obras Publicas e Habitação

O consultor desenvolverá as suas actividades no Departamento de Planificação e Investimentos da DNA, o qual disponibilizará espaço adequado para um trabalho eficiente.

Maputo,  Setembro de 2000



Página 3 de 1

